***3.2. MATRICEA – PLAN DE ACȚIUNE PENTRU SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR DE MEDIU PRIORITARE***

**CATEGORIA DE PROBLEME PM 01 -** **Poluarea apelor de suprafață și subterane și insuficienta dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată**

**OBIECTIV STRATEGIC: Asigurarea parametrilor cantitativi şi calitativi ai apei potabile destinate consumului uman în judeţul Buzău. Colectarea și epurarea corespunzătoare a apelor uzate generate**

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 01- 01 – Necesitatea extinderii/înființării rețelelor de distribuție a apei potabile**

**Obiectiv general: Atingerea țintelor de acoperire cu servicii de alimentare cu apă potabilă a populației/ Extinderea rețelelor de apă potabilă**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Tinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale) |
| Asigurarea calităţii și cantității apei destinate consumului uman | 1.Conformarea cu prevederile și țintele impse de Directiva cadru privind apa  2. Creşterea gradului de acces a populaţiei din  mediul urban şi mediul rural la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă | 1. Extinderea/reabilitarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă, inclusiv a rețelelor de distribuție.  2. Reabilitarea reţelelor de transport și distribuție a apei. | - grad de acoperire/localități cu sistem centralizat  - km rețea construită  - km rețea reabilitată  - număr populație racordată la rețele de distribuție a apei potabile / total populație | 2022  2022 | Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.)Apă  Operatorul serviciului  Consiliile locale  Consiliul Județean  A.D.I. Apă  Operatorul serviciului  Consiliul Județean  Consilii locale | Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii |

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 01- 02 – Deficienţe în asigurarea calităţii apei potabile în anumite zone/** **Necesitatea retehnologizarii stațiilor de potabilizare apei**

**Obiectiv general** **: Supravegherea şi controlul parametrilor calitativi ai apei potabile destinate consumului uman/ Îmbunătăţirea calităţii apei brute furnizate în scopul producerii de apă potabilă**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Tinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale) |
| Asigurarea calității apei destinate consumului uman | 1.Încadrarea  parametrilor de  calitate a apei potabile  distribuite în sistem  centralizat în  prevederile Legii nr. 458/2002 modificată şi completată cu  Legea nr. 311/2004  2. Protejarea stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu calitatea apei potabile | 1. Modernizarea treptei de tratare a apei din cadrul sistemelor centralizate de alimentare cu apă.  2. Eficientizarea activității de monitorizare și control privind calitatea apei potabile prin asigurarea dotărilor necesare și prin dimensionarea adecvată a numărului de personal.  3. Monitorizarea pierderilor  prin contorizarea consumurilor la nivelul consumatorilor finali din mediul urban și rural. | - număr de sisteme de alimentare cu apă conforme, autorizate sanitar / numărul total de sisteme de alimentare cu apă  - număr de cazuri de îmbolnăviri și/sau epidemii hidrice  - număr de acțiuni de control / număr sancțiuni aplicate  - număr de consumatori finali contorizați din mediul urban și rural | 2022  permanent  permanent | A.D.I. Apă  Operatorul serviciului  Consiliile locale  Consiliul Județean  D.S.P. Buzău  Operatorul serviciului Apă  Consiliile locale  A.B.A. Ialomița-Buzău | Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii |
| Asigurarea parametrilor de calitate a apei potabile provenite din surse individuale | Eliminarea riscului îmbolnăvirilor cauzate de calitatea necorespunzatoare a apei consumate din surse individuale | 1. Asigurarea dotărilor și personalului necesar activității de monitorizare a calităţii apei potabile și subterane.  2. Identificarea surselor potențiale de poluare a stratului de apă freatică și eliminarea acestora.  3. Monitorizarea calității apei din fântânile din zona rurală.  4. Realizarea și implementarea proiectelor de înființare a platformelor pentru managementul adecvat al dejecțiilor animaliere. | - număr de analize pentru parametrii de calitate a apei potabile / subterane efectuate  - număr acțiuni de control / număr sancțiuni aplicate  - număr de fântâni monitorizate / număr depășiri față de valorile admise cu indicarea parametrilor  - număr de proiecte implementate / platforme înființate | permanent  permanent  permanent  permanent | D.S.P. Buzău  A.B.A. Siret - SGA Vrancea  A.B.A Ialomița-Buzău  G.N.M. – C.J. Buzău  D.A.J. Buzău  D.S.P. Buzău  Consilii locale  Consiliul Județean Buzău  A.B.A. Siret - SGA Vrancea  A.B.A Ialomița-Buzău  D.A.J. Buzău | Fonduri guvernamentale  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri europene  Bugete locale |

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 01- 03 Poluarea apelor de suprafață datorată epurării inexistente/epurării necorespunzătoare a apelor uzate evacuate**

**Obiectiv general** : **Reducerea impactului produs de deversarea apelor uzate menajere neepurate/insuficient epurate**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Tinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/ monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale) |
| Eliminarea/reducerea surselor de poluare a apelor de suprafaţă și a efectelor negative asupra mediului provocate de evacuarea apelor uzate orășenești | Asigurarea cu sisteme de colectare și epurare corespunzătoare a apelor uzate menajere | 1. Crearea, extinderea și reabilitarea rețelelor de canalizare  2. Amenajarea sau modernizarea de stații de epurare  3. Identificarea potențialilor poluatori, autorizarea și urmărirea conformării acestora | - km de reţea de canalizare realizată / reabilitată  -nr. localități / populație racordată  - număr de staţii de epurare construite / modernizate  - număr de sesizări / număr de controale efectuate / număr sancțiuni aplicate  - număr de autorizații de gospodărirea apelor emise | 2022  2022  permanent | A.D.I. Apă  Operatorul serviciului  Consiliile locale  Consiliul Județean  A.D.I. Apă  Operatorul serviciului  Consiliile locale  Consiliul Județean  A.B.A. Siret - SGA Vrancea  A.B.A Ialomița-Buzău  G.N.M. - C.J. Buzău | Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri proprii |

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 01 - 04 Dezvoltarea unui sistem de monitoring al substanţelor prioritare/prioritar periculoase din mediul acvatic**

**Obiectiv general** :**Controlul periodic al substanţelor prioritare/prioritar periculoase în mediul acvatic**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/  monitorizare | Surse de finanțare  (existente/potenţiale) |
| Protecţia mediului acvatic împotriva poluării cu substanţe prioritare / prioritar periculoase | Prevenirea, reducerea poluării mediului acvatic cu substanţe prioritare / prioritar periculoase, în conformitate cu preve- derile Directivei 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei | 1. Automonitorizarea calității apelor evacuate și monitorizarea de verificare din partea autorităţii de ape, a substanţelor prioritare / prioritar periculoase din resursele de ape de suprafaţă | - număr depășiri față de valorile admise cu indicarea parametrilor (substanţelor prioritare / prioritar periculoase) | permanent | A.B.A. Siret - SGA Vrancea  A.B.A Ialomița-Buzău  Operatori economici ce au evacuări directe în mediul acvatic | Fonduri guvernamentale  Fonduri proprii |

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 01 - 05 Decolmatarea canalelor de desecare, irigaţii şi transport şi menţinerea rolului pentru care au fost proiectate**

**Obiectiv general : Conservarea apelor de suprafaţă din punct de vedere calitativ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/  monitorizare | Surse de finanțare  (existente/potenţiale) |
| Prevenirea degradării apelor de suprafaţă | Limitarea poluării corpurilor de apă | 1. Decolmatarea periodică şi întreţinerea albiei canalelor | - km de canal decolmatat | permanent | A.N.I.F. | Fonduri guvernamentale  Fonduri proprii |

**CATEGORIA DE PROBLEME PM 02 –** **Managementul necorespunzător al deşeurilor**

**OBIECTIV STRATEGIC: Îmbunătăţirea sistemului de management al deşeurilor în judeţul Buzău**

**PROBLEMA DE MEDIU:PM 02-01 Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor menajere/** **Lipsa facilităților de sortare, tratare a deșeurilor menajere**

**Obiectiv general : Eliminarea riscurilor pentru mediu şi sănătatea populaţiei datorate gestionării neconforme a deşeurilor menajere, prin crearea unei infrastructuri adecvate de gestionare**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Buzău | Asigurarea colectării, tratării şi eliminării finale a deşeurilor menajere din judeţ, în condiţii conforme cu prevederile legale în vigoare | 1. Elaborarea și implementarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în județul Buzău  2. Identificarea și eliminarea depozitărilor necontrolate de deșeuri.  3. Extinderea serviciului de salubritate în toate localitățile din judeţ  4. Dezvoltarea politicii județene în domeniul managementului deșeurilor municipale  5. Implementarea principiului „plătește pentru cât arunci” , potrivit prevederilor legale, la nivel de u.a.t. | - instalații proiectate / realizate (depozit, stație MBT, stație sortare, stație compostare, retehnologizare stații existente, închidere depozit Rm Sărat, extindere serviciu salubrizare în tot județul)  - număr controale tematice efectuate / suprafeţe de teren ocupate cu deșeuri ecologizate (mp)  - grad de acoperire cu servicii de salubritate în mediul urban și rural (100%)  - număr planuri / strategii elaborate și aprobate   * u.a.t-uri care au implementat tarife diferențiate / număr sisteme de colectare în care se aplică instrumentul economic "plătește pentru cât arunci" | 2021  permanent  2020  permanent  2020 | Consiliul Județean Buzău  Consilii locale (A.D.I.)  Operatori de salubritate  Consiliul Județean Buzău  Consilii locale (A.D.I.)  G.N.M.-CJ Buzău  Consilii locale  Consiliul Județean Buzău  Consilii locale  Consiliul Județean Buzău  Consilii locale  Operatori salubritate | P.O.I.M.  Fonduri structurale  Fonduri proprii Fonduri guvernamentale  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii |

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 02- 02 Slaba reprezentare a sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor**

**Obiectiv general : Implementarea sistemelor de colectare selectivă a materialelor valorificabile astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor prevăzute de legislație**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Extinderea sistemelor de colectare selectivă a deșeurilor în judeţul Buzău | Realizarea în întreg judeţul a facilităților pentru colectarea selectivă a deşeurilor, în vederea atingerii obiectivelor de reutilizare / valorificare prevăzute de legislația în vigoare | 1. Înființarea/extinderea sistemelor de colectare selectivă a deșeurilor generate de populație  2. Monitorizarea eficienței măsurilor adoptate pentru stimularea colectării selective a deșeurilor  3. Înființarea sistemelor centralizate sau individuale (prin HCL) de compostare a deşeurilor biodegradabile și monitorizarea eficienței acestora  4. Impunerea condițiilor și măsurilor pentru colectarea selectivă, reutilizarea și valorificarea deșeurilor la nivelul operatorilor economici  5. Intensificarea colaborării autorităților administrației publice locale cu operatorii economici / asociațiile colective responsabile pentru gestionarea deșeurilor, în vederea creșterii ratelor de colectare  6. Monitorizarea eficienței activității de colectare și tratare a deșeurilor, în vederea atingerii obiectivelor de reutilizare, reciclare, valorificare și reducere a cantităților depozitate | - număr localități care au implementat sisteme de colectare selectivă a deșeurilor  - cantități de deșeuri colectate selectiv (tip/cantitate/semestru)  - număr sisteme / instalații de compostare puse în funcțiune  - număr de autorizații de mediu emise  - număr parteneriate încheiate  - cantităţi de deşeuri pe tipuri de material colectate/cantităţi valorificate/reciclate/eliminate  - număr centre de colectare / tipuri / cantități de deșeuri colectate  - cantități de deșeuri tratate / tipuri | permanent  permanent  permanent  permanent  permanent  anual / permanent | Consilii locale  Consiliul Județean Buzău  Operatori salubritate  Operatori salubritate  Consilii locale  A.P.M. Buzău  G.N.M. – C.J. Buzău  Consilii locale  Consiliul Județean Buzău  A.B.A. Siret - SGA Vrancea  A.B.A Ialomița-Buzău  A.P.M. Buzău  A.P.M. Buzău  Consilii locale  Consiliul Județean Buzău  Operatori economici  Organizații colective  Operatori salubritate  A.P.M. Buzău  Consilii locale  Consiliul Județean Buzău  A.P.M. Buzău | Fonduri guvernamentale  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri guvernamentale  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii |

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 02- 03 Existența în județul Buzău a unor depozite de deșeuri neconforme care nu au fost închise și ecologizate**

**Obiectiv general : Închiderea depozitelor de deșeuri neconforme din județ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Închiderea depozitelor neconforme din județul Buzău și ieșirea din procedura de infringement | Ieșirea din procedura de infringement și asigurarea eliminării finale a deşeurilor menajere din judeţ, în condiţii conforme cu prevederile legale în vigoare | 1. Finalizarea lucrărilor de închidere, reconstrucţie ecologică și monitorizarea postînchidere a depozitelor de deşeuri municipale neconforme:  1.1 Închiderea, reconstrucția ecologică și monitorizarea postînchidere a depozitului municipal de deșeuri Rm Sărat.  1.2.Închiderea depozitului neconform din municipiul Buzău  2. Finalizarea lucrărilor de închidere, reconstrucţie ecologică și monitorizarea postînchidere a depozitelor de deşeuri industriale neconforme aflate în procedură de infringement  3.Monitorizarea stadiului lucrărilor de închidere | - număr depozite închise conform normelor legale în vigoare  - număr rapoarte de monitorizare post-închidere transmise   * proiect de reconstrucţie ecologică finalizat și monitorizarea postînchidere a depozitului de deşeuri municipal neconform * proiect de reconstrucţie ecologică finalizat și monitorizarea postînchidere a depozitului de deşeuri municipal neconform   - număr depozite neconforme care au sistat depozitarea / număr depozite închise  - număr rapoarte de monitorizare post-închidere transmise   * număr controale | Permanent  16.07.2019  2023  permanent  permanent | Consilii locale  Consiliul Județean Buzău  A.P.M. Buzău  G.N.M. – C.J. Buzău  Consiliul local Rm. Sărat  Primăria Municipiului Buzău/ Consiliul Local Mun. Buzău  A.P.M. Buzău  G.N.M. – C.J. Buzău  Operatori economici  Consilii locale  A.P.M. Buzău  G.N.M. – C.J. Buzău  G.N.M. – C.J. Buzău  A.P.M. Buzău | Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Buget local  Fonduri proprii  Fonduri structurale  Fonduri proprii |

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 02- 04 Impactul privind gestiunea deşeurilor rezultate din construcţii şi demolări și a nămolurilor de epurare**

**Obiectiv general : Eliminarea impactului datorat gestiunii deşeurilor din construcţii şi desființări și a nămolurilor de epurare**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor din construcţii şi desființări (deșeuri C&D) și a nămolurilor de epurare, cu respectarea principiilor strategice şi a minimizării impactului asupra mediului şi sănătății populației | 1.Atingerea progresivă a nivelului de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv cele de umplere rambleiere, pentru minim 70% din cantitatea de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcții și demolări  2. Valorificarea nămolurilor rezultate de la staţiile de epurare | 1. Impunerea în autorizațiile emise pentru activități de construcție/desființări a procentelor reglementate de valorificare a deșeurilor generate  2. Eficientizarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor C&D, pe categorii (nepericuloase și periculoase)  3. Crearea de capacităţi de tratare şi valorificare a deşeurilor C&D  4. Eliminarea conformă a deşeurilor C&D ce nu pot fi valorificate.  5. Interzicerea depozitării necontrolate a deşeurilor din construcţii şi demolări/ Acțiuni de verificare și control realizate pentru respectarea prevederilor legale  6. Inventarierea moda-lităților de valorificare a nămolurilor rezultate de la staţiile de epurare (valorificarea în agricultură, reabilitarea terenurilor degradate, coincinerare în cuptoare de ciment etc.)  7. Modernizarea facilităților de stocare / tratare a nămolurilor rezultate de la stațiile de epurare a apelor uzate pentru a fi posibilă utilizarea în agricultură.  8. Realizare instalație tratare termică a nămolului rezultat din stațiile de epurare | - nr. acte reglementare în care s-a inclus această cerință  - cantităţi de deșeuri colectate / valorificate / eliminate  - număr instalații de tratare  - cantități de deșeuri C&D valorificate  - cantități de deșeuri C&D eliminate  - număr controale / număr sancțiuni aplicate  - cantităţi de nămoluri rezultate/cantităţi valorificate  - număr permise de aplicare pe terenuri agricole emise  - număr stații de epurare conforme / număr total stații de epurare  - investiție realizată | permanent  anual / permanent  anual / permanent  permanent  permanent  Permanent  Permanent  2022 | A.P.M. Buzău  Consilii locale  Consiliul Județean Buzău  Operatori economici  Operatori salubritate  A.P.M. Buzău  Consiliul Județean Buzău  Operatori economici  Consiliul Județean Buzău  Operatori economici  Consilii locale  G.N.M. – C.J. Buzău  Operatorii staţiilor de epurare  A.P.M. Buzău  Operatorii staţiilor de epurare  Operatorul regional  Consilii locale  Compania de Apă Buzău | Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri structurale  Fonduri proprii |

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 02- 05 Impactul asupra mediului datorat deşeurilor industriale**

**Obiectiv general : Reducerea impactului datorat deşeurilor rezultate din procesele industriale**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/  monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Aplicarea unui management adecvat pentru gestionarea deşeurilor rezultate din procese industriale în vederea minimizării impactului asupra sănătății populației și mediului | Minimizarea cantităților și periculozității deșeurilor industriale generate și creșterea gradului de reutilizare, reciclare, valorificare, în conformitate cu prevederile programelor de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie | 1. Monitorizarea eficienței implementării programelor de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate și a sistemelor de management al deșeurilor la operatorii economici industriali | - evoluția cantităţilor de deşeuri industriale generate/ valorificate/eliminate  - nr. operatori economici care au implementat sisteme de management al deșeurilor/programe de prevenire | Permanent | Operatori economici  A.P.M. Buzău | Fonduri proprii |

**CATEGORIA DE PROBLEME PM 03 –** **Schimbările climatice și pericolele generate de catastrofe/fenomene naturale sau antropice**

**OBIECTIV STRATEGIC: Prevenirea şi combaterea efectelor schimbărilor climatice/Adaptarea adecvată şi cu daune minime la acestea**

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 03-01 Emisiile de gaze cu efect de seră și eficiența energetică scazută**

**Obiectiv general: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și promovarea energiei curate și eficienței energetice**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale) |
| Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și poluării generate de  transportul rutier la nivelul zonelor urbane | 1.Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Buzău | 1.Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public-Etapa I  2.Sistem inteligent de trafic management al traficului și monitorizare, bazat pe soluții inovative  3.Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor (Buzău velocity)  4. Reabilitarea zonei urbane pietonale multifuncționale Piața Daciei și conectarea la zona extinsă de mobilitate urbană  5. Realizarea unui centru intermodal de transport al municipiului Buzău, integrat cu sistem park-and-ride  6. Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Ploiești  7. Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public, Etapa 2  8. Platformă electronică de transport public pentru implementarea conceptului de mobilitate ca un serviciu și asigurarea proiectării tuturor soluțiilor în mod integrat pentru convergenta către conceptul Smart City  9. Realizarea unui sistem park-and-ride la intrarea dinspre Râmnicu Sărat  10. Extinderea zonelor pietonale la nivelul municipiului Buzău  11. Amenajarea unei piste de biciclete care să asigure legătura între punctele de interes și oraș  12. Creșterea mobilității urbane cu caracter integrat în infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES | - km infrastructură reabilitată / valoare investiţii realizate   * număr / valoare investiţii realizate * număr stații/ valoare investiţii realizate * suprafață reabilitată / valoare investiţii realizate * număr / valoare investiţii realizate * număr/ valoare investiţii realizate   - km infrastructură reabilitată / valoare investiţii realizate  - număr / valoare investiţii realizate  - număr / valoare investiţii realizate  - suprafață amenajată/ valoare investiţii realizate  - km pistă realizată / valoare investiţii realizate   * km infrastructură reabilitată /piste realizate * valoare investiţii realizate | 2018-2023  2019  2019  2019  2019  2019  2018-2023  2018-2023  2020-2023  2023  2019  2023 | Primăria Municipiului Buzău  Primăria Municipiului Buzău  Primăria Municipiului Buzău  Primăria Municipiului Buzău  Primăria Municipiului Buzău  Primăria Municipiului Buzău  Primăria Municipiului Buzău  Primăria Municipiului Buzău  Primăria Municipiului Buzău  Primăria Municipiului Buzău  Primăria Municipiului Buzău  Consiliul Local Rm. Sărat | Fonduri structurale  Buget local  Fonduri structurale  Buget local  Fonduri structurale  Buget local  Fonduri structurale  Buget local  Fonduri structurale  Buget local  Fonduri structurale  Buget local  Fonduri structurale  Buget local  Fonduri structurale  Buget local  Fonduri structurale  Buget local  Fonduri structurale  Buget local  Fonduri structuraleBuget local  Fonduri structurale  Fonduri proprii  45.535.372 lei |
| Creşterea eficienţei energetice în sectorul privat sau public /reducerea consumului de energie | Creşterea eficienţei energetice şi valorificării surselor de energie regenerabilă | 1. Izolarea termică/reabilitarea clădirilor din mediul urban / rural pentru eficientizarea consumului energetic  2. Eficientizarea energetică a clădirii Dermato-Venerice, componentă a Spitalului Județean de Urgență Buzău  3.Înlocuirea/completarea  sistemelor clasice de generare a energiei termice cu sisteme care utilizează energie solară, eoliană, biomasă etc | - număr clădiri izolate termic   * investiții realizate   - număr de sisteme alternative de producere a energiei realizate | Permanent  2022  permanent | Consilii locale  Asociații de proprietari  Consiliul Județean  Consiliul Județean Buzău  Consiliul Județean  Consilii locale  Persoane fizice și juridice | Fonduri structurale  Fonduri guvernamentale  Buget local  Fonduri structurale  Fonduri guvernamentale  Buget local  Fonduri guvernamentale |
| Creşterea eficienţei energetice în sectorul industrial | Îmbunătăţirea managementului energetic în cadrul societăţilor industriale | 1. Reabilitarea şi modernizarea tehnologică a echipamentelor şi instalaţiilor din sectorul industriei poluante  2.Implementarea  sistemului de  management de mediu şi audit în unităţile poluatoare din judeţul Buzău (ISO, EMAS) | - număr echipamente / instalaţii modernizate  - număr operatori economici care au implementat un sistem de management de mediu | permanent  permanent | Operatori economici  A.P.M. Buzău  Operatori economici  A.P.M. Buzău | Fonduri guvernamentale  Fonduri de coeziune  Fonduri structurale  Fonduri proprii |

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 03 - 02 Existenţa unor zone care necesită lucrări de apărare împotriva acţiunilor distructive a apelor**

**Obiectiv general : Apărarea împotriva acţiunilor distructive ale apelor**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/  monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale) |
| Reducerea riscului la inundaţii, protejarea calității apelor de suprafață, a vieţii umane şi a bunurilor expuse la acest risc | Consolidarea şi apărarea malurilor pe râurile cunoscute ca având risc mare de inundare | 1. Realizarea/refacerea lucrărilor necesare pe cursurile de apă cunoscute ca având risc mare la inundabilitate (diguri, apărări de maluri, regularizări de râuri)  2. Eliberarea în regim restrictiv a autorizaţiilor de construcţie în zonele inundabile | - număr / lungimi de lucrări realizate  - număr de autorizații derogatorii eliberate / număr solicitări | permanent  permanent | A.B.A. Siret - SGA Vrancea  A.B.A Ialomița-Buzău  Consiliul Județean  Consilii locale  Consiliul Județean  Consilii locale  A.B.A. Siret - SGA Vrancea  A.B.A Ialomița-Buzău | Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri proprii |
| Reducerea pericolelor generate de modificarea albiilor râurilor datorată exploatării neraţioanle a agregatelor de râu, generând condiţii de producere a unor fenomene periculoase | Reglementarea eficientă a activităților de exploatare agregate | 1.Reglementarea activităților de exploatarea a agregatelor de râu  2.Intensificarea controalelor și monitorizării acestor activități | * nr. acte de reglementare eliberate/revizuite/avizate * Nr. controale efectuate | permanent  permanent | A.B.A. Siret - SGA Vrancea  A.B.A Ialomița-Buzău  APM Buzău  A.B.A. Siret - SGA Vrancea  A.B.A Ialomița-Buzău  GNM-CJ Buzău  A.P.M. Buzău | Fonduri proprii  Fonduri proprii |

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 03-03 Pericole generate de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase**

**Obiectiv general : Prevenirea producerii de accidente majore şi limitarea consecinţelor acestora**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Conformarea cu prevederile Directivei 2012/18/UE, cu modificărle și completările ulterioare, transpusă prin Legea nr. 59/2016, cu modificările şi completările ulterioare | Întocmirea documentelor de prevenire a accidentelor majore (politici de prevenire a accidentelor majore, planuri de urgenţă internă şi externă, rapoarte de securitate | 1. Actualizarea / avizarea planurilor de urgenţă internă, întocmirea planurilor de urgenţă externă, evaluarea  rapoartelor de securitate, conform Legii 59/2016  2. Avizarea şi monitorizarea transportului de deșeuri periculoase prin județul Buzău  3.Efectuarea de controale tematice, individuale sau  colective, pentru verificarea respectării legislaţiei specifice situaţiilor de urgenţă | - număr operatori economici care deţin planuri și politici conform legii / număr total de operatori economici inventariați  - număr solicitări / număr avize emise  - număr accidente în care au fost implicate deșeuri sau substanțe periculoase  Număr verificări / număr sancțiuni | permanent  permanent  permanent | Operatori economici  I.S.U.J. Buzău  A.P.M. Buzău  G.N.M. – C.J. Buzău  A.P.M. Buzău  I.S.U.J. Buzău  I.P.J.  I.S.U.J. Buzău  G.N.M. – C.J. Buzău  A.P.M. Buzău | Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii |

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 03 - 04 Pericole pentru degradarea solului generate de fenomene / dezastre naturale și de presiunile antropice/** **Insuficienta reîmpădurire şi refacere a zonelor forestiere şi a terenurilor degradate**

**Obiectiv general : Diminuarea gradului de degradare / poluare a solului**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| 1. Regenerarea terenurilor din fondul forestier afectate de defrişări, schimbarea categoriei de folosință, eroziuni , alunecări de teren, alte presiuni antropice  2. Ameliorarea terenurilor cu destinație agricolă afectate ca urmare a schimbării categoriei de folosință, a fertilizării necorespunzătoare, a aplicării pesticidelor în exces, a eroziunii, a alunecărilor de teren, a secetei sau/și excesului de umiditate | 1. Aplicarea unui management silvic durabil pentru mărirea sau cel puțin păstrarea la nivelul anului 2012 a suprafețelor de teren cu destinație silvică din județul Buzău  2. Creșterea eficienței în agricultură, a numărului exploataţiilor agricole înregistrate în sistemul de agricultură ecologică, reducerea suprafeţelor de teren cu destinație agricolă afectate de activități antropice și naturale, prevenirea poluării cu nitraţi și îmbunătăţirea calităţii solului | 1. Monitorizarea riguroasă a integrității fondului forestier județean și sancționarea abaterilor de la Codul silvic  2. Refacerea calității solului de pe terenurile degradate prin extinderea suprafeței pădurilor și altor categorii de vegetație forestieră  3. Extinderea sistemului județean de perdele forestiere de protecţie pentru combaterea secetei, protecţia antierozională etc.  4. Menținerea și ameliorarea funcțiilor de protecție a pădurilor, subgrupa de protecție a solului  5. Efectuarea lucrărilor de execuție / întreținere a lucrărilor pentru regularizarea scurgerilor de ape de pe versanți și combaterea eroziunii solului  6. Inventarierea suprafețelor agricole pe categorii de folosință  7. Monitorizarea calităţii solului de pe terenurile agricole.  8. Inventarierea exploata- țiilor agricole și a suprafețelor de terenuri pe care se practică agricultura ecologică  9. Realizarea de lucrări de întreținere a lucrărilor de amenajări funciare existente  10. Realizarea de investiții cu scopul ameliorării terenurilor cu destinație agricolă prin: refacerea deficitului de umiditate (irigații), prevenirea sau eliminarea excesul de apă din sol (regularizarea cursurilor de apă, desecarea și drenajul), prevenirea, combaterea sau controlul eroziunii solului  11. Prevenirea degradării calității solului și atmosferei prin practicarea arderii miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase. | - evoluția suprafețelor terenurilor cu destinație silvică pe total județ  - număr sancțiuni aplicate  - suprafeţe împădurite anual, în raport cu tăierile realizate  - Suprafețe de perdele forestiere plantate  - suprafața ocupată de pădurile din subgrupa funcţională de protecţie a solului  - număr proiecte realizate  - sume alocate / cheltuite  -evoluţia repartiţiei terenurilor agricole pe categorii de folosinţă  - evoluția claselor de calitate, funcție de categoriile de folosință  - număr de exploatații agricole certificate  - suprafețe de terenuri alocate agriculturii ecologice / suprafața totală a terenurilor agricole din județ  - fonduri alocate / costuri lucrări realizate  - fonduri alocate / costuri lucrări realizate  - număr acțiuni de educare/conștientizare  - număr incendii de vegetație / suprafețe de teren afectate | permanent  permanent  permanent  permanent  permanent  permanent  permanent  permanent  permanent  permanent  permanent | Garda Forestieră Focșani  Garda Forestieră Focșani  Direcţia Silvică Buzău  Proprietari și O.S. private  Consilii locale  Consiliul Județean Buzău  C.N.A.I.R.  Consilii locale  Garda Forestieră Focșani  Direcţia Silvică Buzău  Garda Forestieră Focșani  Direcţia Silvică Buzău  Proprietari și O.S. private  Consiliul Județean Buzău  Garda Forestieră Focșani  Direcţia Silvică Buzău  Proprietari și O.S. private  O.S.P.A. Buzău  D.A.J. Buzău  O.S.P.A. Buzău  D.A.J. Buzău  A.P.I.A. Buzău  D.A.J. Buzău  A.N.I.F. – Filiala Buzău  D.A.J. Buzău  A.N.I.F. – Filiala Buzău  D.A.J. Buzău  Consiliul Judeţean Buzău  Consilii Locale  Proprietari terenuri  D.A.J. Buzău  Consilii locale  Consiliul Judeţean Buzău  I.S.U.J. Buzău  A.P.M. Buzău  G.N.M. – C.J. Buzău  O.N.G. | Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri guvernamentale  Fonduri proprii  Fonduri guvernamentale  Fonduri proprii  Fonduri guvernamentale  Fonduri proprii |

**CATEGORIA DE PROBLEME PM 04-** **Poluarea atmosferei**

**OBIECTIV STRATEGIC: Menținerea și îmbunătăţirea calităţii aerului ambiental în judeţul Buzău**

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 04- 01 Poluarea atmosferei cu pulberi în suspensie (PM 10 și PM2,5)/ Poluarea aerului datorată traficului rutier**

**Obiectiv general : Reducerea poluării atmosferei cu pulberi în suspensie (PM 10 și PM2,5) și noxe provenite din traficul rutier**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/  monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Diminuarea emisiilor şi a poluării cu pulberi în suspensie (PM 10 și PM2,5) din surse punctuale (fixe), liniare (mobile - trafic rutier) şi surse de suprafață (încălzirea rezidențială, organizări de şantier, incinte idustriale etc.) | 1. Încadrarea   nivelului de  pulberi în suspensie  (PM 10 și PM2,5) în aerul înconjurător în limitele stabilite conform Legii 104/2011  în zona Buzău și zona Râmnicu Sărat  2. Creșterea gradului de atractivitate al transportului public, al calității vieții și al siguranței cetățenilor | 1. Elaborarea și implementarea planului de menținere a calității aerului în județul Buzău pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5), benzen, dioxid de sulf, monoxid de carbon, plumb, arsen, cadmiu, nichel și dioxid de azot și oxizi de azot  2. Realizarea/modernizarea căilor rutiere din judeţ (îmbrăcăminte asfaltică, pietruire, plantare vegetaţie de-a lungul căilor rutiere ce traversează localităţile)  3. Întreținerea permanentă a căilor rutiere din punct de vedere al calităţii infrastructurii şi salubrizării acesteia (reabilitare, salubrizare)  4. Realizarea măsurilor cuprinse în Programul de lucrări de întreținere curentă periodică și reparații, consolidări, modernizări și reabilitări drumuri și poduri aflate în administrarea CJ Buzău și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare drumuri și poduri aflate în administrarea CJ Buzău prin PNDL, subprogramul: Infrastructura la nivel județean, domeniul reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes județean.  5. Modernizare străzi în Municipiul Râmnicu Sărat  6. Monitorizarea calității aerului înconjurător din punct de vedere al pulberilor în suspensie (PM10 și PM2,5) în municipiul Buzău.  7. Monitorizarea calității aerului înconjurător din punct de vedere al pulberilor al pulberilor în suspensie PM10, în municipiul Râmnicu Sărat  8. Întocmirea planurilor pe termen scurt în cazul înregistrării de depășiri ale pragurilor de alertă (pentru SO2, NO2 și ozon) și informarea factorilor interesați (pentru ozon)  9.Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranța al transportului public din municipiul Buzău  10. Menținerea și îmbunătățirea permanentă a *Programului județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate* aferent județului Buzău  11. Îmbunătățirea stării parcului auto destinat transportului public și privat și organizarea de controale în trafic. | - plan realizat și avizat DA/NU  -rapoarte realizate și puse la dispoziția publicului cu privire la stadiul realizării măsurilor din plan  -măsuri implementate conform planului  - lungimi (km) căi rutiere realizate/modernizate  - suprafeţe plantate/număr arbori plantați  - lungimi căi rutiere reabilitate / salubrizate   * măsuri/investiții realizate * lungime/număr străzi modernizate   - număr determinări / număr depășiri față de VLE  - număr determinări / număr depășiri față de VLE  Plan / informare elaborate (DA/NU)  - număr/valoare investiții realizate;   * total trasee/trasee atribuite   - număr autovehicule performante achiziționate  - număr controale efectuate /  număr autovehicule controlate / număr sancțiuni aplicate | 2020  anual  anual  anual  permanent  permanent  2023  permanent  permanent  Permanent / când este cazul  2018-2023  Permanent  Permanent | -Consiliul Județean Buzău  -A.P.M. Buzău/CECA-ANPM  -Comisia tehnică de realizare a Planului de menținere a calității aerului  -Instituțiile, autoritățile, organismele și operatorii economici identificați pentru realizarea măsurilor din plan  Consiliul Județean Buzău  Consilii locale  C.N.A.I.R.  Consilii locale  Consiliul Județean Buzău  C.N.A.I.R.  Consiliul Județean Buzău  Consilii locale  C.N.A.I.R  Consiliul Local Rm. Sărat  A.P.M. Buzău  A.P.M. Buzău  A.P.M. Buzău  Primăria Municipiului Buzău  Consiliul Județean Buzău  Consilii locale  Consiliul Județean  R.A.R.  I.P.J. Buzău | Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri guvernamentale  Fonduri proprii  Fonduri structurale  Fonduri proprii  9.446.000 lei  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri structurale  Buget local  Fonduri proprii  Fonduri structurale  Fonduri guvernamentale |

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 04- 02 Poluarea atmosferei provenite din sistemele de încălzire şi preparare a apei calde cu combustibili fosili (solizi şi lichizi)**

**Obiectiv general : Îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor de poluanţi**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Reducerea emisiilor de SOx , NOx, CO, pulberi și COV-uri | 1.Reducerea cantitativă și calitativă emisiilor de NOx, CO, pulberi și COV-uri în aerul înconjurător datorită sistemelor de încălzire şi de preparare a apei calde cu combustibili fosili (solizi şi lichizi)  2. Realizarea unei baze de date privind caracterizarea surselor de poluare în judeţ în relaţie cu starea de sănătate a populaţiei | 1. Realizare/extindere reţele de distribuţie gaze naturale  2. Analiza spaţială a concentraţiilor de substanţe periculoase în relaţie cu evoluţia stării de sănătate a populaţiei | - lungimi reţele distribuţie gaze naturale realizate (km)  - populaţie deservită (%)  - distribuţia concentraţiilor poluanţilor în mediu în relaţie cu frecvenţa afecţiunilor specifice în diferite zone;  - indici pentru monitorizarea stării de sănătate a populaţiei (mortalitate, invaliditate, morbiditate, etc) | permanent  permanent | Consilii locale  Consiliul Județean Buzău  D.S.P. Buzău  Consiliul Județean  Consilii locale  O.N.G.  A.P.M. Buzău | Fonduri guvernamentale  Fonduri proprii  Fonduri proprii |

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 04- 03 Poluarea atmosferei cu compuşi organici volatili (COV) rezultați de la depozitarea și distribuția benzinei și din industrie**

**Obiectiv general : Calitatea aerului ambiental să asigure protecţia sănătăţii umane şi a mediului în judeţul Buzău**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Respectarea prevederilor Legii 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de COV rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină şi Directiva 1999/13/CE transpusă prin HG nr. 699/2003 cu modificările și completările ulterioare | Reducerea emisiilor de COV de la depozitarea şi distribuţia benzinei şi de la activităţile şi instalaţiile care utilizează compuși organizi volatili | 1. Verificarea periodică a instalaţiilor de recuperare COV de la depozite/staţii distribuţie carburanţi  2. Limitarea emisiilor de COV prin implementarea schemelor de reducere şi/sau utilizarea potenţialilor înlocuitori pentru substanţele organice cu conţinut de COV | - număr instalaţii autorizate / număr instalații expertizate tehnic / număr rapoarte anuale privind evaluarea emisiilor de COV în atmosferă transmise  - număr de instalații autorizate / număr planuri de gestionare a solvenţilor organici transmise / emisia totală anuală de COV | permanent  permanent | Operatori economici  A.P.M. Buzău  Operatori economici  A.P.M. Buzău | Fonduri proprii  Fonduri proprii |

**CATEGORIA DE PROBLEME PM 05 -** **Poluarea solului**

**OBIECTIV STRATEGIC: Îmbunătăţirea calităţii solului**

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 05 - 01 Degradarea calității solului și apelor subterane ca urmare a utilizării în agricultură a substanţelor chimice (îngrăşăminte chimice, pesticide, etc. )**

**Obiectiv general : Diminuarea riscului de contaminare a solului și a apelor subterane**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/  monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Reducerea poluării produse sau induse din activități agricole | Reducerea suprafeţelor de teren agricol afectate, | 1. Realizarea unui management eficient al chimicalelor și fertilizanților utilizați în agricultură (optimizarea utilizării cantitative şi calitative a îngrăşămintelor chimice şi naturale, pesticidelor).  2. Realizarea/implementarea unui sistem de monitorizare a calităţii solului şi a freaticului.  3.Monitorizarea implementării bunelor practici agricole (fertilizarea cu îngrăşaminte naturale conform studiului OSPA şi Codului de bune practici agricole;  4.Identificarea şi acordarea de stimulente pentru producţia agricolă ecologică  5.Alegerea unor amplasamente optime pentru platformele de colectare a dejectiilor animaliere si amenajarea acestora prin betonare, în vederea compostării şi folosirii ca fertilizant în agricultură | - număr de studii agrochimice / planuri de fertilizare elaborate  -valori indicatori fizico-chimici, biologici ai solului față de CMA  - valori indicatori de calitate ai apelor subterane față de CMA  -% terenuri agricole pe care se aplică bune practici din total terenuri cultivate  -valoarea stimulentelor acordate / număr beneficiari  - număr platforme / număr localităţi deservite | permanent  permanent  permanent  permanent  permanent | D.A.J. Buzău  O.S.P.A. Buzău  Societăți agricole și fermieri  D.A.J. Buzău  O.S.P.A. Buzău  A.B.A Ialomița-Buzău  D.A.J. Buzău  A.P.I.A. Buzău  A.P.I.A. Buzău  Consilii locale  D.A.D.R. Buzău  A.B.A. Siret - SGA Vrancea  A.B.A Ialomița-Buzău  Societăți agricole și fermieri  Consilii locale | Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri guvernamentale  Fonduri proprii  Fonduri guvernamentale  Fonduri proprii  Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii |

**PROBLEMA DE MEDIU:PM 05- 02 Contaminarea solului/subsolului prin activități potențial poluatoare, poluări accidentale și/sau depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor**

**Obiectiv general : Ecologizarea şi reintroducerea în circuitul natural a zonelor degradate**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/  monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Curăţarea, remedierea şi / sau reconstrucţia ecologică a zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate | Refacerea calităţii solului și aducerea acestuia cât mai aproape de starea naturală | 1. Identificarea zonelor potențial contaminate, notificarea autorității competente și actualizarea inventarului siturilor potențial contaminate / contaminate  2. Investigarea, evaluarea poluării solului, elaborarea rapoartelor de investigare / monitorizare și a proiectelor tehnice pentru curăţare, remediere şi / sau reconstrucţie ecologică  3. Realizarea lucrărilor de curăţare, remediere, reconstrucţie ecologică sau minimizare a riscurilor în zonele afectate, inclusiv monitorizarea post-execuție  4. Securizarea activităților de gestionare a substanțelor periculoase, întocmirea și revizuirea periodică a planurilor de prevenire și intervenție în caz de poluări accidentale | - număr noi notificări / număr situri / suprafeţe afectate/volum deșeuri  - număr rapoarte de investigare / monitorizare realizate  - număr de proiecte tehnice realizate  - număr de proiecte tehnice finalizate / suprafeţe reabilitate  - număr controale / sancțiuni aplicate  - număr poluări accidentale / suprafețe afectate | permanent  permanent  permanent  permanent | Operatori economici  Consilii locale  A.P.M. Buzău  G.N.M. – C.J. Buzău  Operatori economici  Consilii locale  A.P.M. Buzău  Operatori economici  Consilii locale  A.P.M. Buzău  G.N.M. – C.J. Buzău  I.S.U.J. Buzău  G.N.M. – C.J. Buzău  A.P.M. Buzău | Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri proprii |

**CATEGORIA DE PROBLEME PM 06 –** **Urbanism și mediu**

**OBIECTIV STRATEGIC: Dezvoltarea durabilă a localităţilor din judeţul Buzău**

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 06- 01 Insuficienţa suprafeţei spaţiilor verzi urbane**

**Obiectiv general : Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi calităţii vieţii prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi din mediul urban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/  monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Conservarea zonelor verzi existente şi creşterea suprafeţei spaţiilor verzi din mediul urban | 1.Extinderea suprafețelor spațiilor verzi, cu atingerea a minim 26 mp/locuitor  2. Menţinerea, protejarea şi îmbunătăţirea calităţii spaţiilor verzi existente | 1. Inventarierea, amenaja-rea corespunzătoare și extinderea suprafețelor terenurilor cu destinația de spațiu verde   * 1. Amenajare spații verzi în cartierele ANGHEL SALIGNY și extindere SLAM RAMNIC și realizarea unor investiții adiacente în infrastructura de acces către acestea în municipiul Rm Sărat   2. Realizarea Registrului spațiilor verzi din municipiul Buzău   2. Îmbunătăţirea calităţii spaţiilor verzi publice cu acces nelimitat existente (parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate) prin plantări de specii dendrologice decorative în parcuri, zone verzi adiacente arterelor de circulație, scuaruri din zonele rezidențiale, inclusiv înlocuirea arborilor uscaţi sau a celor bătrâni  3.Menţinerea / întreţinerea spaţiilor verzi publice de folosință specializată (creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire, baze sau parcuri sportive etc.) și a celorlalte categorii de spații verzi  4. Amenajare locuri de joacă, 6 parcuri, 3 terenuri sportive multifuncționale prin proiecte ale Grupului de Acțiune Locală – GAL | - evoluția suprafeţelor de spaţii verzi (mp/locuitor/an)  *-*suprafață spații verzi amenjată (mp)  - străzi reabilitate (ml)   * Registru finalizat   - suprafețe de spații verzi amenajate (mp/an)  - număr arbori plantaţi / an  - suprafețe de spații verzi amenajate (mp/an)  - număr arbori plantaţi / an   * Nr. locuri de joacă amenjate * Nr. /suprafață (mp) parcuri/ terenuri sportive amenjate | permanent  2020  permanent  permanent  permanent  2023 | Consilii locale  A.P.M. Buzău  Consiliul local Rm. Sărat  Primăria Muncipiului Buzău/Consiliul local Buzău  Consilii locale  Asociaţii de proprietari  Consilii locale  Proprietari: instituții publice,  operatori economici  Consiliul local  Grupul de Acțiune Locală - GAL  “Sus Râmnicul” | Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri structurale  Fonduri proprii  5.984.847 lei  Fonduri proprii  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri structurale  Fonduri proprii |

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 06- 02 Nerespectarea prevederilor regulamentului de urbanism privind delimitarea zonelor rezidenţiale de cele industriale (lipsa zonei tampon)**

**Obiectiv general : Dezvoltarea durabilă a localităţilor**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/  monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Respectarea prevederilor regulamentului general de urbanism | Dezvoltarea localităţilor pe principii ecologice | 1. Elaborarea / reactualizarea / avizarea planurilor de urbanism şi dezvoltare urbană pentru unităţile administrative din judeţ (PUG-uri, planuri integrate de dezvoltare urbană, etc.)  2. Înființarea unor perdele forestiere de protecţie între zonele industriale (cu activităţi poluante) şi cele rezidenţiale | - număr planuri elaborate / actualizate / avizate  - suprafeţe plantate (mp/an) | permanent  permanent | Consilii locale  A.P.M. Buzău  Operatori economici  Consilii locale  Direcția Silvică Buzău | Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri proprii |

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 06- 03 Insuficienţa spaţiilor de parcare pentru autovehicule**

**Obiectiv general : Creşterea numărului locurilor de parcare**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/  monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Fluidizarea traficului auto și reducerea poluării în zonele centrale și comerciale | Asigurarea numărului optim de locuri de parcare | 1. Amenajarea unor spații de parcare conforme din punct de vedere al protecției mediului și suficiente din punct de vedere numeric | - număr locuri parcare amenajate / an | permanent | Consilii locale | Fonduri guvernamentale  Fonduri proprii  Fonduri private (parteneriate) |

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 06- 04 Insuficienţa fluidităţii traficului**

**Obiectiv general : Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic în mediul urban**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/  monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Reducerea emisiilor de poluanţi specifici traficului rutier | Îmbunătăţirea calităţii aerului în zonele intens circulate şi reducerea disconfortului produs de zgomot şi vibraţii | 1. Reabilitarea / modernizarea căilor rutiere, realizarea de variante ocolitoare  2. Verificarea în trafic a încadrării emisiilor de la autovehicule în normele legale  3. Restricţionarea traficului auto în zonele de odihnă şi recreere  4.Crearea de facilităţi pentru biciclişti în oraşele din judeţ  5.Promovarea și sprijinirea modalităților de transport ecologic, inclusiv pentru transportul în comun.  6. Implementarea unor soluții de proiecte și măsuri pentru fluidizarea traficului urban ( de tip culoare unice, sensuri giratorii, sensuri unice etc.) | - lungimea căilor rutiere realizate / modernizate (km/an)  - număr controale / rezultate  - număr artere cu circulația restricționat / lungimea arterelor restricționate (km)  - număr / lungimi piste pentru biciclişti (km)   * număr de stații de încărcare pentru vehicule electrice * nr. vehicule electrice/hibride alocate transportului în comun * nr. proiecte implementate | permanent  permanent  permanent  permanent  permanent  permanent | Consiliul Județean Buzău  Consilii locale  R.A.R.  I.P.J. Buzău  Consilii locale  I.P.J. Buzău  Consilii locale  Consilii locale  Consilii locale  I.P.J. Buzău | Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri guvernamentale  Fonduri proprii |

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 06 - 05 Gradul scăzut de implicare a publicului în luarea deciziilor**

**Obiectiv general : Implicarea publicului în procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea urbanistică**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/  monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Creşterea nivelului de educaţie ecologică a publicului şi implicarea acestuia în luarea deciziilor | Implicarea publicului în soluţionarea aspectelor de urbanizare | 1. Campanii de informare şi dezbateri pe teme de urbanizare  2. Organizarea de dezbateri publice la proiectele de urbanism şi amenajare a teritoriului  3. Asigurarea implicării publicului în procesul decizional privitor la activitatea de reglementare în domeniul protecţiei mediului | - număr campanii / dezbateri  - număr dezbateri organizate  - număr participanţi /acţiune  - număr dezbateri publice organizate | permanent  permanent  permanent | Consiliul Județean Buzău  Consilii locale  Consiliul Județean Buzău  Consilii locale  A.P.M. Buzău  Titulari planuri / proiecte | Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii |

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 06- 06 Deficienţe în dezvoltarea urbanistică, peisagistică şi estetică a localităţilor din judeţ**

**Obiectiv general : Integrarea cerinţelor de protecţie şi conservare a mediului natural şi amenajat în dezvoltarea urbanistică**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/  monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Reabilitarea fondului construit şi a spaţiilor publice | Dezvoltarea peisagistică şi estetică a localităţilor urbane din judeţ | 1. Identificarea clădirilor publice și private aflate în diferite grade de degradare și punerea în execuție a proiectelor de reabilitare  2. Reabilitarea, restaurarea şi conservarea monu-mentelor istorice, inclusiv a zonelor de protecţie a acestora  3.Consolidare, restaurare și dotare Biblioteca Vasile Voiculescu Buzău  4. Reabilitări clădiri (clădiri ghetou, internat, înființarea de locuințe sociale, realizare Centru Comunitar Integrat), îmbunătățirea infrastructurii stradale (asfaltare și montarea stâlpi fotovoltaici pentru iluminat public stradal )și amenajare locuri de joacă, parcuri, terenuri sportive multifuncționale  5. Modernizare și extindere Școala generala Ilie Pavel din Râmnicu Sărat  6. Reabilitare / Restaurare Colegiul Național Alexandru Vlahuță  7. Iluminat public cu LED în Municipiul Râmnicu Sărat - Programul de cooperare Elvețiano – Român | - număr / valoare investiţii realizate  - număr / valoare investiţii realizate  - valoare investiţii realizate  - număr / valoare investiţii realizate  - număr / valoare investiţii realizate  - număr / valoare investiţii realizate  - număr / valoare investiţii realizate | permanent  permanent  2020  2023  2020  2020  2020 | Consiliul Județean Buzău  Consilii locale  Proprietari  Consiliul Județean Buzău  Consilii locale  Direcția pentru Cultură Buzău  Consiliul Județean Buzău  Consiliul local  Grupul de Acțiune Locală - GAL  “Sus Râmnicul”  Consiliul local Rm. Sărat  Consiliul local Rm. Sărat  Consiliul local Rm. Sărat | Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri private (parteneriate)  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri structurale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri private (parteneriate)  31.280.000 lei  Fonduri structurale  Fonduri proprii  4.000.000 lei  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri private  18.500.000 lei  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri private  6.166.318 lei |
| Reconversia terenurilor degradate | Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate | 1.Regenerarea spațiului urban adiacent parcu Tineretului - Creearea unui spațiu activ de recreere  2. Regenerarea spațiilor degradate din arealele de locuit și realizarea de miniparcuri | - număr proiecte realizate  - număr proiecte realizate | 2018-2023  2018-2023 | Primăria Municipiului Buzău  Primăria Municipiului Buzău | Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri structurale  Fonduri proprii |

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 06-07 Poluarea fonică**

**Obiectiv general: Reducerea poluării fonice datorate traficului auto și nerespectării planurilor de sistematizare**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Reducerea nivelului de poluare fonică în județ | Încadrarea nivelului de zgomot ambiental în limitele legale impuse de Standardul SR 10009/2017 | 1. Interzicerea amplasării și funcționării de obiective generatoare de zgomot în zonele rezidențiale și în arealele cu folosință sensibilă  2. Revizuirea Hărții de zgomot și Planului de acțiune privind reducerea nivelului de zgomot la nivelul județului Buzău potrivit cerințelor legale  3. Punerea în aplicare a Planului de acțiune privind reducerea nivelului de zgomot ambiental pentru municipiul Buzău  4. Elaborarea, analizarea și aprobarea hărților strategice de zgomot care arată situația anului 2016 pentru căile ferate din interiorul și din exteriorul aglomerărilor pentru municipiul Buzău  5. Efectuarea de controale în trafic pentru verificarea stării tehnice a autovehiculelor | - număr de sesizări  - harta și planul revizuite (DA / NU)   * potrivit planului de acțiune   - hărți realizate (DA / NU)  - hărți analizate și evaluate (DA/NU)  - hărți aprobate prin ordin (DA/NU)  - număr controale / rezultate | permanent  2023  -la termenele stabilite în Plan/2023  2019  permanent | Consiliul Județean Buzău  Consilii locale  A.P.M. Buzău  G.N.M. – C.J. Buzău  Primăria Buzău  Primăria Buzău  SNCF ”CFR”-SA  APM Buzău  Ministerul Transporturilor  R.A.R.  I.P.J. Buzău | Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii |

**CATEGORIA DE PROBLEME PM 07 – Conservarea biodiversității și a habitatelor naturale**

**OBIECTIV STRATEGIC: Stoparea deteriorării mediului natural**

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 07- 01 Impactul antropic asupra ariilor naturale protejate**

**Obiectiv general : Protejarea ariilor naturale de interes comunitar, naţional, local**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/  monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Asigurarea diversităţii biologice, prin conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice pe teritoriul României | Menţinerea sau restabilirea într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale şi a speciilor din flora şi fauna sălbatică | 1. Asigurarea administrării ariilor naturale protejate  2. Asigurarea cadrului instituțional pentru administrarea ariilor naturale protejate prin elaborarea seturilor de măsuri minime de conservare, a regulamentelor și planurilor de management  3. Îmbunătățirea managementului ariilor naturale protejate prinpreluarea de către A.N.A.N.P șiadministrarea unitară  4. Elaborarea și implementare proiect: Consolidarea managementului sitului ROSCI0190 Penteleu și ROSCI0229Siriu  5. Protejarea biodiversității și a cadrului natural prin parcurgerea procedurilor de evaluare a impactului planurilor / proiectelor / activităților  6. Protecţia speciilor de faună şi floră sălbatice prin reglementarea activităților de recoltare / capturare / achiziție / comercializare a acestora  7. Întărirea controlului pentru prevenirea tăierilor ilegale de arbori și braconajului în arii naturale protejate | - număr acțiuni de verificare și control efectuate de A.N.A.N.P., A.P.M., G.N.M.  - număr arii naturale protejate / număr seturi de măsuri de conservare / regulamente / planuri de management  - număr arii naturale protejate /valoare investiții realizate  -aplicare măsuri de implementare a Planurilor de management ale siturilor ROSCI Penteleu și ROSCI0229Siriu (măsuri de conservare specii și habitate de interes comunitar și realizare infrastructură de vizitare)   * număr acte de reglementare pentru care s-au parcurs proceduri de evaluare adecvată / număr acte de reglementare (avize, acorduri) emise   - număr solicitări / număr de autorizații emise  - număr controale efectuate | permanent  permanent  permanent  2022  permanent  permanent  permanent | A.N.A.N.P.  A.P.M. Buzău  G.N.M. – C.J. Buzău  A.N.A.N.P.  A.P.M. Buzău  A.N.A.N.P.  A.P.M. Buzău  Consiliu Județean Buzău  A.N.A.N.P  A.P.M. Buzău  A.N.A.N.P.  A.P.M. Buzău  Garda Forestieră Focșani  G.N.M. – C.J. Buzău | Fonduri guvernamentale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii |

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 07- 02 Refacerea mediului natural degradat ca urmare a agresiunii antropice**

**Obiectiv general : Reducerea presiunii antropice asupra mediului natural și protejarea mediului natural în contextul dezvoltării durabile a zonelor cu potențial turistic și/sau de agrement**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/  monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Reducerea impactului activităţilor antropice asupra mediului natural | 1. Refacerea zonelor naturale degradate  2. Desfăşurarea activi-tăţilor umane ţinând cont de cerinţele privind protecţia mediului în zonele turistice şi de agrement | 1. Identificarea zonelor naturale degradate prin activități antropice și implementarea măsurilor privind refacerea ecosistemelor  2. Întărirea controlului pentru prevenirea activităților ilegale cu efecte de degradare a cadrului natural (ex. exploatare agregate minerale, turism necontrolat, braconaj, păşunat, defrișări, etc.)  3. Implicarea fermă a administraţiei publice locale și a altor instituţii publice responsabile în dezvoltarea activităţilor de turism si agrement  4. Aplicarea măsurilor specifice de echipare tehnico-edilitară a zonelor turistice şi de agrement  5. Realizare parc balnear, stațiunea Sărata Monteoru, comuna Merei  6. Punerea în circuitul turistic a Minei de Petrol unică în Europa dela Sărata Monteoru, comuna Merei.  7. Asigurarea igienizăriî periodice a zonelor de agrement prin operatori specializaţi  8. Organizarea de acţiuni de educare civică a cetăţenilor  9.Dezvoltarea de parteneriate între autorităţi publice şi mediul de afaceri în scopul asigurării unei valorificări raţionale a resurselor turistice | - suprafeţe pe care s-au aplicat măsuri de refacere  - număr controale efectuate  - număr proiecte inițiate / implementate  - număr dotări (igienico-sanitare, parcări) realizate  -investiții realizate/număr vizitatori  -investiții realizate/număr vizitatori  - număr containere / pubele amplasate în zone turistice  - număr acţiuni de igienizare  - număr parteneriate încheiate | Permanent  permanent  permanent  permanent  2022  2022  permanent  permanent  permanent | Consiliul Județean Buzău  Consilii locale  G.N.M. – C.J. Buzău  A.P.M. Buzău  O.N.G.  Garda Forestieră Focșani  Direcţia Silvică Buzău  A.N.A.N.P.  G.N.M. – C.J. Buzău  A.N.R.M.  Garda Forestieră Focșani  Consilii locale  Consiliul Județean Buzău  Consilii locale  A.N.A.N.P.  A.P.M. Buzău  Consiliul Județean Buzău  Consilii locale  A.N.A.N.P  Direcţia Silvică Buzău  A.P.M. Buzău  Consiliul Județean Buzău  Consiliul Județean Buzău  Consilii Locale  Operatori de salubritate  O.N.G.  Consiliul Județean Buzău  Consilii locale  A.P.M. Buzău  Consiliul Județean Buzău  Consilii locale  Operatori economici  O.N.G. | Fonduri guvernamentale  Fonduri de coeziune  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri structurale  Fonduri structurale  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii |

**CATEGORIA DE PROBLEME PM 08 – Educaţia privind protecţia mediului**

**OBIECTIV STRATEGIC: Creşterea gradului de implicare a comunităţii în rezolvarea aspectelor de mediu**

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 08- 01 Participarea redusă a comunităţii în soluţionarea aspectelor ce vizează protecţia mediului**

**Obiectiv general : Creşterea gradului de implicare a comunităţii în soluţionarea aspectelor de mediu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/  monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi implicare activă a  comunităţii pentru  aspectele ce vizează protecţia mediului (acţiuni ecologice, dezbateri publice, luarea deciziei de mediu) | Atragerea populaţiei in activităţi sociale pe teme de mediu şi creşterea capacităţii acesteia de a iniţia activităţi proprii pentru protecţia mediului înconjurător | 1. Dezvoltarea unor programe comunitare zonale cu acţiuni practice de protecţie a mediului  2. Intensificarea colaborării cu ONG-urile din domeniu şi promovarea voluntaria-tului ecologist  3. Organizarea de acţiuni ecologice cu ocazia evenimentelor din calendarul ecologic  4. Implementarea de proiecte de educaţie ecologică în mediul rural  5. Asigurarea unei educații ecologice eficiente la nivelul populației școlare, prin includerea în aria curriculară de teme și organizarea de acțiuni ce vizează educația ecologică  6. Campanii de informare și conștientizare cu privire la buruiana ambrozia | - număr acţiuni  - număr acţiuni desfășurate  - număr voluntari ecologi  - număr acțiuni organizate  -număr proiecte  - număr acțiuni organizate  - număr acțiuni organizate | permanent  permanent  conform calendarului  permanent  Permanent  permanent | Consiliul Județean Buzău  A.P.M. Buzău  G.N.M. – C.J. Buzău  O.N.G.  A.P.M. Buzău  G.N.M. – C.J. Buzău  O.N.G.  A.P.M. Buzău  G.N.M. – C.J. Buzău  O.N.G.  Instituții de învățământ  A.P.M. Buzău  G.N.M. – C.J. Buzău  O.N.G.  Instituții de învățământ  Consilii locale  Instituții de învățământ  A.P.M. Buzău  G.N.M. – C.J. Buzău  Consilii locale  O.N.G.  Consiliul locale  Populație | Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii  Fonduri proprii |

**PROBLEMA DE MEDIU: PM 08- 02 Deficiențe în informaţiile privind legislaţia de mediu la nivelul comunităţii**

**Obiectiv general : Informarea populaţiei în privința legislaţiei de mediu în vigoare**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv specific | Ţinta | Acţiune | Indicator monitorizat | Termen de realizare | Responsabili implementare/monitorizare | Surse de finanţare (existente/potenţiale |
| Popularizarea prevederilor legislaţiei de mediu | Creşterea nivelului de cunoaștere a problemelor de mediu la nivelul comunităţii | 1. Organizarea de campanii de informare pe teme legislative din domeniul protecţiei mediului  2. Organizarea de întâlniri privind problemele locale de mediu, publicarea și distribuirea de materiale informative | - număr campanii  - număr apariţii în mass media  - număr pliante, broşuri tipărite / distribuite  - număr întâlniri / număr participanţi  - număr pliante, broşuri tipărite / distribuite | permanent  permanent | A.P.M. Buzău  G.N.M. – C.J. Buzău  Consiliul Județean Buzău  Consilii locale  Administratori / custozi  A.P.M. Buzău  G.N.M. – C.J. Buzău  Consiliul Județean Buzău  Consilii locale | Fonduri proprii  Fonduri proprii |