AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GIURGIU

SERVICIUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

Proiecte de mediu ale județului Giurgiu la 30 iunie 2017

| Nr. crt. | Unitatea care propune/ beneficiar, adresa | Titlu Proiect | Perioada de imple- mentare | Loc de imple- mentare | Scop ecologic general | Populaţie deservită -estimare (nr.loc.) | Date tehnice | Activităţi propuse de proiect | Program de finanţare (Accesat/ vizat pentru accesare) | Programe, strategii, planuri de acțiune din care face parte | Buget total (RON) | Contribuţie proprie, (RON) | Cofinanţare naţională (RON) | Cofinanţare din fonduri europene (RON) | Împrumuturi externe (RON) | Alte surse de finanţare (RON) | Stadiul actual al proiectului % | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| PROIECTE FINALIZATE |
| AER |
| DRUMURI |
|  | Primăria Mihăilești | Reabilitare străzi în satul Novaci, orașul Mihăilești, județul Giurgiu | 12 luni | Străzile Liliacului, Blocurilor, Cazanului, Vâlcele, Conului, Ghiocelului, Negustori, Lamaitei, Amurgului, Zootehniei - Sat Novaci, oraș Mihăilești | Reducerea poluării aerului prin reducerea emisiilor de noxe | cca1500 loc | 4.72 km, 40.000 mp |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.2.1 | 2341,508 mii lei |  |  |  |  |  | Finalizat | Adr. Prim Mihăilești nr. 14782/27.07.2017 Proiectul stagnează din lipsă de fonduri Decizia etapei de încadrare nr. 6787/09.03.2016 |
|  | Primăria Gostinu | Modernizarea drumurilor locale în comuna Gostinu, județul Giurgiu |  | Com. Gostinu | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.1.1.2.33. | 1248,00 mii lei |  | 1.248,00 mii lei |  |  |  | Finalizat | Fax Prim Gostinu din 29.06.2017 (Fisa PLAM) Adr Prim Gostinu nr. 1271/29.06.2017 |
|  | Primăria Greaca | Asfaltare străzi comunale în comuna Greaca, judeţul Giurgiu |  | Com. Greaca | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2543 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr 4.1.1.2.35. |  |  | 86,345 mii lei |  |  |  | Finalizat | Adr. Primăriei Greaca nr. 4057/27.07.2017 |
|  | Primăria Greaca | DC 89 Greaca - Puţu Greci |  | Com. Greaca | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 2543 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.1.1.2.36. | 1822,0 mii lei |  |  |  |  |  | Finalizat | Adr. Primăriei Greaca nr. 4057/27.07.2017 |
|  | Primăria Herăști | Modernizare drumuri comunale DC 84, DS 519, DS 1072, DS 900, DS 731, DS 730 | 2010- 2013 | Com. Herăşti Sat Herăști şi Miloşeşti | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 2400 loc | 3,9 km | Scarificare pietruire existentă, execuţia rigolelor betonate, realizare îmbrăcăminte rutieră, bituminoasă | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr.. 4.1.1.2.37 | 2919,64976 mii lei | 1323,879 mii lei | 65,484 mii lei |  |  |  | Finalizat | Adr. Prim. Herăști nr. 1843/05.07.2017 |
|  | Primăria Herăști | Modernizare drumuri de interes local în comuna Herăști, jud Giurgiu | 2014-2016 | Com Herăști | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 2100 loc | 1,76 km | Scarificare pietruire existentă, execuţia rigolelor betonate, realizare îmbrăcăminte rutieră, bituminoasă | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr 4.1.1.2.38. | 1384,57 mii lei | 13,011 mii lei | 1154,819 mii lei |  |  |  | Finalizat | Adr. Prim. Herăști nr. 1843/05.07.2017 |
|  | Primăria Herăști | Modernizare drumuri de interes local | 2016-2017 | Sate Herăști și Miloșești | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 2100 loc | 2,315 km | Scarificare pietruire existentă, execuţia rigolelor betonate, realizare îmbrăcăminte rutieră, bituminoasă | Bugetul local | PLAM rev (4), act. Nr 4.1.1.2..72 | 1500,062 mii lei | 1500,062 mii lei |  |  |  |  | Finalizat | Adr. Prim. Herăști nr. 1843/05.07.2017 |
|  | Primăria Letca Nouă | Modernizare drumuri comunale în comuna Letca Nouă, sate Letca Nouă și Letca Veche |  | Com. Letca Nouă satele Letca Nouă, Letca Veche | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 3800 loc | 5,6 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.1.1.2.42. | 6500 mii lei |  |  |  |  |  | Finalizat | Adr. .Prim. Letca Nouă nr. 5505/04.07.2017 |
|  | Primăria Roata de Jos | Modernizare drumuri de interes local (Străzi principale în comuna Roata de Jos) |  | Com. Roata de Jos | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf |  | 14 km (17,502 km) |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr 4.1.1.2..72 | 11396,249 mii lei | 100 mii lei din care până în prezent 11,381 mii lei | 11296,249 mii lei din care până în prezent 7587,305 +541,733 mii lei |  |  |  | Finalizat | Adr. Prim. Roata de Jos nr. nr. 16382/14.07.2017 |
|  | Primăria Stoenești | Modernizare drumuri comunale | 2012-2017 | Com. Stoenești | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 2526 loc | 9,4 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act nr.. 4.1.1.2.60 | 6700 mii lei |  | 1900 + 455,871 mii lei |  |  |  | Finalizat | Adr. Prim. Stoeneşti nr. 2259/19.07.2017 |
|  | Primăria Toporu | Îmbunătăţirea reţelei de drumuri comunale şi de interes local, Toporu şi Tomuleşti DC 23 | 2010-2014 | Com. Toporu | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 2400 | 5,15 km km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act nr.. 4.1.1.2.62 | 5772,56 mii lei | 240,954 mii lei, din care, până în prezent, 198,03 mii lei | 5531,601 mii lei, din care, până în prezent, 5451,5 mii lei |  |  |  | Finalizat | Adr. Prim Toporu 2938/26.07.2017 |
| APĂ |
| ALIMENTARI ȘI CANALIZĂRI |
|  | SC APA SERVICE SA Giurgiu | Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în jud. Giurgiu | 2008-2016 (cf. act adițional 8/ 24,09,2015 la Contr. de finanțare) | Mun. Giurgiu -com Slobozia Bolintin Vale Mihăileşti | Servicii de apă şi canalizare la tarife accesibile Îmbunătăţirea calităţii cursurilor de apă Îmbunătăţirea modului de gospodărire a nămolului rezultat de la staţiile de epurare Realizarea unui sistem de management eficient al sectorului de apă Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare Construirea unor stații de epurare conforme legislației de mediu | 90 000 loc. | 15473 ha | Reabilitarea fronturi de captare Reabilitare conducte de aducțiune Reabilitare stații de tratare Reabilitare rezervoare stocare apă Reabilitare stații de hidrofor Reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție apă și a rețelei de canalizare Reabilitarea și extinderea stațiilor de pompare ape uzate Reabilitarea stațiilor de epurare. | POS Mediu - axa prioritară 1 | AL 21 a mun. Giurgiu şi a oraşului Bolintin Vale | 199.933,484 mii lei, la cursul de 3,7212 lei/ euro cf act adițional nr. 7/19.09.2013 | 9949,602 mii lei | 24.697,905 mii lei | 161.486,3 mii lei Fondul de Coeziune | - | 3.799,677 mii lei din bugetul local | Finalizat | Email SC APA SERVICE GIiurgiu din 17.07.2017 Efectuată recepția finală |
| ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ |
|  | Primăria Mihăilești | Alimentare cu apa potabilă în satele Popeşti şi Novaci, judeţul GIURGIU" | 31.12.2014 | Mihăilești - Satele Novaci şi Popeşti | Satisfacerea necesarului de apa potabila din punct de vedere cantitativ și calitativ în satele Novaci şi Popeşti , jud. Giurgiu | 3800 loc | 4,5 km | Proiectul îşi propune extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă potabila în satele Novaci şi Popeşti. | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. nr. 2.2.1.1.1 | 3748,400 mii lei |  |  |  |  |  | Finalizat | Adr. Prim Mihăilești nr. 14782/27.07.2017 |
|  | Primăria Colibași | Alimentare cu apă com. Colibași, jud. Giurgiu | 2010-2017 | Com. Colibași | Asigurarea necesarului de apă potabilă în com. Colibași | 3253 loc | 29,112 km rețea 3 puţuri Staţie pompare Staţie tratare |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. nr 2.2.1.1.10 | 6.470.916 | 178.554 | 6.292.362 | - | - | - | Finalizat | Adr. Prim Colibaşi nr. 7600.24.07.2017 P.V rec la terminarea lucrarilor nr.5704/09.06.2017 |
|  | Primăria Crevedia Mare | Rețea de apă, forare puțuri și gospodărie de apă în com. Crevedia Mare | 21.09.2010 – 06.2015 | Crevedia Mică, Crevedia Mare, în lungul DN 61 | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 1200 loc | două foraje , reţea de 7,5 Km, rezervor 400 mc. |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr. 2.2.1.1.14 | 3151,038 mii lei | 51,775 mii lei | 3099,263 mii lei | - | - | - | Finalizat | Adr Prim Crevedia Mare nr. 2234/14.07.2017 |
|  | Primăria Călugăreni | Alimentare cu apă în comuna Călugăreni, jud. Giurgiu - satele Uzunu și Hulubești. |  | Com Călugăreni, jud. Giurgiu - sate Uzunu și Hulubești. | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 3700 loc | 9,125 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr. 2.2.1.1.7. | 3748 mii lei |  | 3461 mii lei |  |  |  | Finalizat | Adr.Prim. Călugăreni: nr. 5010/2017 |
| CANALIZĂRI |
|  | Primăria Călugăreni | Rețea de canalizare în comuna Călugăreni cu satele Hulubești și Uzunu, județul Giurgiu |  | Com. Călugăreni cu satele Hulubești și Uzunu | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea apelor uzate menajere | 2200 loc | 6,9 km |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev 4 act. nr 1.2.1.1.5 | 10318 mii lei | 153 mii lei | 8507 mii lei |  |  |  | Finalizat | Adr.Prim. Călugăreni: nr. 5010/2017 |
| PROTECȚIA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI ISTORIC |
|  | Consiliul Judeţean Giurgiu | Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Mănăstirea fortificată Comana şi modernizarea infrastructurilor conexe | 10.12.2010- 09.12.2015 | Com. Comana |  | 10.000 loc | 18.837 mp | Management proiect Lucrări construcții Racord electric Asistenta tehnica Audit Publicitate proiect Monitorizare si evaluare proiect Selectare personal | POR 2007-2013 | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 9.1.1.1.1 | 30.402,001 Mii lei | 2030,2537 mii lei | 1692,63241 mii lei | 6287,47524 mii lei | - | - | Finalizat | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 PVRTL 16342/ 27.10.2016 |
| PROIECTE ÎN DERULARE |
| PROTECȚIA AERULUI |
| EFICIENTIZARE TERMICĂ ȘI UTILIZAREA RESURSELOR REGENERABILE DE ENERGIU |
|  | Consiliul Judeţean Giurgiu | „CROSS-BORDER ADVANCED TRAINING PROGRAMME FOR GIURGIU COUNTY AND RUSE DISTRICT ADMINISTRATIONS” (Program avansat transfrontalier de instruire pentru administrația Județului Giurgiu și Districtului Ruse), acronim: CBA, cod proiect: 16.5.2.010 | 20.05.2017-19.05.2019 | Judetul Giurgiu,Districtul Ruse | -creșterea capacității de cooperare între autoritățile publice din județul Giurgiu și districtul Ruse prin profesionalizarea personalului și crearea unui cadru comun de cooperare în domeniile de interes comun. | Aproximativ 500.000 locuitori (judetul Giurgiu si districtul Ruse) | 1 analiză (Cercetare și analiză a situației actuale privind implementarea surselor de energie regenerabila în cele 2 regiuni: judetul Giurgiu si districtul Ruse; 1 strategie integrată de eficiență energetică durabilă la nivelul regiunii transfrontaliere Giurgiu - Ruse | 1.pregătirea proiectului; 2.management de proiect; 3.achiziții publice; 4.asigurarea unui cadru comun pentru activitatea celor 2 instituții (dotări IT pentru personalul propriu); 5.program avansat de instruire pentru personalul celor 2 instituții (program de mentorat prin schimb de personal pe termen scurt); 6. promovare și publicitate; 7.schimburi de bune practici (pentru analiza unor exemple de cooperare transfrontaliera de aplicat post 2020); 8.analiza situatiei curente si identificarea oportunitatilor de investitii privind viitorul comun (crearea unui grup comun de lucru care sa identifice nevoile pentru perioada urmatoare si sa elaboreze un plan de actiune comun); 9.analiza situatiei curente cu privire la oportunitatile pentru aplicarea “economiei verzi” in regiunea transfrontaliera (elaborarea unei strategii comune cu privire la „energiile verzi” si la beneficiile lor pentru regiunea transfrontaliera Giurgiu-Ruse). | Interreg V – A România - Bulgaria | Strategia de dezvoltare a judetului Giurgiu | 1.964.153,62 | 19.826,46 | 128.871,78 | 842.623,16 |  |  | In derulare | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 |
|  | Primăria Greaca | Reabilitare grădiniță comuna Greaca, jud. Giurgiu |  | Com. Greaca | Protecția calității aerului și conservarea resurselor naturale prin eficientizarea termică a clădirii |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.2.1.2.9 |  |  | 108,0 mi lei |  |  |  | În derulare 30% | Adr. Primăriei Greaca nr. 4057/27.07.2017 |
| GAZE NATURALE |
|  | Primăria Cosoba | Introducere gaze naturale în comuna Cosoba | 2008-2016 | Com. Cosoba | Reducerea poluării aerului cu noxe rezultate din arderea combustibililor | 2600 loc | 12,5 km |  | Lucrare concesionată | PLAM rev (4), act. Nr. 4.2.1.1.1 | 170 mii lei | 170 mii lei |  |  |  |  | În derulare 85% | Adr. prim Cosoba nr. 2358/28.06.2017 |
|  | Primăria Floresti-Stoenesti | Extindere rețea de gaze în comuna Floresti-Stoenesti | 2013 | Com. Floresti-Stoenesti | Reducerea poluării aerului cu noxe rezultate din arderea de combustibilil | 225 loc | 5,409 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (4), act nr4.2.1.1.3 | 356,068 mii lei | 356,068 mii lei |  |  |  |  | În derulare 95% | Adr. prim. Florești-Stoenești nr. 1122/24.02.2015 |
| DRUMURI |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 151 E limita jud. Dâmboviţa-Trestieni km 4+340-9+835;5,495 km | 06.10.2009-2013 | sat. Trestieni, Cosoba, Ulmi | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 10429 loc | 5,495 km drum de modernizat |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.1 | 3.190 mii lei | 115 mii lei, din care, până în prezent, 35 mii lei | 3.075 mii lei, Până în prezent 1141 mii lei |  |  |  | În derulare 40% | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 Sistare lucrări din lipsă de fonduri |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare DJ401 A Palanca-Stoenești, km 50+000-55+050,5,050 km | 2012-2013 | Com. Florești Stoenești | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 14687 loc | 5,113 km drum de reabilitat | Întocmire documentație tehnico-economică faza PT+DE Execuție Lucrări | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.2 | 7.260 mii lei | 3.709 mii lei, din care, până în prezent, 3592 mii lei | 3.552 mii lei, Până în prezent 1.698 mii lei |  |  |  | În derulare 80% | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 Sistare lucrări din lipsă de fonduri |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare și modernizare DJ 401 A , Găiseni – Cărpenișu – limită județ Dâmbovița, km 58+730-61+170, km 63+550, 2,840 km |  | Comuna Găiseni, satele Găiseni, Cărpenișu, jud Giurgiu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  | 2,840 km | Întocmire documentație tehnico-economică faza DALI |  | PLAM Giurgiu rev (4), act nr 4.1.1.1.3 | 7845,45 mii lei | 7845,45 mii lei | - |  |  |  | În derulare 5% | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 În faza DALI |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | DJ 401 Herăști - Hotarele km 36+000 -38+374; 39+395 -40+484; (3,563 km) |  | Herăști - Hotarele | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  | 3,563 km | Execuție Lucrări | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.4 | 3.240 mii lei | 796 mii lei din care, până în prezent, 565 mii lei | 2.444 mii lei din care, până în prezent, 1419 mii lei |  |  |  | În derulare 66% | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 Sistare lucrări din lipsă de fonduri |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 404, Limită jud. Dâmbovița-Drăgăneasca -Florești Stoenești km 6+600-13+327, 6,73 km | 2012-2013 | Com. Florești—Stoenești și Ulmi | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 16991 loc | 5,674 km drum de reabilitat | Întocmire documentație tehnico-economică faza PT+DE Execuție Lucrări | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.5 | 9.479 mii lei | 4.391 mii lei Până în prezent, 3.859 mii lei | 5.089 mii lei din care, până în prezent, 1.729 mii lei |  |  |  | În derulare 59% | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 Sistare lucrări din lipsă de fonduri |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare și modernizare DJ 411. Limită cu jud. Călăraşi Hotarele – Isvoarele – Teius – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari - Călugăreni -Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podul Doamnei – Clejani (DN 61) | 2011-2015 | Jud.Giurgiu limită cu Jud. Călăraşi Hotarele – Isvoarele – Teius – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari- Călugăreni- Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podul Doamnei – Clejani (DN 61) | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 27398 loc | Lungime 46,26 km, lăţime 6,5 m din care 2*0,75m categorie de importanţă C clasa tehnică IV | Managementul proiectului Monitorizarea şi evaluarea proiectului Conferinţă de lansare a proiectului Organizare proceduri de achiziție servicii de publicitate dirigenţie de şantier şi de audit Publicitatea proiectului Organizare proceduri de achiziție lucrări Executarea lucrărilor Recepţie la terminarea lucrărilor Conferinţa de încheiere a proiectului Auditul proiectului | POR 2007-2013 Axa 2, DMI 2.1 | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.6 | 109.216,1905 mii lei | 23.022,83005 mii lei | 10.114,52698 mii lei | 80456,76 mii lei Până în prezent, 35490 mii lei |  |  | În derulare 82% | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 412 Prundu - Colibaşi, km.0+000-9+000, km 12+000-13+858, 10,858 km | 25.09.2009-2014 | com. Prundu, Gostinari , Comana, Colibaşi | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 17771 | 9,912 km |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.7 | 21.648 mii lei | 1.584 mii lei, Până în prezent734 mii lei | 20.065 mii lei, Pana in prezent 8849 mii lei |  |  |  | În derulare 47% | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 Sistare lucrări din lipsă de finanțare |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare și modernizare DJ 412 C Uiești - Goleasca – DJ 601, km 17+436-21+936, 4,5 km | 2010-2012 | Com. Bucșani | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 6648 | 4,5 km drum de reabilitat |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.8 | 6.805 mii lei | 525 mii lei, Până în prezent, 48 mii lei | 6.280 mii lei, Până în prezent, 4.013 mii lei |  |  |  | În derulare 62% | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 412 D Bucșani-Malu Spart, km 0+000-7+820, 7,82 km | Data începerii 2011 | Orașul Bolintin Vale și com. Bucșani | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 7106 | 7,800 km drum |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.9 | 11.275 mii lei | 279 mii lei Până în prezent, 80 mii lei | 10.997 mii lei |  |  |  | În derulare 3% | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 Sistare lucrări din lipsă de fonduri |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DC 121, Slobozia –DJ 504 | 06.10.2009-2013 | Com. Slobozia | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  | 5,000 km drum | Întocmire documentație tehnico-economică faza PT+DE |  | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.10 | 5.952 mii lei | 214 mii lei, din care, până la data raportări 51 mii lei | 5.738 mii lei |  |  |  | În derulare 1% | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 Sistare lucrări din lipsă de fonduri |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 601 Bolintin Deal-Bolintin Vale-Malu Spart , km 9+500-12+500,13+000-21+000, 11,000 km | 2012-2013 | Orașul Bolintin Vale și com. Bolintin Deal | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 18850 loc | 11,000 km drum de reabilitat | Întocmire documentație tehnico-economică, execuție lucrări | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.11 | 14.887 mii lei | 420 mii lei, din care, până la data raportării 49 mii lei | 14.468 mii lei, din care până în prezent 2.264 mii lei |  |  |  | În derulare 16% | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Modernizare DJ 601 D Letca Veche –Limită jud. Teleorman | 2012-2013 | Com. Letca Nouă | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  | 2,060 km drum | Întocmire documentație tehnico-economică faza PT+DE Execuție Lucrări |  | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.12 | 3.114 mii lei | 178 mii lei din care, până la data raportării 73 mii lei | 2.936 mii lei |  |  |  | În derulare 1% | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 Sistare lucrări din lipsă de fonduri |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitarea și modernizarea traseu rutier Gogoșari-Drăghiceanu-Izvoru-DJ504, 9,087 km și DJ 504 Giurgiu-Vieru, 3,1 km | 14.08.2014-31.12.2015 | Mun. Giurgiu, com. Stănești, Gogoșari, Putineiu | Reducerea poluării aerului prin reducerea emisiilor de gaze | 68814 loc | 12,187 km | 0. Activităţi pregătitoare Administrarea , monitorizarea şi evaluarea proiectului Informare şi publicitate proiect Organizarea procedurilor de achiziţie publică Actualizarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie Realizarea lucrărilor de construcţii Supervizarea lucrărilor (dirigenţia de şantier) Auditul proiectului | Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.13 | 4915,01254 mii euro | 124,84132 mii euro | 638,95163 mii euro | 4151,21959 mii euro |  |  | În derulare 71% | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare și modernizare DJ 603: Naipu - Schitu - Mirău – Stoenești – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411) | 01.04.2013-01.06.2016 | Localitățile Naipu, - Schitu - Mirău – Stoenești – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 25844 loc | Reabilitare și modernizare DJ 603 cu o lungime de 36,222 km drum județean și 0,100 km pod nou construit peste râul Câlniștea | Administrarea, monitorizarea și evaluarea proiectului; Promovarea și publicitatea proiectului; Supravegherea lucrărilor de construire; Lucrări de reabilitare și modernizare; Auditul financiar al proiectului | POR | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.14 | 75119,84108 mii lei | 16174,5806 mii lei Până în prezent 565,90907 mii lei | 6917,04585 m ii lei Până în prezent 171,73519 mii lei | 52028,21463 mii lei Până în prezent 1291,74727 mii lei |  |  | În derulare 54% | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reabilitare și modernizare DJ 611 Roata de Jos – Sadina -Cartojani-Limită jud. Teleorman | 2012-2013 | Com. Roata de Jos | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 8296 | 5,180 km drum de reabilitat | Întocmire documentație tehnico-economică faza PT+DE Execuție Lucrări | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.15 | 7.179 mii lei | 1.708 mii lei din care, până la data raportării 1577 mii lei | 5.471 mii lei din care, până la data raportării 3.258 mii lei |  |  |  | În derulare 58% | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Portul verde și de înaltă performanță Giurgiu -Etapa a II - a – Construcția | 2015-2018 | Mun. Giurgiu - partener ILR Logistica Romania SRL SC Administrația Zonei Libere Giurgiu Sa | Realizarea unei infrastructuri trimodale de transport (apă, cale ferată, rutier) | 62000 loc. | -Refacerea și modernizarea cheiului de descărcare -Construirea halei trimodale fluvial-feroviar- rutier) -Investiții în macarale cu performanțe ridicate, -Extinderea căii ferate pentru realizarea unei infrastructuri trimodale de transport -Reabilitarea infrastructurii rutiere din interiorul zonei portuare -Modernizarea sistemelor de tehnologie a informației existente -Integrarea în cadrul sistemului de Informații Fluviale | Fiecare dintre parteneri realizează una sau mai multe dintre activitățile proiectului, municipiul Giurgiu având de realizat următoarele activități: -realizarea unei treceri la nivel cu calea ferată -demolare structura ferry-boat existentă -managementu proiectului -diseminarea proiectului | Programul CEF (Connecting Europe Facility) | PLAM rev (4), act. 4.1.1.3.1 | 7.962,820,00 lei | 1.194,423,00 lei | - | 6.768.397,00 lei | - | - | În derulare 51,50% | Adr. Prim Giurgiu nr. 25129/14.07.2017 Contract de finanțare INEA/CEF/TRAN/M2014/1041944 din 15.09.2015 Urmare anumitor aspecte de ordin tehnic apărute în amplasamentul lucrărilor, a devenit necesară executarea unor lucrări imprevizibile la momentul demarării proiectului, constând în punerea în siguranță a excavațiilor adânci și a taluzurilor la limita de proprietate cu AFDJ Galați-SCN Giurgiu, sens în care a fost realizată o expertiză tehnică și ulterior documentația necesară pentru executarea lucrărilor respective. |
|  | Primăria mun. Giurgiu în parteneriat cu Primăria Ruse | Dezvoltarea regiunii dunărene pentru o mai bună conectivitate a Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu coridorul de transport nr. 7. | 2017-2019 | Mun. Giurgiu, malul Canalului Sfântul Gheorghe, pe Aleea Plantelor, vis-a-vis de sediul Administraţiei Domeniului Public şi Privat Giurgiu | Dezvoltarea durabilă a municipiului Giurgiu prin reabilitarea sistemului de transport în Euroregiunea Ruse-Giurgiu Amenajarea unui sector al canalului Sfântul Gheorghe în scopul îmbunătățirii conectivității în Euroregiunea Ruse-Giurgiu | 250.000 loc. | Cheu -230 m, dale beton Platformă portuară -3377 m2 Rampă de ridicare ambarcațiuni -60 m x 6 m Clădire administrativă și împrejmuire (70 m2 construiți) Zonă reparații nave 92 ateliere –containere) Platformă de andocare 450m2 Apuntamente 6 bucx12 m Drumuri, parcări și spații verzi | Lucrări de construcții montaj în vederea realizării obiectivelor | Progr. INTERREG V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 | PLAM Giurgiu rev (4) act nr. 4.1.1.3.2 | 13.402.625,58 lei din care: 12.240.618,83 lei - cheltuieli eligibile 1.162.006,75 lei - cheltuieli neeligibile | 244.812,38 lei | 1.591.280,45 lei | 10.404.525,98 lei | - | - | În derulare 0,67% | Adr. Prim. Giurgiu nr. 25129/14.07.2017 Proiect depus în parteneriat cu Primăria Ruse În acest moment se demarează procedurile de achiziții |
|  | Primăria Băneasa | Reabilitare drum comunal DC 88 Com Băneasa |  | Com. Băneasa | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 4000 loc | 4,2 km |  | OUG 28/2013 | cod PNAPM GL5URR3P022 redirecționată către PLAM rev (4) , act. nr. 4.1.1.2.3 | 4.481,899 mii lei |  | 2710,62226 mii lei |  |  |  | În derulare 90% | Email Prim. Băneasa din 05.07.2017 |
|  | Primăria Bucșani | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Bucșani, județul Giurgiu |  | Com. Bucșani | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere | 6648 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. nr 4.1.1.2.6 |  |  |  |  |  |  | În derulare |  |
|  | Primăria Bucșani | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bucșani, județul Giurgiu |  | Com. Bucșani | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 6648 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. nr. 4.1.1.2.4 | 5490,5 mii lei |  |  | până în prezent 541,172 mii lei |  |  | În derulare 7,65% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Bucșani | Reabilitare drum comunal DC 191 localitatea Bucșani, jud. Giurgiu. |  | Sate Angheleşti, Vadu – Lat, Obedeni Com. Bucșani | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere | 6648 loc | 4,600 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. nr 4.1.1.2.5 |  |  | până în prezent 579.648,00 mii lei |  |  |  | În derulare | Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Bulbucata | Modernizare drumuri de interes local în comuna Bulbucata, județul Giurgiu - comuna Bulbucata. |  | Com. Bulbucata, satele Teișori, Făcău și Coteni, județul Giurgiu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 5049 loc | 3, 265 km S = 22790 mp |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr. 4.1.1.2.7 |  |  | până în prezent 441.772,00 mii lei |  |  |  | În derulare | Decizia etapei de încadrare nr. 2164.05.04.2016 |
|  | Primăria Buturugeni | Modernizare DC 134 Buturugeni - Pădureni | 2015 | Com. Buturugeni | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 4136 loc | 5,8 km drum |  | PNDR | PLAM rev (4), act. nr 4.1.1.2.8 | 5811 mii lei |  | până în prezent 4300 mii lei |  |  |  | În derulare 98% | Adr. Prim Buturugeni nr. 2840/26.06.2017 |
|  | Primăria Călugăreni | Modernizare drumuri de interes local în comuna Călugăreni cu satele Hulubeşti şi Brăniştari, jud. Giurgiu |  | Com. Călugăreni cu sate Hulubeşti şi Brăniştari | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2500 loc | 1,904 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. nr 4.1.1.2.9 | 2638 mii lei | 981,739 mii lei | până în prezent 2025 mii lei |  |  |  | În derulare 77% | Adr.Prim. Călugăreni: nr. 5010/2017 |
|  | Primăria Clejani | Modernizare drumuri de interes local în com. Clejani | 2016 | Com. Clejani | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 3383 loc | 20 km drum modernizat |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. nr 4.1.1.2.11 | 4523,4 mii lei |  | până în prezent 1.178.826,00 mii lei |  |  |  | În derulare 50% | Adr.Prim Clejani nr. 2993/17.07.2017 |
|  | Primăria Colibași | Modernizare centura ocolitoare în comuna Colibași, județul Giurgiu | 2014-2016 | Com. Colibași | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 3430 loc | 2,810 km | Asfaltare drumuri | Bugetul local | PNAPM GL5URR3P019 PLAM rev (4), act. nr 4.1.1.2.12. | 5.787.650 lei | 2.835.949 lei | - | - | - | 2951,701 mii lei | În derulare 80% | Adr. Prim Colibaşi nr. 7600/24.07.2017 |
|  | Primăria Colibași | Modernizare drumuri de exploatare în com. Colibași, jud. Giurgiu | 2013-2015 | Sat Colibași | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 3430 loc | 38,7 km | Asfaltare drumuri | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. nr 4.1.1.2.13 | 21.390.250 lei | 324.403 lei | 21.065.847 lei | - | - |  | În derulare 62% | Adr. Prim Colibaşi nr. 7600/24.07.2017 |
|  | Primăria Comana | Modernizare drumuri de interes local, sat Vlad Țepeș, com. Comana, jud. Giurgiu | 2015-2018 | Sat Vlad Țepeș, com. Comana | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 1970 loc | 16 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.1.1.2.17. | 11180 mii lei |  | 11180,00 mii lei până în prezent 6584,79 mii lei |  |  |  | În derulare 95% | Adr . Prim . Comana nr. 4984/07.07.2017 Contract finanțare nr. 14544/08.09.2015 |
|  | Primăria Comana | Covor asfaltic pe aproximativ 11,5 km și modernizare a sistemelor de curgere a apelor pluviale prin amenajarea acceselor către proprietăți în satele Comana și Budeni | 2020 | Satele Comana și Budeni, com. Comana, jud. Giurgiu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2432 loc | 11,5 km |  | Bugetul local | PLAM rev (4), act. Nr. 4.1.1.2.19 | 5143,693 mii lei mii lei | 5143,693 mii lei mii lei |  |  |  |  | În derulare 2% | Adr . Prim . Comana nr. 4984/07.07.2017 S-a finalizat procedura de achiziție |
|  | Primăria Cosoba | Modernizare drum comunal DC 144 | 2013-2020 | Com. Cosoba | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 2600 loc | 3,89 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.1.1.2.20. | 5727 mii lei | 102 mii lei | 5625 mii lei |  |  |  | În derulare 30% | Adr . Prim . Cosoba nr. 2358/28.06.2017 |
|  | Primăria Crevedia Mare | Modernizare drumuri stradale comuna Crevedia Mare | 2013-2017 | Com. Crevedia Mare | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 3694 loc | 8,78 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. Nr. 4.1.1.2.21 | 11362,61 mii lei Până în prezent 10338,603 mii lei | 1067,698 mii lei Până în prezent 105,251 mii lei | 10294,912 mii lei Până în prezent 10233,352 mii lei |  |  |  | În derulare 98% | Adr Prim Crevedia Mare nr. 2234/14.07.2017 |
|  | Primăria Frătești | Construire drum comunal DC 116 | 2009-2012 | Sate Frăteşti, Bălănoaia, Cetatea | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 1400 loc | 3,6 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.1.1.2.26. | 2313,0 mii lei | 138 mii lei | Până în prezent 1058 + 382,6 mii lei |  |  |  | În derulare 80% | Email Prim Frătești din 18.02.2016 |
|  | Primăria Găujani | Modernizare drumuri comunale și stradale în satele Cetăţuia, Găujani și Pietrişu |  | Sate Cetăţuia, Găujani și Pietrişu com. Găujani | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 2500 loc | 9,529 km (sat Găujani-5153 m, sat Pietrișu-3299 m, sat Cetățuia-1077 m) |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.1.1.2.27. | 10111,85044 mii lei |  | Până în prezent 1496,63486 mii lei |  |  |  | În derulare 16% | Email Prim Găujani din 21.07.2016 . |
|  | Primăria Ghimpați | Modernizare drumuri de interes local, sat Copaciu, comuna Ghimpați, jud. Giurgiu. |  | Sat Copaciu, com. Ghimpați | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 6064 loc | 5,6 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr. 4.1.1.2.28. | 4481,394 mii lei | 200,495 mii lei | 4280,899 + 446,508 mii lei |  |  |  | În derulare 5% | Adr. Prim. Ghimpaţi nr. 411/27.01.2017 |
|  | Primăria Gostinari | Modernizare prin asfaltare a drumurilor comunale în satele Gostinari și Mironești, comuna Gostinari, județul Giurgiu |  | Satele Gostinari și Mironești, com. Gostinari | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr 4.1.1.2.32. | 13275,718 mii lei |  | 533,083 mii lei |  |  |  | În derulare 26% | Adr. Prim. Gostinari 195/19.01.2015 |
|  | Primăria Grădinari | Modernizare drumuri de interes local în comuna Grădinari cu satele Tântava, Zorile și Grădinari | 2012 | Com. Grădinari, satele Tântava, Zorile | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr 4.1.1.2.34 | 10100,59 mii lei |  | 473,229 mii lei |  |  |  | În derulare 18% |  |
|  | Primăria Herăști | Modernizare drumuri de interes local | 2016-2017 | Com Herăști | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 2400 loc sp | 9,814 km | Scarificare, pietruire existentă, execuția rigolelor betonate, realizare îmbrăcăminte rutieră, bituminoasă | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr 4.1.1.2.39. | 8140 mii lei | 140 mii lei | 800 mii lei |  |  |  | În derulare | Adr. Prim. Herăști nr. 1843/05.07.2017 |
|  | Primăria Hotarele | Modernizare drumuri de interes local în comuna Hotarele, jud. Giurgiu |  | Com. Hotarele | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 3700 | 12 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr 4.1.1.2.40. | 1279,638 Mii lei |  | 89,289 mii lei |  |  |  | În derulare 90% | Adr. Prim. Hotarele nr. 4954/26.07.2017 |
|  | Primăria Izvoarele | Îmbrăcăminte bituminoasă pe DC 109 Valea Bujorului -Petru Rareș-Naipu |  | Com. Izvoarele | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 670 loc | 5,56 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.1.1.2.41 | 8749,597 mii lei |  | 8749,597 mii lei |  |  |  | În derulare 90% | Adr. Prim Izvoarele nr. 3922/28.06.2017 |
|  | Primăria Malu | Modernizare drumuri comunale și străzi |  | Com. Malu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 2470 loc | 10,77 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.1.1.2.43 | 11,564 mii lei |  | 11,564 mii lei |  |  |  | În derulare 85% | Adr. Prim Malu 3214/26.06.2017 |
|  | Primăria Mihai Bravu | Modernizare drumuri de interes local în com. Mihai Bravu, jud. Giurgiu |  | Com. Mihai Bravu | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 2500 loc | 10,81 km | Lucrări de asfaltare | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.1.1.2.44 | 9191,44825 mii lei | 79,2 mii lei | 9112,22425 mii lei |  |  |  | În derulare 90% | Email Prim Mihai Bravu din 25.07.2017 |
|  | Primăria Mîrșa | Reabilitare sistem stradal în comuna Mîrşa | 2013-2016 | Com. Mîrşa | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 450 loc | 9,3 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.1.1.2.45 | 8370,04395 mii lei | 454,435 mii lei, din care, până în prezent 292,01476 mii lei | 8212,677 mii lei, din care, până în prezent, 925,59957 mii lei |  |  |  | În derulare 80% | Email Prim. Mîrşa din 17.07.2017 |
|  | Primăria Ogrezeni | Modernizare drumuri locale com. Ogrezeni |  | Com. Ogrezen, DC 132i | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 2900 loc | 2,897 km |  |  | PLAM rev (4) , act nr 4.1.1.2.46 |  | Până în prezent 715,357 mii lei |  |  |  |  | În derulare 37% | Decizia etapei de încadrare nr. 2737/24.06.2016 |
|  | Primăria Oinacu | Modernizare drumuri de interes local Com Oinacu |  | Com. Oinacu, sat Comasca | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 900 | 10,93 km |  | PNDR | PLAM rev (4), act. Nr 4.1.1.2.47. | 135,755 mii lei | 87,0 mii lei | 500,0 mii lei |  |  |  | În derulare 50% | Adresa prim. Oinacu nr. 2803/11.07.2017 |
|  | Primăria Putineiu | Modernizare drumuri de interes local în satele Putineiu, Hodivoaia, Vieru, comuna Putineiu, jud. Giurgiu |  | Sate Putineiu, Hodivoaia, Vieru, com. Putineiu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 5049 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr 4.1.1.2.50 |  |  | 45,826 mii lei |  |  |  | În derulare | Acord de mediu - etapa de încadrare 27.02.2015 |
|  | Primăria Răsuceni | Reabilitare drumuri de interes local în comuna Răsuceni, județul Giurgiu – Com. Răsuceni. | 27.04.2015-26.02.2017 | Com. Răsuceni | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2.652 loc | 11,31 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr 4.1.1.2.51 | 10896,30311 mii lei | 300 mii lei | 6244,40767 mii lei |  |  |  | În derulare 85% | Adr Prim Răsuceni nr. 1440/11.07.2017 Contr. de Finanțafre nr. 11443/23.06.2015 Două acte adiționale de modif TVA |
|  | Primăria Schitu | Modernizare străzi de interes local în comuna Schitu, satele Bila şi Cămineasca, judeţul Giurgiu |  | sate Bila şi Cămineasca | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 1918 loc | 5,81 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr 4.1.1.2.55 |  | 92 mii lei | 4356,00 mii lei |  |  |  | În derulare 50% | Email Prim. Schitu din 28.07.2017 |
|  | Primăria Singureni | Modernizare drumuri comunale și stradale în comuna Singureni, județul Giurgiu |  | Com. Singureni | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 1500 | 7 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act nr..4.1.1.2.58 | 6712,66088 mii lei | 124 mii lei, din care, până în prezent, 16,4 mii lei | 6584,925 mii lei, din care, până în prezent, 2906,396 mii lei |  |  |  | În derulare 44% | Adr. Prim. Singureni nr 3277/28.07.2017 Decizia etapei de încadrare nr. 496/23.06.2016 pentru : Intr. Cazanelor, Str. Cimitirului, Intr. Cimitirului, Str Bufetului, Str. Cireșilor, Str. Zăvoiului, Str. Bujorului, Intr. Bujorulu și nr. 5648/22.08.2016 pentru str.Papurica, morii, Cecului, iCrinului și Panseluței, ntr. Cecului și Gârșei, DC Singureni-Stejaru |
|  | Primăria Singureni | Modernizare străzi comuna Singureni, jud. Giurgiu, sat Crânguri |  | Sat Crânguri | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 750 loc. | 4931 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act nr..4.1.1.2.72 | 4816,05494 Mii lei | 142,200 mii lei | 4815,9127 Mii lei |  |  |  | În derulare 95% | Adr. Prim. Singureni nr 3277/28.07.2017 |
|  | Primăria Stăneşti | Modernizare drum comunal DC 118, comuna Stăneşti, județul Giurgiu, comuna Stăneşti, satele Stăneşti, Ghizdaru, jud. Giurgiu |  | Com. Stăneşti, sate Stăneşti, Ghizdaru | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  | 2,6 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr 4.1.1.2.59 | 2578,935 mii lei | 41,761 mii lei | 2537,174+19,115 mii lei |  |  |  | În derulare | Adr. Prim Stănești nr. 4018/27.07.2015 Acord de mediu-Etapa de încadrare |
|  | Primăria Toporu | Modernizarea structurii rutiere a părții carosabile pentru străzile de interes local din comuna Toporu |  | Sate Toporu și Tomulești, com. Toporu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2400 loc | 14,828 km Supraf. 54509,02 mp |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act nr.. 4.1.1.2.63 | 11135,407 mii lei | 274,109 mii lei, din care, până în prezent, 191,54 mii lei | 10861,298 mii lei din care, până în prezent, 9 823,69 mii lei |  |  |  | În derulare 87% | Adr. Prim Toporu 106/11.01.2017 Contr. fin. nr. 11448/23.06.2015 |
|  | Primăria Ulmi | Modernizare străzi de interes local în comuna Ulmi, jud. Giurgiu |  | Com. Ulmi | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  | 8,923 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr 4.1.1.2.65 | 9673,312 mii lei |  | 7944,239 mii lei |  |  |  | În derulare 98% | E-mail Prim. Ulmi. din 30.01.2017 SF, Studiu Geo, ridicare topo |
|  | Primăria Valea Dragului | Modernizare drumuri de interes local, comuna Valea Dragului, jud. Giurgiu |  | Com. Valea Dragului | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr 4.1.1.2.67 |  |  | 474,354 mii lei |  |  |  | În derulare |  |
|  | Primăria Vărăști | Modernizare drumuri de interes local în comuna Vărăști, județul Giurgiu |  | Com. Vărăști | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  | 10,25 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr 4.1.1.2.68 | 9099,963 mii lei, |  |  |  |  |  | În derulare 60% | Adr.Prim. Vărăști nr. 3315/24.10.2016 |
|  | Primăria Vânătorii Mici | Lucrări de modernizare drum de legătură între satele Vânătorii Mici şi Poiana lui Stângă | 2010 | Sate Vânătorii Mici Poiana lui Stângă | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 1500 loc | L=2,6km L=6m | Aşternere covor mixturi asfaltice | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act nr.. 4.1.1.2.70 | 3202,84 mii lei | 273,41 mii lei | 2926,9 mii lei Până în prezent, 544,62 + 1.183,15 mii lei |  |  |  | În derulare 90% | Adr. Prim. Vânătorii Mici nr. 5616/13.07.2017 http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Vedea | Modernizare străzi în comuna Vedea | 2014 | Com. Vedea | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 2500 loc | 8,4 km |  | PNDL | PLAM rev (4) , act nr 4.1.1.2.71 | 7035,576 mii lei |  | 6800 mii lei |  |  |  | În derulare 97% | Email Prim Vedea din 26.01.2017 Contract nr. 11454/2015 |
| APĂ |
| POLUARE INDUSTRIALA APE |
|  | SC PARC TEHNOLOGIC și INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA | Modernizarea stației de epurare | 2014-2018 | PTIGN Mun Giurgiu | Reducerea gradului de poluare a apelor uzate evacuate în canalizarea orășenească și implicit a poluării fluviului Dunărea | 25 de agenți economici 1600 salariați | Dotări cu turbosuflante, aparate |  |  | PLAM Giurgiu rev (4) Act. Nr. 1.1.1.1.1 | 300 mii lei | 300 mii lei , din care, până în prezent, 70 mii lei |  |  |  |  | În derulare 23,3% | Adr.SC Parc Tehnologic Industrial Giurgiu Nord S.A nr.250/2017 |
|  | SC PARC TEHNOLOGIC și INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA | Dotarea cu aparatură modernă a laboratorului de analize | 2013-2015 | PTIGN Mun Giurgiu | Protecția calității apelor prin efectuarea de analize rapide, cu precizie mare |  | Aparatură modernă de laborator | Spectrofotometru UV VIS de mare precizie și acuratețe, reactivi chimici de înaltă puritate, sticlărie |  | PLAM Giurgiu rev (4) Act. Nr. 1.1.1.1.2 | 150 mii lei | 150 mii lei, din care, până în prezent, 40 mii lei |  |  |  |  | În derulare 26,6% | Adr.SC Parc Tehnologic Industrial Giurgiu Nord S.A nr.250/2017 Se continuă proiectul cu modernizarea laboratorului aferent stației de preepurare și prin accesarea de fonduri europene în cadrul programului POC 2014-2020 |
|  | SC PARC TEHNOLOGIC și INDUSTRIAL GIURGIU NORD SA | Înlocuirea conductelor din fier și fontă cu cele din polipropilenă | 2014-2018 | PTIGN Mun Giurgiu | Reducerea poluării apei | 25 de agenți economici 1600 salariați | 8 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (4) Act. Nr. 1.1.1.1.3 | 300 mii lei | 300 mii lei, din care, până în prezent, 50 mii lei |  |  |  |  | În derulare 16,6% | Adr.SC Parc Tehnologic Industrial Giurgiu Nord S.A nr.250/2017 |
| ALIMENTĂRI ȘI CANALIZĂRI |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Extindere reţele de alimentare cu apă și de canalizare, municipiul Giurgiu, uliţa Negru Vodă, uliţa Videle, str. Camei, str. Berzei, intrarea Apusului | 2017 | Mun. Giurgiu, uliţa Negru Vodă, uliţa Videle, str. Camei, str. Berzei, intrarea Apusului | Asigurarea alimentării continue cu apă potabilă de calitate, colectarea apelor reziduale | 300 loc. | 390 ml. Canalizare, 525 ml alimentare apă | Extindere rețele apă și canalizare |  | PLAM Giurgiu rev (4) | 98.584,00 + 97.632,00 lei | 98.584,00 + 97.632,00 lei | - | - | - | - | În derulare 75% | Adr. Prim. Giurgiu nr. 25129/14.07.2017 Finanțare din bugetul local |
|  | Primăria Clejani | Înfiinţare sistem centralizat alimentare cu apă în satele Clejani și Podu Doamnei, Sistem de canalizare menajeră și stație de epurare în satele Clejani și Podul Doamnei |  | Com. Clejani | Asigurarea alimentării continue cu apă potabilă de calitate,colectarea și tratarea apelor reziduale | 3383 loc | 16 km retea Statie epurare |  | PNDR Mas. 322 | PLAM Giurgiu rev (4) act. nr. 2.2.1.1.9.. | 1.436,674372 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 90% | Adr.Prim Clejani nr. 2993/17.07.2017 |
|  | Primăria Florești-Stoenești | Alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare com. Floreşti-Stoeneşti | 2014 | Com. Florești-Stoenești | Asigurarea necesarului de apă potabilă și protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 8752 loc | 7 km reţea Staţie de epurare |  | Fondul pentru Mediu Programul vizând protecția resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare | PLAM rev (4), act. nr 2.2.1.1.17 | 9.940,830 mii lei cheltuieli eligibile |  | AFM – 6.750 mii lei |  |  |  | În derulare 10% | Aprobat cerere de finanţare de către AFM la data 06.10.2011 |
|  | Primăria Gostinu | Sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare menajeră în sat Gostinu, com. Gostinu |  | sat Gostinu | Asigurarea alimentării continue cu apă potabilă de calitate și colectarea apelor reziduale |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4) act. nr. 2.2.1.1.44. Și PNAPM GL2AR3PO99 | 6309,293 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 85% | Fax Prim Gostinu din 29.06.2017 (Fisa PNAPM) Adr Prim Gostinu nr. 1272/29.06.2017 |
|  | SC APA SERVICE SA Giurgiu | Reabilitare şi înlocuire reţele de alimentare cu apă şi extindere reţele de canalizare menajeră în municipiul Giurgiu |  | Str. Apusului, Bl B13, branșament Poșta Română - Bd. Mihai Viteazu Mun. Giurgiu | Reabiltarea reţelei publice de apă, inclusiv branşamente, montarea hidranţilor exteriori de incendiu, extinderea reţelelor de canalizare menajeră | 80 loc | 1,045 km D=50-110 mm Branşamente dn 25 mm 2 camine vane 2 cămine de golire 5 vane îngropate 3 hidranţi exteriori de incendiu dn 80 mm Reţea canalizare menajeră L=550 m, D=250 mm, Conducte racord Dn= 160 mm |  | Surse proprii | PLAM Giurgiu rev (4) act. nr. 2.2.1.1.44. | 198,615 mii lei | 198,615 mii lei |  |  |  |  | În derulare 33% | Email. SC APA SERVICE SA din 17.07.2017 |
| ALIMENTĂRI APĂ POTABILĂ |
|  | Primăria Bolintin Vale | Înființare sistem de alimentare cu apă în localitățile Malu Spart, Suseni, oraș Bolintin Vale, jud. Giurgiu | 2017-2018 | localitățile Malu Spart, Suseni, oraș Bolintin Vale | Asigurarea alimentării continue cu apă potabilă de calitate și colectarea apelor reziduale | 8334 loc | Alimentare 12,036 km Canalizare 11,855 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act 2.2.1.1.44 | 14201,16 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare | Adr. Prim Bolintin Vale nr. 8215/02.08.2017 Contract de finanțare nr. 7019/03.08.2016 |
|  | Primăria Adunaţii Copăceni | Modernizare sistem de alimentare cu apă în com. Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu | 12.02.2015-12.02.2016 | Com Adunaţii Copăceni | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 7000 loc | 39,2 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr. 2.2.1.1.2 | 1508,316 mii lei | 67,953 mii lei | 1420,363 +256,584 mii lei |  |  |  | În derulare | Adr. Prim. Adunații Copăceni nr. 2288/30.03.2015 și email din 09.07.2015 și 24 oct . 2016 |
|  | Primăria Bucșani | Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Bucșani în satele: Obedeni, Uiești, Goleasca, Anghelești, jud. Giurgiu. |  | Com Bucșani în satele: Obedeni, Uiești, Goleasca, Anghelești | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 6648 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr. 2.2.1.1.4 |  |  | 16,841 mii lei |  |  |  | În derulare |  |
|  | Primăria Bulbucata | Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Bulbucata, județul Giurgiu - comuna Bulbucata, satele Teișori și Făcău, jud.Giurgiu. |  | Com. Bulbucata, satele Teișori și Făcău | Asigurarea necesarului de apă potabilă |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.13 |  |  | 23,356,00 mii lei |  |  |  | În derulare | Acord de mediu – etapa de încadrare |
|  | Primăria Buturugeni | Extinderea reţelei publice de apă (captare, staţii de tratare, alimentare) pe raza satului Pădureni, comuna Buturugeni | 2015 | Sat Pădureni, și Podu Ilfovățului Com. Buturugeni | Asigurarea necesarului de apă potabilă în com. Buturugeni | 1900 loc | 10,24 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) act. nr. 2.2.1.1.6. | 5664,540 mii lei |  | 2956 mii lei |  |  |  | În derulare 62% | Adr. Prim Buturugeni nr. 2840/26.06.2017 |
|  | Primăria Clejani | Înfiinţare sistem centralizat alimentare cu apă în satele Clejani și Podu Doamnei, Sistem de canalizare menajeră și stație de epurare în satele Clejani și Podul Doamnei |  | Com. Clejani | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 3383 loc | 16 km retea Statie epurare |  | PNDR Mas. 322 | PLAM rev (4) , act nr. 2.2.1.1.9 | 1.436,674372 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 90% | Fax prim Clejanii n din 24.10.2016 |
|  | Primăria Comana | Alimentare cu apă în sistem centralizat în satele Grădiștea și Falaștoaca, com. Comana, jud. Giurgiu | 2016 | Sate Grădiștea și Falaștoaca, com. Comana | Asigurarea necesarului de apă potabilă în comuna Comana | 2432 loc | 20 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr. 2.2.1.1.12 | 5.116,726 mii lei |  | 54,766 mii lei | 5.116,726 mii lei |  |  | În derulare 95% | Adr . Prim . Comana nr. 4984/07.07.2017 |
|  | Primăria Daia | Alimentare cu apă a localităților Daia și Plopșoru, comuna Daia, jud. Giurgiu | 2015 - 2018 | Com. Daia, localităţile Daia, Plopşoru | Satisfacerea necesarului de apă de calitate pe toată perioada anului în comuna Daia, satele Daia și Plopșoru | 3500 loc | 1 stație tratare sat Daia 40 Km rețea: 30 km reţea sat Daia:, 10 km reţea sat Plopşoru | Proiectul îşi propune construirea unui sistem centralizat de alimentare, canalizare şi staţie de epurare a apei , care să deservească un număr de 3096 locuitori ai comunei Daia, din satele Daia şi Plopşoru, astfel încât să asigure calitatea apei epurate deversate în emisar conform legislaţiei de mediu. | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr. 2.2.1.1.16 | 4644,647 mii lei | 644,647 mii lei, din care până în prezent 577,46 mii lei | 3923,27 mii lei din care până în prezent 3190,01587 mii lei |  |  |  | În derulare 80% | Lucrare sistată din cauza fondurilor http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 și Adr. Prim. Daia nr. 289/30.01.2017 Contract de finanțare nr. 9338/06.05.2015 |
|  | Primăria Florești -Stoenești | Alimentare cu apă în satul Florești, com. Florești-Stoenești, jud. Giurgiu |  | Sat Florești com. Florești Stoenești, jud. Giurgiu | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 4500 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr. 2.2.1.1.18 | 6762,749 mii lei |  | 75,6 mii lei |  |  |  | În derulare | Adr.Prim. Florești Stoenești - nr. 077/20.02.2015: PT |
|  | Primăria Floreşti-Stoeneşti | Alimentare cu apă în satele Palanca și Stoenești, com. Florești-Stoenești, jud. Giurgiu |  | Sate Palanca și Stoenești, com. Florești Stoenești, jud. Giurgiu | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 4528 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr. 2.2.1.1.19 | 7343,664 mii leii |  | 75,6 mii lei |  |  |  | În derulare | Adr.Prim. Florești Stoenești - nr. 077/20.02.2015: PT |
|  | Primăria Frăteşti | Extindere rețea de alimentare cu apă în sat Cetatea și cătun Bălănoaia, comuna Frăteşti |  | Sat Cetatea și cătun Bălănoaia, comuna Frăteşti | Asigurarea necesarului de apă potabilă |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr. 2.2.1.1.44 | 11900 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 85% | Email Prim Frătești din 18.02.2016 |
|  | Primăria Găiseni | Alimentare cu apă în satele Cărpenișu, Găiseni și Căscioarele, comuna Găiseni, jud. Giurgiu |  | satele Cărpenișu, Găiseni și Căscioarele | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 5200 loc | 30,095 km Staţie tratare 4 foraje |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr. 2.2.1.1.20 | 7709,716 mii lei | 192,926 mii lei | 7516,790 mii lei |  |  |  | În derulare 20% | Email prim Găiseni din 24.10.2016 Decizia etapei de încadrare nr. 8847/2015 din 24.02.2016 |
|  | Primăria Ghimpați | Sistem alimentare cu apă, sat Valea Plopilor, comuna Ghimpați, județul Giurgiu |  | sat Valea Plopilor, comuna Ghimpați | Asigurarea necesarului de apă potabilă |  | 6,7 km rețea |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr. 2.2.1.1.44 | 2063,57 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare | Adr. Prim. Ghimpaţi nr. 411/27.01.2017 |
|  | Primăria Gogoșari | Alimentare cu apă în satul Izvoru | 2015-2017 | Sat Izvoru, Com. Gogoșari | Satisfacerea necesarului de apă potabilă | 1300 loc | 8,5 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr 2.2.1.1.21 | 5025,752 mii lei | 112,21827 mii lei din care, până în prezent 112,78173 mii lei | 4719,02608 mii lei din care, până în prezent 81,72592 mii lei |  |  |  | În derulare 4% | Adr Prim. Gogoşari nr. 5107/25.10.2016 Acord de mediu – etapa de încadrare 21.12.2015 |
|  | Primăria Gostinari | Înfiinţarea reţelei publice de apă în satul Gostinari, comuna Gostinari, județul Giurgiu |  | Sat Gostinari, com. Gostinari | Satisfacerea necesarului de apă de calitate pe toată perioada anului |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr 2.2.1.1.22 |  |  | 5472,150 mii lei |  |  |  | În derulare 47% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 Email Prim Gostinari din 08.02.2016 |
|  | Primăria Hotarele | Alimentare cu apă în comuna Hotarele | 2014 | Com. Hotarele | Asigurarea necesarului de apă potabilă în comuna Hotarele | 3700 | 41,2 km reţea Staţie tratare 4 foraje |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act. nr. 2.2.1.1.24 | 6139, 690 mii lei |  | 300,506 mii lei |  |  |  | În derulare 99% | Adr. Prim. Hotarele nr. 4954/26.07.2017 |
|  | Primăria Iepurești | Alimentare cu apă în satele Iepurești, Stâlpu și Gorneni, comuna Iepurești, jud. Giurgiu |  | Com. Iepurești | Satisfacerea necesarului de apă de calitate pe toată perioada anului |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr 2.2.1.1.25 |  |  | 158,196 mii lei |  |  |  | În derulare |  |
|  | Primăria Isvoarele | Sistem de alimentare cu apă în satele Isvoarele şi Teiuşu, comuna Isvoarele, județul Giurgiu |  | Sate Isvoarele şi Teiuşu, com. Isvoarele | Satisfacerea necesarului de apă de calitate pe toată perioada anului |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr 2.2.1.1.26 | 4738,970 mii lei |  | 751,661 mii lei |  |  |  | În derulare 79,5% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Letca Nouă | Sistem de alimentare cu apă în satele Letca Nouă și Milcovățu – comuna Letca Nouă |  | Sate Letca Nouă și Milcovățu – com. Letca Nouă | Asigurarea necesarului de apă potabilă |  | 20,942 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 2.2.1.1.27 | 58663,0933 mii lei |  | 57,871 mii lei |  |  |  | În derulare 90% | Adr. .Prim. Letca Nouă nr. 5505/04.07.2017 |
|  | Primăria Mihai Bravu | Sistem de alimentare cu apă a com. Mihai Bravu | 2008-2014 | Com Mihai Bravu | Asigurarea necesarului de apă în com. Mihai Bravu | 2400 loc | 18,6 km reţea 1 stație de tratare 4 puţuri forate 75 m adâncime 2 rezervoare de 300 mc Staţie pompare hidrofor Staţie clorinare Pompe stradale şi hidranţi la 100 m. |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 2.2.1.1.28 | 6595,890 mii lei | 713,2195 mii lei | 4000 + 323,861 mii lei |  |  |  | În derulare 75% | Email Prim Mihai Bravu din 25.07.2017 |
|  | Primăria Ogrezeni | Înființare sistem alimentare cu apă în com. Ogrezeni | 01.11.2013-31.12.2014 | Ogrezeni Hobaia | Asigurarea accesului populaţiei la sistemul de alimentare cu apă potabilă | 4916 | 36,538 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr 2.2.1.1.29 | 21642,950 mii lei |  | 14284,221 + 406,64 mii lei |  |  |  | În derulare 34,9% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Putineiu | Alimentare cu apă a satelor Putineiu, Hodivoaia, Vieru, comuna Putineiu, județul Giurgiu |  | sate Putineiu, Hodivoaia, Vieru, com. Putineiu | Satisfacerea necesarului de apă de calitate corespunzătoare pe toată perioada anului |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr 2.2.1.1.30 | 7119770 mii lei |  | 110,022 mii lei |  |  |  | În derulare 49,6% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 |
|  | Primăria Roata de Jos | Alimentare cu apă în satele Sadina și Roata de Jos |  | satele Sadina și Roata de Jos | Satisfacerea necesarului de apă de calitate corespunzătoare pe toată perioada anului |  | 11,806 km rețea distribuție apă potabilă |  | PNDR 2014-2020 | PLAM rev (4), act nr 2.2.1.1.31 |  |  |  |  |  |  | În derulare 2% | Adr. Prim. Roata de Jos nr. nr. 16382/14.07.2017. Contr, Fin. nr. C0720AN00011531900196/ 26.08.2016 |
|  | Primăria Stoenești | Sistem de alimentare cu apă în com. Stoenești, jud. Giurgiu | 2014-2019 | Com Stoenești | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 2526 loc | 20 km |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4), act. nr. 2.2.1.1.36 | 6374 mii lei |  | 12+ 198,194 mii lei |  |  |  | În derulare 85% | Adr. Prim. Stoeneşti nr. 2259/19.07.2017 |
|  | Primăria Ulmi | Sistem public de alimentare cu apă în comuna Ulmi, jud. Giurgiu | 2015-2017 | Com Ulmi | Satisfacerea necesarului de apă potabilă |  | 50,6 km rețea |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr 2.2.1.1.38 | 13713,848 mii lei |  | 12512,594 mii lei |  |  |  | În derulare 92% | E-mail Prim. Ulmi. din 30.01.2017 Valoarea contractului s-a modificat din cauza modificării TVA |
|  | Primăria Vărăști | Extinderea rețelei de alimentare cu apă în com. Vărăști județul Giurgiu |  | Com. Vărăști, sat Dobreni | Satisfacerea necesarului de apă potabilă în Com. Vărăști | 6088 loc | 15,006 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr 2.2.1.1.39 | 9996,00 mii lei | 384,412 mii lei | 9611,588 + 30 mii lei |  |  |  | În derulare | Adr.Prim. Vărăști nr. 3315/24.10.2016 |
|  | Primăria Vărăști | Alimentare cu apă a localităţilor Vărăşti şi Dobreni, jud. Giurgiu” | 2011-2012 | Sate Vărăşti şi Dobreni | Accesul populaţiei la sistemul de alimentare cu apă potabilă, asigurarea calităţii apei potabile, asigurarea necesarului de apă pentru combaterea incendiilor | 2800 loc | 15 km reţea sat Vărăşti: 9 km reţea, 1 staţie tratare sat Dobreni: 5 km reţea | Execuţia tehnică a lucrării, instruirea personalului operator, informarea şi conştientizarea populaţiei, monitorizare şi audit | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr 2.2.1.1.40 | 3900 mii lei | 429 mii lei | 3471 + 141 mii lei |  |  |  | În derulare 97% | Adr.Prim. Vărăști nr. 3315/24.10.2016 |
|  | Primăria Vânătorii Mici | Alimentare cu apă în sistem centralizat, în satele Izvoru şi Vânătorii Mici | 2010 – 2015 | Sate Izvoru şi Vânătorii Mici Com. Vânătorii Mici | Asigurarea accesului populaţiei la sistemul de alimentare cu apă potabilă, asigurarea calităţii apei potabile | 1714 loc | 12,17 km reţea apă Staţie tratare 2 foraje |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4), act. nr 2.2.1.1.41 | 4435 mii lei | 100 mii lei | 831,0 mii lei | - | - |  | În derulare 33% | Adr. Prim. Vânătorii Mici nr. 5616/13.07.2017 |
|  | SC APA SERVICE SA Giurgiu | Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a mun. Giurgiu – legături între coloana nouă şi cea veche |  | Pasarela Benzinaria Mol, Pasarela str. Gloriei, Mun. Giurgiu | Asigurarea necesarului de apă potabilă și reducerea poluării apelor subterane și solului | 1100 loc | Rețea apă L=835 ml, D=110 mm, D=63 mm 20 branşamente D= 25 mm, D= 32 mm, d=40 mm 5 Cămine de vane |  |  | PLAM Giurgiu rev (4), act. nr 2.2.1.1.43 | 175,16971 mii lei (fără TVA) | 175,16971 mii lei |  |  | - | - | În derulare 99,9% | Email SC APA SERVICE GIiurgiu din 17.07.2017 Stadiu fizic realizat 100%, fără recepție finală |
| CANALIZĂRI ȘI TRATARE APE UZATE |
|  | Primăria Mihăilești | Sistem de canalizare și epurare a apelor uzate Popești și Novaci | 31.12.2014 | Sate Popești și Novaci. arondate oraș Mihăilești | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 3800 loc | 4,5 km |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev 4 act. nr 1.2.1.1.1 | 4700 mii lei |  | 2.062.28 mii lei |  |  |  | În derulare 61,14% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 Adr. Prim. Mihăilești nr. 14732/27.07.2017 |
|  | Primăria Bolintin Deal | Canalizare, staţie de epurare în Com Bolintin Deal | 2014 | Com. Bolintin Deal | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 3860 loc | 16 km retea Statie epurare |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4) act. nr.1.2.1.1.3 | 32870 mii lei |  | 2.109,317 mii lei |  |  | 8757 mii lei | În derulare 59% | http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564 Adr. Prim Bolintin Deal nr. 184/10.01.2017 |
|  | Primăria Comana | Rețele de canalizare menajeră și stație de epurare a apelor uzate, sat Comana, com. Comana, jud. Giurgiu | 28.03.2012 - 28.03.2017 | Com. Comana | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 2023 loc | 11 km rețea |  | Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apa, stații de tratare, canalizare și stații de epurare | PLAM Giurgiu rev (4), act. nr. 1.2.1.1.7. | 7.260,08 mii lei | 1.815,02 mii lei | AFM – 5445,05925 mii lei, din care până în prezent 2979,57 mii lei | - | - |  | În derulare 70% | Adr . Prim . Comana nr. 4984/07.07.2017 Contract de Finanţare nr. 56/N/ 28.03.2012 |
|  | Primăria Frătești | Rețea de canalizare, stație de epurare în satele Remuș și Frătești, comuna Frătești, jud. Giurgiu |  | sate Remuș și Frătești, comuna Frătești | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere |  |  |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4) act. nr. 1.2.1.1.10 |  |  | 231,476 mii lei |  |  |  | În derulare 2% | Email Prim Frătești din 18.02.2016 |
|  | Primăria Ghimpați | Reţele de canalizare şi staţie de epurare, în sat Ghimpaţi | 2014 | Sat Ghimpaţi | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere |  | 7,4 km |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4) act. nr. 1.2.1.1.12 | 4281, 38 mii lei Până în prezent 3600 mii lei |  | 3.800 mii lei |  |  |  | În derulare 95% | Adr. Prim. Ghimpaţi nr. 411/27.01.2017 |
|  | Primăria Grădinari | Staţie de epurare în Grădinari, jud. Giurgiu | 2014 | Grădinari, Tântava, şi Zorile Extravilanul com. Grădinari, în partea estică a localităţii, la cca 200 m de malul drept al râului Argeş | Protecţia apelor subterane şi a solului prin epurarea apelor menajere | 3841 locuitori | 10 KM | Construcţie staţie de epurare de tip monobloc, mecano-biologică pentru ape uzate de natură menajeră. Investiţia va prelua apele uzate menajere rezultate în cele trei localităţi ale comunei | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4) act. nr. 1.2.1.1.14 | 4,6 Mil. lei | 0,8 mil LEI |  |  |  |  | În derulare 60% |  |
|  | Primăria Grădinari | Sistem de canalizare pentru preluarea apelor pluviale excesive în comuna Grădinari | 2014 | Com. Grădinari | Preluarea excesului de ape pluviale | 3841 locuitori | 10 km rețea pluvială |  |  | PLAM Giurgiu rev (4) act. nr. 1.2.1.1.15 |  |  |  |  |  |  | În derulare 20% |  |
|  | Primăria Roata de Jos | Reţea de canalizare şi staţie de epurare în satul Cartojani, comuna Roata de Jos | 2014 | Com. Roata de Jos | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 3900 loc | 7 km reţea Staţie de epurare |  | Fondul pentru Mediu Programul vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare și statii de epurare | PLAM Giurgiu rev (4), act. nr. 1.2.1.1.20. | 6588,45 mii lei, din care, până în prezent, 4735,767 Mii lei |  | 75% AFM |  |  |  | În derulare 54% | . Adr. Prim. Roata de Jos nr. nr. 16382/14.07.2017 (Fișa PLAM) |
|  | Primăria Roata de Jos | Proiect extindere rețele canalizare satele Roata de Jos, şi Sadina SF/PT |  | satele Roata de Jos, şi Sadina | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 4400 loc | 7,51 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) act. nr. 1.2.1.1.21 | 10412,89 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 2% | Adr. Prim. Roata de Jos nr. nr. 16382/14.07.2017 (Fișa PLAM) |
|  | Primăria Vedea | Realizarea sistemului de canalizare menajeră, staţie de epurare în com.Vedea | 2011-2016 | Com. Vedea | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 2700 loc | 11 km rețea, Stație epurare |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4) act. nr. 1.2.1.1.28 | 6195,86477 mii lei |  | 3674,2997 mii lei |  |  |  | În derulare 50% | Email Prim Vedea din 26.01.2017 Contract finanțare nr. 11453/2015 Lipsă fonduri pentru continuarea proiectului |
| PROTECȚIA SOLULUI |
| ÎMPĂDURIRI DE TERENURI DEGRADATE |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Reconstrucţie ecologică pe terenuri degradate în perimetrele de ameliorare Colibaşi, comuna Colibaşi, și respectiv Ciorărie şi Malu Roşu, comuna Oinacu, judeţul Giurgiu | 30.12.2009 – 30.12.2014 | Colibaşi Oinacu | Refacerea terenurilor agricole degradate Îmbunătățirea calității mediului prin extinderea suprafeței împădurite la nivel național;; menținerea biodiversității; Dezvoltarea continuă a funcțiilor ecologice și sociale ale pădurilor; Respectarea obligațiilor asumate de România prin semnarea protocolului de la Kyoto, conf. Art 2, alin 1 |  | Colibaşi – 38,7 ha Puieţi plantaţi: 193.500 buc. Stejar: 96.750 Frasin:48.375 Tei: 48.375 Oinacu – 35,6 ha Puieţi plantaţi:173.000 Stejar: 17.500 Frasin:35.000 Cireş: 17.500 Salcâm: 77.260 Mojdrean:12.870 Cenuşar:12.870 | Lucrări de reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrele de ameliorare Lucrări de întreţinere aferente an 1. Lucrări de completare perimetre ameliorare împădurite aferente anului 2; Lucrări întreţinere perimetre ameliorare împădurite aferente anului 2; | AFM – Ord.1090/2009 |  | 3.113,577 mii lei, din care Colibaşi – 1.670,533 mii lei Oinacu 1.443,044 mii lei | - | 3.113,577 mii lei, din care Colibaşi – 1.670,533 mii lei Oinacu 1.443,044 mii lei | - | - |  | În derulare 30% | Întreținere și completări conform graficului de execuție Contract finanțare nr. 271/N/2009 intre UAT jud. Giurgiu si AFM cu modificări si completări ulterioare (etapa de împădurire finalizata, în prezent în derulare etapele de întreținere si completare a puieților conform controalelor anuale ale regenerărilor) Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 Proiect abandonat temporar, din lipsă de fonduri |
|  | Direcția Silvică Giurgiu | Regenerarea suprafețelor de pădure | 2019 |  | Refacerea terenurilor agricole degradate Îmbunătățirea calității mediului prin extinderea suprafeței împădurite |  |  | Regenerări de pădure artificiale și naturale | Fondul de conservare și regenerare | Strategia RNP PLAM rev (4) act. nr 3.1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  | În derulare 9,1 % | Adr. Dir. Silvice Giurgiu nr. 11189/12.07.2017 |
| DEȘEURI |
|  | Parcul Tehnologic și Industrial Giurgiu Nord (PTIGN) în parteneriat cu SC PROMEDIU DUNAREAN SRL | Tehnologie inovatoare de valorificare a deșeurilor nepericuloase de tip nămol industrial pentru realizarea materialelor de construcție cărămizi și tencuieli | 2016-2018 | SC PROMEDIU DUNĂREANA | Valorificarea nămolului din stația de preepurare și îmbunătățire a managementului de mediu | 25 agenți economici | Max 2 t nămol/ lună valorificat | Valorificarea deșeurilor prin inertizare și obținere materiale de construcții pentru uz intern în cadrul PTIGN | POC 2014-2020 AP 1.2.1. Secțiunea C | PLAM rev (4), act. nr 1.1.1.1.4 | 1156,4 mii lei | 335,5 mii lei din care, până în prezent, 57,74 mii lei |  | 820,9 mii lei din care, până în prezent, 226,02 mii lei | - | - | În derulare 50% | Adr.SC Parc Tehnologic Industrial Giurgiu Nord S.A nr.16/17.01.2017 Contract finanțare nr.101/09.09.2016 Proiect acceptat în progr. POC 2014-2020- AP1.2.1 secțiunea C-Proiecte pentru întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Giurgiu | 03.11.2009 – 31.11.2016 | Județul Giurgiu | Creșterea gradului de conectare la serviciile de salubrizare publica la 100% în zonele urbane și 90% în zonele rurale. - reducerea cantității de deșeuri din depozite cu 45% în 2016 prin creșterea cantității deșeurilor reciclate și refolosite, respectând directivele UE asupra depozitelor ecologice și a deșeurilor din ambalaje. - reducerea numărului de depozite neconforme prin închiderea a 3 depozite din mediul urban și închiderea depozitelor din mediul rural. - Îmbunătățirea standardelor tehnologice de depozitare în conformitate cu cerințele legale | 286 mii loc | 3.526 km2 | - Colectarea și separarea deșeurilor. - Transferul și transportul deșeurilor. - Centrul Integrat de Management al Deșeurilor (CMID). - Închiderea depozitelor existente din spatial urban și rural. -Asistența tehnica, supervizare, informare publica. | Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007 - 2013 | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 5.1.1.1.1 | 112846,293 mii lei | 11.265,068 mii lei Din care: - valoare eligibilă 2.073.086, mii lei -valoare alta decât cea eligibilă 9.191,982 mii lei | 18.657,776 mii lei | 82.923,449 mii lei |  |  | În derulare 98% | Construcţia Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID), a staţiei de sortare şi a staţiei de compostare de la Frăteşti, judeţul Giurgiu-100% Reabilitarea şi închiderea depozitelor urbane neconforme, existente în judeţul Giurgiu-100% Construcţia a 3 platforme/ centre de colectare, precum şi de puncte de colectare, în judeţul Giurgiu- 88 % Achiziția de echipamente pentru colectarea deşeurilor în judeţul Giurgiu-100% Achiziția de echipamente pentru centrul de management integrat al deşeurilor Frăteşti-100% Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 Obtinerea autorizatiei integrate de mediu de catre operatorul CMID remedierea problemelor aparute in CMID -semnarea contractelor de colectare de catre primariile din judet |
| PROTECȚIA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI ISTORIC |
|  | Protoieria Bolintin, jud. Giurgiu | Consolidarea, restaurarea și reabilitarea Conacului Drugănescu din sat Stoenești, com. Florești – Stoenești - monument de importanță națională | 2013-2016 | Sat Stoenești, com. Florești Stoenești, | Conservarea patrimoniului istoric și cultural, creșterea suprafeței de spații verzi |  | 50000 mp | Activități culturale, sociale și misionare, activități de construcție și restaurare |  | PLAM rev (4) Act. nr. 9.1.1.1.3. | 3000 mii lei, din care 242,394 până în prezent | 107,152 mii lei |  |  |  | Secretariatul de Stat pentru Culte 385000 mii lei Consiliul Local 17000 mii lei Cons . Jud. 110020 mii lei | În derulare 24% | Email Protoieria Bolintin 05..07.2017 |
|  | Institutul Național al Patrimoniului București | Restaurarea și consolidarea Fostul Schit Strâmbul din comuna Găiseni, monument istoric de importanță națională - în cadrul Programului Național de Restaurare | 2013-2016 | Comuna Găiseni | Refacerea monumentelor istorice și culturale pe teritoriul județului Giurgiu |  |  |  | Programul Național de Restaurare | PLAM rev (4) Act. Nr. 9.1.1.1.4. | 1542,97 mii lei |  |  |  |  |  | În derulare 58,82% | Adr INP București nr. 159/15.01.2015 |
| PROTECȚIA NATURII- BIODIVERSITATE |
|  | Asociația Vatra | Gestionarea durabilă a 3 situri Natura 2000 din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia (GESDUR)/ 43148 | 17.06.2013-31.12.2015 | Regiunea: 3 Sud Muntenia, jud. Giurgiu, Teleorman și Călărași Ariile naturale protejate Vedea – Dunăre: Ostrovu Lung – Gostinu: Gura Vedei - Şaica – Slobozia | Realizarea cadrului necesar pentru protecția biodiversității și a patrimoniului natural de pe teritoriul ariilor naturale protejate vizate de proiect, prin sprijinirea unui management performant și durabil, inclusiv prin implementarea rețelei Natura 2000 | 125265 locuitori a 25 de localități din 17 unități administr.-teritoriale 14853 elevi și 1120 profesori din 31 instituții de învățământ | 2 Studii privind inventarierea, evaluarea și cartarea biodiversității din ariile protejate vizate de proiect 2 seturi de date geospațiale 2 Studii de evaluare a impactului factorilor antropici asupra biodiversității din ariile protejate vizate de proiect 1 Bază de date cu informații obținute prin proiect, suport pentru realizarea planurilor de management. 1 Plan de management integrat pentru ariile naturale protejate 1 Plan de management integrat pentru siturile Natura 2000 2 Planuri de monitorizare a speciilor și habitatelor de desemnare din ariile naturale protejate vizate de proiect, câte unul pentru fiecare plan de management al proiectului 2 Strategii de vizitare 2 Studii pentru definirea unor sisteme unitare de semnalizare a ariilor naturale protejate vizate și a valorilor de interes din interiorul acestora. 2 Strategii de comunicare 2 Studii de evaluare a impactului potențial al măsurilor de management asupra proprietarilor și administratorilor de terenuri din aria de desfășurare a proiectului 2 Planuri de management pentru ariile naturale protejate vizate de proiect 2 studii de evaluare adecvată pentru cele 2 planuri de management ale proiectului 2 Rapoarte de evaluare de mediu pentru cele 2 planuri de management ale proiectului 1 Plan de comunicare pentru acțiuni de conștientizare și informare ale proiectului | Elaborarea planurilor de management și a documentațiilor anexă corespunzătoare ariilor naturale protejate vizate Acțiuni de informare și campanii de comunicare pt creșterea nivelului de conștientizare publică Activități de consultare publică aferente procedurilor de elaborare și aprobare a planurilor de management Acțiuni de diseminare și conștientizare în scopul prezentării proiectului și a rezultatelor acestuia | Programul Operaţional Sectorial „MEDIU” 2007-2013, Axa Prioritară 4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”, Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000. | PLAM rev (3), act. Nr 8.2.1.1.2 | 11329,505 mii lei | 0,00 | 2.265,9 mii lei | 9.063,603 mii lei | 0,00 | 0,00 | În derulare 22% | Adr. asociației ”Vatra” nr. V1507031/03.07.2015 Organizarea si desfășurarea primei conferințe de presa Realizarea unui plan de comunicare Realizarea unei baze de date care cuprinde informații obținute prin derularea proiectului Asociatia Vatra nu raspunde solicitarilor de informații privind evoluția acestui proiect |
| PROTECŢIA ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR, SITUAȚII DE URGENȚĂ |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Regularizare râu Neajlov pe tronson Crevedia Mare - Iepurești, în vederea asigurării capacităţii de transport albie | 2012-2017 | Com. Clejani-Crevedia Mare –Iepurești - Singureni | Apărare împotriva inundațiilor | Crevedia 4898 loc Clejani 3383 loc Iepurești 1978 loc Singureni 3190 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” Recalibrare albie 2,91 Km Îndiguire -4,1Km | Lucrări de: Recalibrare albie Îndiguire |  | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 7.1.1.1.1 | 646 mii lei (reactualizat) |  |  |  |  |  | În derulare 80% | S-au finalizat lucrările de îndiguire și recalibrare a albiei râului Neajlov pe teritoriul localităților Clejani și Iepurești Email SGA din 14.07.2017 |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Regularizare râu Ciorogârla aval NH Brezoaiele , județele Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov | 2010-2017, în fcț de fondurile alocate | Com. Joița, Ulmi | Apărare împotriva inundațiilor | 3316 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” Reprofilare albie 25 Km praguri și căderi 23 Km Consolidare mal 19,185 Km | Lucrări de: Recalibrare albie Îndiguire | Cred. extern acordat de BCDE cofinanțare de la stat proiect F/P 1579 Lucrare aprobata prin HG 446/16.05. 2007 Obiective de investiții prioritare Infrastructura de mediu | PLAM Giurgiu rev (4) , act nr. 7.1.1.1.2 | 29.881 mii lei (reactualizat) |  |  |  | 29.88 mii lei, din care până în prezent 6.966 mii lei (BDCE + Bugetul de stat | Împrumut BDCE Etapa a V-a proiect F/P 1579/2006 | În derulare 97% | Lucrările continuă pe teritoriul județului Ilfov Email SGA din 14.07.2017 |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Amenajare râu Argeş pe sectorul bj. Goleşti- Bj. Ogrezeni în vederea stabilizării albiei | 2013-2016 | Com. Găiseni, Florești-Stoenești., oraș Bolintin Vale | Apărare împotriva inundațiilor și eroziunii albiei | Bol. Vale – 11953 loc, Florești-Stoenești 8752 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” Amenajare albie 3,3 km Apărări de mal 6,6 km Zid de sprijin 2,4 km 20 praguri de fund | Lucrări de: Protecție maluri Praguri de fund | Fondul Național de Dezvoltare Cred. extern acordat de BCDE cofinanțare de la stat proiect F/P 1579 | PLAM Giurgiu rev (4) act nr. 7.1.1.1.3 | 81807 mii lei (reactualizat, conform ultimului deviz general) |  |  |  |  | Împrumut BDCE Etapa a V-a proiect F/P 1579/2006 | În derulare 2% | Email SGA din 14.07.2017 SF Certificat de urbanism obținut Indicatori tehnico economici aprobați prin HG PT în curs de clarificare Urmează începerea execuției lucrării |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Acumulare Ogrezeni pentru alimentarea cu apă a mun. Bucureşti | 2014 | Pe râul Argeș, în aval de barajul Ogrezeni județul Giurgiu | Înlăturarea efectelor eroziunii regresive |  |  | Lucrări de: Construcție acumulare frontală și pentru înlăturarea efectelor eroziunii regresive produse pe râul Argeș |  | PLAM Giurgiu rev (4) act nr. 7.1.1.1.4 | 43108,78 mii lei |  | 43.108,78 mii lei din Bugetul de stat, până în prezent |  |  |  | În derulare 80% | Email SGA din 14.07.2017 S-a recepționat acumularea frontală și „Lucrările pentru înlăturarea efectelor eroziunii regresive produse pe râul Argeș, în aval de barajul Ogrezeni județul Giurgiu” |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | “Investiții pentru o regiune sigură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse” - INVESTMENTS FOR A SAFE REGION: GIURGIU COUNTY AND RUSE DISTRICT, cod identificare 15.3.1.023 | 30.03.2017-29.03.2020 | Judetul Giurgiu,Districtul Ruse | -îmbunătățirea managementului comun al riscurilor în zona transfrontalieră. | Aproximativ 500.000 locuitori (judetul Giurgiu si districtul Ruse) | ” Bază tehnico-materială pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență” - reabilitarea primei statii de pompieri din Ruse - un atelier mobil pentru întreţinere şi reparaţii autospeciale; - autospeciale/ echipamente de interventie in situatii de urgenta (pentru cercetare și evaluare a riscurilor, pentru salvare din medii ostile - de la înălțime, în caz de alunecări de teren și de captivitate, din ruine și în caz de riscuri specifice). | Pregătirea proiectului; Managementul proiectului; Achizitii publice; Pregătirea documentației tehnice; Lucrări de construcție și achiziția de dotări; Informare și publicitate; Evenimente; Instruiri. | Interreg V - A România - Bulgaria | Strategia de dezvoltare a judetului Giurgiu | 22.566.711,74 | 261.440,74 | 1.699.365,16 | 19.181.705,01 |  |  | În derulare | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 |
| EDUCAȚIE ECOLOGICĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI |
|  | Administrația Parcului Natural Comana (Partener cu ProParc- ONG)) | Natura în școli și școala în arii protejate | 2014- 2016 | Arii protejate | Educația pentru natură a populației școlare în cadrul programului ”Pașaportul copiilor pentru arii protejate” | 1200 pers. |  | Elaborare program”Pașaportul copiilor pentru arii protejate” Elaborare manual de educație pe tema rolului ariilor protejate Cursuri pentru realizarea de programe de educație ecologică | Fondul ONG în România Componenta 3- Dezvoltare Durabilă, Granturi SEE |  | 160.808,71 Euro |  |  | 144.616,27 Euro |  |  | În derulare 50% | În acest moment se lucrează la pregătirea programelor educaționale pentru vizitatori, la capturarea imaginilor reprezentative pentru ștampile și timbre de colecție ce vor putea fi folosite în Pașaportul ariilor protejate |
| PROPUNERI DE PROIECTE |
| PROTECȚIA CALITĂȚII AERULUI |
| SPATII VERZI |
|  | Primăria Comana | Promenada Comana, sat Comana, jud. Giurgiu |  | Sat Comana, com. Comana | Îmbunătăţirea calităţii aerului prin reţinerea prafului şi diminuarea zgomotului | 2023 loc | Trotuar nou cu pavele autoblocante din beton Speții verzi , canalizarea apelor pluviale |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4) act nr. 4.1.1.2.72 | 1937,46 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr . Prim . Comana nr. 4984/07.07.2017 |
|  | Primăria Vedea | „Amenajare parc Grădina Neamţului Com Vedea” | 2012-2013 | Com. Vedea | Îmbunătăţirea calităţii aerului prin reţinerea prafului şi diminuarea zgomotului | 200 loc | 2,2 ha | Dezvoltarea şi modernizarea a 24000 mp spaţiu verde în com. Vedea prin înfiinţarea de 3 parcuri dotate cu bănci, tobogane, leagăne, balansoare, alei, extindere retea electrica pentru iluminatul public a parcului. | Fondul pentru Mediu Programul Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi | PLAM rev (4), act nr . 4.2.1.3.1 | 880 mii lei | 80 mii lei | 800 mii lei |  |  |  | Propunere | Email Prim. Vedea din 26.01.2017 Proiect declarat anterior de către primăria Vedea ca fiind în derulare |
|  | Primăria Vedea | Amenajare Balta Sovarliu |  | Comuna Vedea | Îmbunătăţirea calităţii aerului prin reţinerea prafului şi diminuarea zgomotului | 2500 loc | 12 ha |  |  | PLAM rev (4), act nr. 4.2.1.3.2 | 1400 mii lei |  | 1400 mii lei |  |  |  | Propunere | Email Prim Vedea din 26.01.2017 |
| EFICIENTIZARE TERMICĂ ȘI UTILIZARE ENERGII REGENERABILE |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Reabilitarea termică a 6 blocuri de locuințe în municipiul Giurgiu - cartier Policlinică | 2017-2018 | Mun. Giurgiu, cartier Policlinică | Protecția calității aerului prin reducerea emisiilor de CO2 | Proprietarii a 140 apart. | Reabilitare termică la blocurile A1, A2, A4, A6, A7, C40 | a) Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: cu sisteme compozite de izolare termică a fațadelor - grosime termoizolației 10 cm. b) Izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate c) Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor d) Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă, respectiv termo-hidroizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei: cu sisteme compozite de termoizolare grosime termoizolație 20 cm. e) Izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter: cu sisteme compozite de izolare termică grosime termoizolație 10 cm. | POR 2014-2020 AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon | PLAM Giurgiu rev (4) act nr. 4.2.1.2.1 | 2.822.560,88 lei | 1.129.024,35 lei | - | 1.693.536,53 lei | - | - | Propunere | Adr, PMG nr. 25129/14.07.2017 Proiect depus în luna noiembrie 2016, se află în perioada de precontractare |
|  |  | Reabilitarea termică a 8 blocuri de locuințe din municipiul Giurgiu- zona Centru | 2017-2018 | Mun. Giurgiu zona Centru | Protecția calității aerului prin reducerea emisiilor de CO2 | Proprietarii a 318 aprt din zona Centru | Reabilitare termică la blocurile 1 ,2, 7, 20, 34, 48, 64, 92 din zona centru | a) Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare termică a fațadelor - grosime termoizolație 10 cm. b) Izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate c) Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor d) Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă, respectiv termo-hidroizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei: cu sisteme compozite de termoizolare grosime termoizolație 20 cm. e) Izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter: se realizează cu sisteme compozite de izolare termică cu o grosime termoizolației 10 cm. | POR 2014-2020 AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon | PLAM Giurgiu rev (4) act nr. 4.2.1.2.11 | 12.693.212,67 lei | 5.268.673,54 lei | - | 7.424.539,13 lei | - | - | Propunere | Adr, PMG nr. 25129/14.07.2017 Proiect respins la evaluare, depus în luna noiembrie 2016 Se va redepune când se va redeschide Axa |
|  |  | Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, mun. Giurgiu, Ansamblul 3 | 2017-2018 | Mun. Giurgiu, Bvd. Daciei, Str. Tineretului, Str. 1 Decembrie 1918 | Protecția calității aerului prin reducerea emisiilor de CO2 | Proprietarii a 299 apart. | Reabilitare termică la blocurile 43/853, 36/853, A2, 310 Turn, C3 gars., C8, C17 | a) Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: cu sisteme compozite de izolare termică a fațadelor cu grosime termoizolației 10 cm. b) Izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate c) Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor d) Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă, respectiv termo-hidroizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei: cu sisteme compozite de termoizolare cu grosime termoizolație 20 cm. e) Izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter: - cu sisteme compozite de izolare termică - grosime termoizolație 10 cm. | POR 2014-2020 AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon | PLAM Giurgiu rev (4) act nr. 4.2.1.2.2 | 5.213.540,57 lei | 2.169.261,17 lei | - | 3.044.279,40 lei | - | - | Propunere | Adr, PMG nr. 25129/14.07.2017 Proiect depus în luna noiembrie 2016, se află în perioada de precontractare Valori schimbate din cauza modificării de TVA |
|  |  | Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, mun. Giurgiu, Ansamblul 4 | 2017-2018 | Bvd București, Str. Tineretului | Protecția calității aerului prin reducerea emisiilor de CO2 | Proprietarii a 254 apart. | Reabilitare termică la blocurile B1/1S, Sc. F, 17/613, 200A, 200 B, 101, 102, 103, B1 Turn, B2 Turn | a) Izolarea termică a faţadelor – parte opacă: se realizează cu sisteme compozite de izolare termică a fațadelor - grosime termoizolație 10 cm. b) Izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate c) Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor d) Termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă, respectiv termo-hidroizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei: se realizează cu sisteme compozite de termoizolare - grosime termoizolației 20 cm. e) Izolarea termică a planșeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter: se realizează cu sisteme compozite de izolare termică - grosime termoizolație 10 cm. | POR 2014-2020 AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon | PLAM Giurgiu rev (4) act nr. 4.2.1.2.3 | 5.307.777,09 lei | 2.233.635,23 lei | - | 3.074.141,86 lei | - | - | Propunere | Adr, PMG nr. 25129/14.07.2017 Proiect depus în luna noiembrie 2016, se află în perioada de precontractare Valori schimbate din cauza modificării de TVA |
|  | Primăria Colibași | Eficientizarea consumului de energie termică la școala generală nr. 1 Colibași |  | Com. Colibași | Protecția calității aerului prin generare de energie electrică cu utilizarea energiei solare | 500 | Instalație solară cu 5 panouri solare Instalație pompa de căldură 3x60 kW, Instalație fotovoltaică cu puterea de 1,1 kW |  | Fondul pentru Mediu | PLAM rev (4), act. 4.2.1.2.4 | 1.160.948 | 43.760 lei | - | 1.117.180 lei | - | - | Propunere | Adr. Prim Colibaşi nr. 7600/24.07.2017 SF |
|  | Primăria Daia | Reamplasare centrală termică + instalație încălzire corp școală Dăița, com. Dăița, jud. Giurgiu | 2014-2015 | Sat Dăița, Com. Daia | Protecția calității aerului și conservarea resurselor naturale | 500 | Construcție monobloc cu o suprafață de 26 mp. |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4) act nr. 4.2.1.2.5 | 39170 mii lei |  | 160,0 mi lei |  |  |  | Propunere | SF, PT Adr. Prim. Daia nr. 5665/01.11.2016 Primăria Daia declarase din eroare acest proiect ca fiind în derulare, însă este doar o propunere pe care intenționează să o abandoneze |
|  | Primăria Daia | Eficientizarea consumului de energie termică la școala cu cls. I-VIII Dăița | 2014-2015 | Sat Dăița, Com. Daia | Protecția calității aerului prin generare de energie electrică cu utilizarea energiei solare Reducerea dependenței de resurse de energie primară prin utilizarea energiei solare și geotermale | 500 | Instalație solară cu 4 panouri solare Instalație pompă de căldură |  |  | PLAM Giurgiu rev (4) act nr. 4.2.1.2.6 | 629,932 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | SF Adr. Prim. Daia nr. 5665/01.11.2016 |
|  | Primăria Daia | Reabilitare Școala Gimnazială nr. 1 Daia | 2016-2018 | Com. Daia | Protecția calității mediului prin eficientizare termică a clădirii | 2000 loc | S=785,37 mp |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4) act nr. 4.2.1.2.7 | 1115,435 mii lei | 27,886 mii lei | 1087,549 mii lei |  |  |  | Propunere | SF în elaborare Adr. Prim. Daia nr. 5665/01.11.2016 |
|  | Primăria Daia | Reabilitare Grădinița nr. 2 Plopșoru, com Daia | 2016-2018 | Sat Plopșoru | Protecția calității mediului prin eficientizare termică a clădirii | 1500 loc | S= 400 mp |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4) act nr. 4.2.1.2.8 | 1115,435 mii lei | 27,886 mii lei | 1087,549 mii lei |  |  |  | Propunere | SF în elaborare Adr. Prim. Daia nr. 5665/01.11.2016 |
|  | Primăria Greaca | Lucrări de intervenție, activități de extindere și refuncționalizare clădire existentă Școala gimnazială nr. 1 clasele I-VIII sat Greaca, com. Greaca jud. Giurgiu |  | Sat Greaca | Protecția calității aerului și conservarea resurselor naturale prin eficientizarea termică a clădirii | 2543 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.2.1.2.11 | 6117,75 mii lei | 343,27 mii lei | 5774,47 mi lei |  |  |  | Propunere | Adr. Primăriei Greaca nr. 4057/27.07.2017 Stadiu SF |
|  | Primăria Greaca | Reabilitare și modernizare dispensar uman |  | Com. Greaca | Protecția calității aerului și conservarea resurselor naturale prin eficientizarea termică a clădirii | 2543 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.2.1.2.11 | 1438,72 mii lei | 70,61 mii lei | 1368,10 mi lei |  |  |  | Propunere | Adr. Primăriei Greaca nr. 4057/27.07.2017 Stadiu SF |
|  | Primăria Greaca | Reabilitare, modernizare și extindere sediu primărie |  | Com. Greaca | Protecția calității aerului și conservarea resurselor naturale prin eficientizarea termică a clădirii | 2543 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.2.1.2.11 | 2172,78 mii lei | 114,6 mii lei | 2058,17 mi lei |  |  |  | Propunere | Adr. Primăriei Greaca nr. 4057/27.07.2017 Stadiu SF |
|  | Primăria Stoenești | Modernizare Grădinița nr. 1, sat Stoenești, com. Stoenești, jud. Giurgiu |  | Sat Stoenești | Protecția calității aerului și conservarea resurselor naturale prin eficientizarea termică a clădirii | 2526 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.2.1.2.11 | 561,080113 mii lei |  | 38155 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Stoeneşti nr. 2259/19.07.2017 |
|  | Primăria Stoenești | Reabilitare Școala Gimnazială cu clasele I-VIII Stoenești, com. Stoenești, jud. Giurgiu |  | Sat Stoenești | Protecția calității aerului și conservarea resurselor naturale prin eficientizarea termică a clădirii | 2526 loc |  |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.2.1.2.11 | 518333,00 mii lei |  | 10203,00 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Stoeneşti nr. 2259/19.07.2017 |
| GAZE NATURALE |
|  | Primăria Daia | Înființare distribuție gaze naturale în localitățile Daia și Plopșoru aparținătoare comunei Daia, jud. Giurgiu | 2015 | Com. Daia | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale | 2770 loc | 29,5 km rețea distribuție |  | Îmbunătățirea calității vieții prin ridicarea nivelului de confort al localnicilor, diminuarea poluării aerului, protecția fondului forestier | PLAM Giurgiu rev (4) act nr. 4.2.1.1.2. | 11517,840 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Daia nr. 5665/01.11.2016 SF |
|  | Primăria Izvoarele | Înființare distribuție gaze naturale în com. Izvoarele |  | Com. izvoarele | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale | 3804 loc |  |  |  | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.2.1.1.4 | 13114,4 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Izvoarele nr. 3922/28.06.2017 Proiectul fusese încadrat gresit ca fiind ”In derulare” de către Primăria Izvoarele |
|  | Primăria Stoeneşti | Înființare sistem de distribuţie gaze în comuna Stoeneşti, satele Stoeneşti, Mirău şi Ianculeşti, jud. Giurgiu |  | Com. Stoeneşti, sate Stoeneşti, Mirău şi Ianculeşti | Reducerea poluării aerului prin înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale | 2526 | 12,55 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (4) act nr. 4.2.1.1.5 |  |  | 4581 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Stoeneşti nr. 3380/11.10.2016 SF elaborat |
| DRUMURI |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Îmbunătățirea căilor de acces în localitatea Polski Trambesh, localitatea Maglavit și localități din județul Giurgiu (ICA) |  | Comana- Budeni- Călugăreni, Iepurești- Stâlpu , județul Giurgiu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze prin Modernizare drumul județean DJ 411, Comana – Budeni - Călugăreni, Iepurești – Stâlpu, Bulbucata |  | 8,075 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.16 | 19333,817 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 Proiect propus pentru cooperare cu Agenția pentru Infrastructură rutIeră Ruse |
|  |  | Modernizare drumul județean DJ 412A, DJ 411-Grădiștea, Adunații Copăceni, Dărăști, Novaci, Popești, Mihăilești, Drăgănescu, Poșta, Buturugeni, Zorile, Hobaia, jud. Giurgiu |  | Grădiștea, Adunații Copăceni, Dărăști, Novaci, Popești, Mihăilești, Drăgănescu, Poșta, Buturugeni, Zorile, Hobaia, jud. Giurgiu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  | 20,223 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.17 | 51231,878 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 |
|  |  | Reabilitare DJ 413 , DJ 603-Halta CFR Mihai Bravu- DN41-, km 0000-9+690 |  | Comunele Mihai Bravu, Băneasa, jud. Giurgiu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze prin Reabilitare DJ 413 |  | 9,690 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (4) act nr 4.1.1.2.72 | 22.015 mii lei | 1.073 mii lei | 20.943 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 |
|  |  | Construirea unei estacade deasupra punctului de control podul DunăriiȘ un punct de trecere între rețeaua de transport a regiunii de graniță Ruse- Giurgiu și rețeaua TEN-T în Europa (BODB) |  | comuna Bucșani, satele Podișoru, Bucsani, Obedeni, Uiești, Goleasca, jud Giurgiu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze prin Reabilitare DJ 412 C, Ogrezeni (DJ 412 A)- Podișoru - Bucșani –Obedeni – Uiești - Goleasca-DJ 601 |  | 4,135 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.18 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 Proiect propus pentru cooperare cu Agenția pentru Infrastructură rutIeră Ruse |
|  |  | Îmbunătățirea conectivității |  | Halta CFR Oncești - Radu Vodă- Chiriacu-Răsuceni-limită de județ Teleorman | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze prin modernizare DJ 503 A |  | 13,962 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.19 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 Proiect propus pentru cooperare cu Municipalitatea Polski Trambesh, Districtul Veliko Târnovo și Primăria Maglavit |
|  |  | Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești- gara Chiriacu- Toporu |  | Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești- Gara Chiriacu- Toporu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 6500 loc | 24,35 km |  | POR 2014-2020 | PLAM Giurgiu rev (4) act nr 4.1.1.2.72 | 67785,43 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 |
|  |  | Modernizare drumul judeţean DJ 504 Giurgiu – Vieru - Putineiu – limită judeţ Teleorman |  | Giurgiu – Vieru - Putineiu – limită judeţ Teleorman | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze | 3400 loc | 24,7324 km |  | POR 2014-2020 | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.20 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 |
|  |  | Investiții pentru o regiune conectată (ICR) |  | Halta CFR Chiriacu-Izvoarele-Valea Bujorului | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze prin modernizare DJ 505 |  | 13,770 km km |  |  | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.21 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 Proiect propus pentru cooperare cu Agenția pentru Infrastructură rutIeră Ruse |
|  |  | ,,Reabilitare și modernizare DJ 506 A- Limită județ Teleorman- Toporu( DJ 503) KM 14 + 000 – 20 + 930, 6,930km |  | comuna Toporu, sat Toporu, jud. Giurgiu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  | 6,930km |  | POR 2014-2020 | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.22 | 16853,49 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Proiect în faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 |
|  |  | Modernizare drumul judeţean DJ 507 Giurgiu-Oinacu-Braniştea-Gostinu |  | Giurgiu-Oinacu-Braniştea-Gostinu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  | 15,626 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.23 | 21344,928 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 |
|  |  | Modernizare drum județean DJ 601, limită județ Ilfov-Bolintin Deal- Bolintin Vale,Malu Spart, Roata de Jos, Mârșa- limită județ Teleorman, km 7 + 000- 9 +500, km 12 + 500- 13 +000, km 21 + 000- 43 +000, km 45 + 500- 49-+350 |  | Bolintin Deal- Bolintin Vale,Malu Spart, Roata de Jos, Mârșa , județul Giurgiu | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf si emisii de gaze |  | 28,850 km |  |  | PLAM Giurgiu rev (4), act nr. 4.1.1.1.24 | 46854,278 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 |
|  |  | Dezvoltarea sistemului de transport în cadrul Euroregiunii Ruse - Giurgiu pentru o mai bună conectivitate cu rețeaua de transport TEN-T | 2017-2019 | Mun. Giurgiu | Dezvoltarea durabilă a municipiului Giurgiu prin reabilitarea sistemului de transport în Euroregiunea Ruse-Giurgiu | 250.000 loc. | Bvd. București - 2 tronsoane cu o lungime totală de 3627 m Bvd. Mihai Viteazu -2 tronsoane cu o lungime totală de 885 m Șos. Prieteniei –un tronson cu o lungime totală de 1080 m Str. 1 Decembrie 1918 – un tronson cu o lungime de 1070 m | Amenajare teren (curățare și frezare mixturi asfaltice existente, demontare borduri, demolare sistem rutier existent) sistem rutier trotuare (integral pe tronsonul 1 și pe scurte porțiuni pe tronsoanele 3 și 5 ) și alei pietonale amenajare accese și drumuri laterale, amenajare piste de biciclete lucrări edilitare (ridicare la cotă capace cămine apă/canalizare) semnalizări și marcaje (pe verticală și orizontală) lucrări de protecție a mediului (amenajare spații verzi) amenajare trecere la nivel calea ferată la trecerea pe str. Prieteniei către str. 1 Decembrie 1918 | Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 | PLAM Giurgiu rev (4) act nr 4.1.1.3.3 | 21.150.000,00 lei | 423.000,00 lei | 2.749.500,00 lei | 17.977.500,00 lei | - | - | Propunere | Adr, PMG nr. 25129/14.07.2017 Proiectul este redepus în parteneriat cu Primăria Ruse, lider de proiect fiind municipiul Giurgiu Se află în prima etapă de redepunere, cea a Scrisorii de intenție, în care se argumentează de ce este necesar proiectul în context transfrontalier și din punct de vedere al indicatorilor programului. Dacă va fi selectat, proiectul va trece în a doua etapă de redepunere, aceea a Cererii de finanțare complete, ce cuprinde inclusiv documentația tehnică |
|  | Primăria Bolintin Vale | Centura ocolitoare a orașului Bolintin Vale, jud. Giurgiu | 2016-2019 | Oraș Bolintin Vale | Reducerea poluării aerului prin reducerea emisiilor de noxe | 12929 loc | 3,419 km |  | Potențial POR | PLAM Giurgiu rev (4) act nr 4.1.1.2.72 | 28599,560 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Bolintin Vale nr. 8215/02.08.2017 |
|  | Primăria Bolintin Vale | Reabilitare străzi în orașul Bolintin Vale | 2017-2018 | Oraș Bolintin Vale, Km 18+100 al DJ 601- km 48+900 al DJ 401 A | Reducerea poluării aerului prin reducerea emisiilor de noxe | 12929 loc | 6,685 km | Dimitrie Bolintineanu, Sabarului, Libertății, Tudor Vladimirescu, Speranței și Argeșului | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4) act nr 4.1.1.2.72 | 10556,064 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Bolintin Vale nr. 8215/02.08.2017 |
|  | Primăria Adunații Copăceni | Îmbunătățire drumuri de interes local în comuna Adunații Copăceni, jud. Giurgiu Etapa I | 2015-2017 | Com Adunații Copăceni Sate adunații Copăceni, Dărăști Vlașca, Varlaam și Mogoșești | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere | 7000 loc | 9,057 km drum |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4) act nr 4.1.1.2.2 | 23156,488 mii lei , din care Etapa I 10031,493 mii lei | 100,000 mii lei | 9931,493 mii lei |  |  |  | Propunere | SF Adr. Prim. Adunații Copăceni nr. 2288/30.03.2015 și email din 09.07.20152015 și 24 oct . 2016 Decizia etapei de încadrare nr. 8483/19.04.2016 |
|  | Primăria Adunații Copăceni | Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in comuna Adunatii Copaceni judetul Giurgiu | 2015-2017 | Sate Adunații Copăceni și Dărăști Vlașca | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere | 7000 loc | 9,057 km drum | Sat Adunatii Copaceni Str. Gradinari Str. Scolii Str. Bisericii Str. Lunca Argesului Str. Zorelelor Sat Darasti - Vlasca Str. Argesului Str. Catunului Intrarea Liliacului Intrarea Bisericii Str. Bisericii | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4) act nr 4.1.1.2.72 | 5.138.297 mii lei (inclusiv TVA |  |  |  |  |  | Propunere | Acord de mediu-Etapa de încadrare CAT 30.01.2017 |
|  | Primăria Băneasa | Modernizare drumuri comuna Băneasa, jud. Giurgiu. |  | Comuna Băneasa, jud. Giurgiu sat Baneasa, Frasinu, Pietrele. | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere | 5000 loc | 4,237 km | Reabilitare străzile rurale: Asociatiei, Lupului, Cimitirului, Trandafirilor, Lautarilor, Stejarului, Timplarului, Viilor, Morii, Rapsodiei, Mioritei, Petuniei | Programe finanțate din fonduri europene | PLAM Giurgiu rev (4) act nr 4.1.1.2.72 | 5040,70156 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Email Prim. Băneasa din 05.07.2017 |
|  | Primăria Băneasa | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în comuna Băneasa, jud. Giurgiu. |  | Comuna Băneasa, jud. Giurgiu. | Reducerea poluării aerului , a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere | 4000 loc | 7,897 km |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4) act nr 4.1.1.2.72 | 6786,00005 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Email Prim. Băneasa din 05.07.2017 |
|  | Primăria Bolintin Deal | Construire drum de acces DE 9 cu o suprafață de 5030 mp |  | Com. Bolintin Deal | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  | 0,340 m, 5030 mp |  |  | PLAM Giurgiu rev (4) act nr 4.1.1.2.72 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Decizia etapei de încadrare nr. 7870/25.11.2016 |
|  | Primăria Bulbucata | Modernizare drumuri de interes local în satele Bulbucata și Teișori, județul Giurgiu - comuna Bulbucata. |  | Com. Bulbucata, satele Bulbucata și Teișori, , județul Giurgiu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  | 4,428 km S = 36000 |  | OUG 28/2013 | PLAM Giurgiu rev (4) act nr 4.1.1.2.72 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Decizia etapei de încadrare nr. 7862/29.03.2016 |
|  | Primăria Colibași | Modernizare drumuri de exploatare în com. Colibași, sat Câmpurelu, jud. Giurgiu |  | Sat Câmpurelu, Com. Colibaşi | Reducerea poluării aerului cu noxe și praf | 3430 loc | 12,485 km | Asfaltare drumuri | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.1.1.2.15. | 7.463.608 | 5.000 | 7.458.608 | - | - |  | Propunere | Adr. Prim Colibaşi nr. 7600/24.07.2017, cu completarea email – adr 7703/ 27.07.2017 Proiect sistat din lipsa de fonduri |
|  | Primăria Colibași | Îmbunătățirea calității vieții prin realizarea de piste noi de biciclete în comuna Colibași |  | Com. Colibași | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 3426 loc | 10,1174 km |  | Programul AFM de realizare a pistelor pentru biciclişti | PLAM rev (4), act. Nr. 4.1.1.2.16. | 2.234.393 | 734.393 | 1.500.000 | - | - | - | Propunere | Adr. Prim Colibaşi nr. 7600/24.07.2017 |
|  | Primăria Colibași | Modernizare drumuri de interes local si amenajare elemente de asigurare a scurgerii apelor in corn. Colibas,i, jud. Giurgiu |  | Com. Colibași | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 3426 loc | 11.667.65 m | Asfaltare drumuri si amenajare santuri | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.1.1.2.72. | 9.676.202 | 364.284 | 9.311.918 | - | - | - | Propunere | Adr. Prim Colibaşi nr. 7600/24.07.2017 |
|  | Primăria Colibași | Asigurarea scurgerii apelor pe DJ 412 Colibasi-Cimpurelu-Varasti km 13+858-19+000, com. Colibasi, jud. Giurgiu |  | Com. Colibași | Protecţia calităţii aerului și prevenirea depunerilor de praf prin asigurarea scurgerii apelor pluviale | 3253 | 6.961,12 m | Asfaltare drumuri si amenajare santuri | Asociere cu CJ GR | PLAM rev (4), act. Nr. 4.1.1.2.72. | 1.199.484 | 700.000 | - | - | - | 499.484 | Propunere | Adr. Prim Colibaşi nr. 7600/24.07.2017 Procedura simplificata organizata pe SEAP |
|  | Primăria Colibași | Modernizare drumuri de interes local, comuna Colibasi, judetul Giurgiu |  | Com. Colibași | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 3253 | 12,4 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.1.1.2.72. | 11.946.606 | 404.189 | 11.542.417 | - | - | - | Propunere | Adr. Prim Colibaşi nr. 7600/24.07.2017 Aprobat |
|  | Primăria Comana | Modernizare drumuri comunale și stradale în satele Grădiștea și Falaștoaca, com. Comana, jud. Giurgiu | 2020 | Satele Grădiștea și Falaștoaca, com. Comana, jud. Giurgiu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2432 loc | Scurgeri pentru apele pluviale 1,621 km Asfaltare 9,133 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.1.1.2.18 | 11072,9736 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr . Prim . Comana nr. 4984/07.07.2017 |
|  | Primăria Cosoba | Modernizare reabilitare strazi | 2017-2020 | Com. Cosoba | Reducerea poluării | 2642 | 6,3 km |  | PNDL 2 | PLAM rev (4), act. Nr. 4.1.1.2.72 | 7170 mii lei | 282 mii lei |  | 6888 mii lei |  |  | Propunere | Adr. prim Cosoba nr. 2358/28.06.2017 În derulare elaborare documentatie proiect 15% |
|  | Primăria Călugăreni | Modernizare asfaltare drumuri de interes local în satele Călugăreni, Brăniştari , Hulubeşti şi Crucea de Piatră, comuna Călugăreni, jud. Giurgiu | 2019 | satele Călugăreni, Brăniştari, Hulubeşti, Crucea de Piatră,com. Călugăreni, | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 4500 loc | 9,8 km |  |  | PLAM rev (4) , act nr. 4.1.1.2.10 | 11393 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr.Prim. Călugăreni: nr. 5010/2017 |
|  | Primăria Daia | Modernizare DC95, sat Plopşoru, com. Daia |  | Sat Plopșoru | Reducerea poluării aerului, a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere | 2500 loc | 1,825 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr. 4.1.1.2.22. | 6315 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Daia nr. 289/30.01.2017 |
|  | Primăria Daia | Modernizare străzi sat Daia și Plopșoru | 2016-2018 | Sat Daia și Plopșoru | Reducerea poluării aerului, a emisiilor de noxe, prin modernizarea căilor rutiere | 2800 loc | 9,6678 k m |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr. 4.1.1.2.24 | 33214 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | SF în elaborare Adr. Prim. Daia nr. 289/30.01.2017 |
|  | Primăria Floreşti-Stoeneşti | Lucrări de reparare a drumurilor - DC 148, str. Linia Icoanei km 0+000 - 0+980 - Florești - Stoenești |  | Com. Floreşti - Stoeneşti satul Palanca, traseu comun cu drumul comunal DC148. | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 8752 loc | 0,98 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. nr 4.1.1.2.72. |  |  |  |  |  |  | Propunere | Decizia etapei de încadrare nr. 9482/22.03.2016 |
|  | Primăria Floreşti-Stoeneşti | Modernizare drumuri de interes local în com. Florești Stoenești, jud. Giurgiu- 6 străzi |  | Com. Floreşti - Stoeneşti străzile Nucului, Bujorului, Liliacului, Magnoilie, Lalelelor și Ion Ulmeanu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 8752 loc | 2,223 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. nr 4.1.1.2.25. |  |  |  |  |  |  | Propunere | Decizia etapei de încadrare nr. 3189/ 31.05.2016 |
|  | Primăria Găiseni | Modernizare drumuri de interes local în comuna Găiseni |  | Com. Găiseni | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  | 4,39 km | Stăzile Sabarului, Potcoavei, Bisericii, Fântânei, Ogrăzii, Văii, Lăstraului,Aprozarului, Frumoasei, Monumentului (DC 190) |  | PLAM rev (4) , act nr. 4.1.1.2.72. |  |  |  |  |  |  | Propunere | Decizia etapei de încadrare nr. 6604/18.10..2016 |
|  | Primăria Ghimpați | Modernizare drumuri de interes local în comuna Ghimpați, sat Valea Plopilor, jud. Giurgiu |  | Com. Ghimpați, sat Valea Plopilor, jud. Giurgiu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 6064 loc | 4,29 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr. 4.1.1.2.29 | 3159,633 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Ghimpaţi nr. 411/27.01.2017: Procedură de achiziție publică, SF elaborat |
|  | Primăria Ghimpați | Modernizare drumuri de interes local sat Crovu, sat Ghimpaţi, sat Naipu, comuna Ghimpaţi, județul Giurgiu |  | Sat Crovu, sat Ghimpaţi, sat Naipu, com. Ghimpaţi | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 6064 loc | 16,194 km |  |  | PLAM rev (4) , act nr. 4.1.1.2.30 | 13671,922 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Ghimpaţi nr. 411/27.01.2017: SF elaborat |
|  | Primăria Gogoșari | Reabilitare și modernizare străzi în comuna Gogoșari |  | Com. Gogoșari | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  | 5 km |  |  | PLAM rev (4) , act nr 2.2.1.1.21 | 7846,237 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr Prim. Gogoşari nr. 5107/25.10.2016 |
|  | Primăria Greaca | Modernizare drumuri de interes local com. Greaca, jud. GIurgiu |  | Com. Greaca | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  |  |  |  | PLAM rev (4) , act nr. 4.1.1.2.72. | 12408,12 mii lei | 455,26 Mii lei | 11952,85 Mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Primăriei Greaca nr. 4057/27.07.2017 |
|  | Primăria Izvoarele | Modernizarea infrastructurii rutiere de intere local din Comuna Izvoarele ,judetul Giurgiu |  | Satele Izvoarele si Chiriacu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2000 loc | 2,8 Km |  |  | PLAM rev (4) , act nr. 4.1.1.2.72. | 4104,636 mii lei | 195,45886 mii lei | 3.909,17714 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Izvoarele nr. 3922/28.06.2017 |
|  | Primăria Izvoarele | Modernizarea infrastructurii agricole prin reabilitarea drumurilor agricole de exploatare din Comuna Izvoarele |  | Satele Izvoarele si Chiriacu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2000 loc | 5,64 Km |  |  | PLAM rev (4) , act nr. 4.1.1.2.72. | 4551,.831 mi lei |  | 4 551,831 mii leii |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Izvoarele nr. 3922/28.06.2017 |
|  | Primăria Izvoarele | Infiintare de drumuri noi in Comuna Izvoarele Judetul Giurgiu |  | Satele Izvoarele si Chiriacu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2000 loc | 7,47 Km |  |  | PLAM rev (4) , act nr. 4.1.1.2.72. | 8.541,18 mii lei | 213,.52950 mii lei | 8.327, 6505 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Izvoarele nr. 3922/28.06.2017 |
|  | Primăria Letca Nouă | Modernizare străzi de interes local în Letca Nouă cu satele Letca Nouă,Letca Veche și Milcovățu,jud. Giurgiu |  | Sate Letca Nouă,Letca Veche și Milcovățu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 3800 loc | 7,248 km |  |  | PLAM rev (4) , act nr. 4.1.1.2.72. |  |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. .Prim. Letca Nouă nr. 5505/04.07.2017 Proiect depus pentru obținerea finanțării |
|  | Primăria Malu | Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în comuna Malu, județ Giurgiu |  | Com. Malu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2470 loc | 4,578 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr. 4.1.1.2.72 | 5.453 mii lei |  | 5.453 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Malu 3214/26.06.2017 |
|  | Primăria Mihai Bravu | Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local lot II |  | Com. Mihai Bravu | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2500 loc | 4,18 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr. 4.1.1.2.72 | 6322,394 mii lei | 245,206 mii lei | 6077,188 mii lei |  |  |  | Propunere | Email Prim Mihai Bravu din 25.07.2017 |
|  | Primăria Oinacu | Modernizare drumuri de interes local Com Oinacu |  | Com. Oinacu | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 400 loc | 4,68 km |  | PNDR 2014-2020 | PLAM rev (4) , act nr. 4.1.1.2.48. |  |  |  |  |  |  | Propunere | Adresa prim. Oinacu nr. 296//30.01.2017 |
|  | Primăria Răsuceni | Lucrări pentru asfaltare a 10 km de uliţă comunală, |  | Com. Răsuceni | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf |  | 10 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. nr. 4.1.1.2.52. | 12518,694 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr Prim Răsuceni nr. 1440/11.07.2017 |
|  | Primăria Roata de Jos | Modernizare drumuri de interes local în comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu |  | Sat Roata de Jos | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale |  | 11,09 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3), act. nr. 4.1.1.2.53 | 13208,914 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Roata de Jos nr. nr. 16382/14.07.2017- proiect PNDL depus la MDRAP |
|  | Primăria Săbăreni | Modernizare drumuri de exploatație – comuna Săbăreni, judeţul Giurgiu |  | Com. Săbăreni | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2594 loc | 5,189 km |  | PNDR, submăsura 4.3 | PLAM rev (4), act. nr. 4.1.1.2.54. | 1130 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | E mail Prim. Săbăreni din 29.06.2017 Proiect în curs de evaluare depus la Centrul Regional Târgoviște |
|  | Primăria Schitu | Modernizare străzi de interes local în comuna Schitu |  | Com. Schitu | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf |  | 7,24 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. nr. 4.1.1.2.56. |  |  | 7611,00 Mii lei |  |  |  | Propunere | Email Prim. Schitu din 28.07.2017 |
|  | Primăria Schitu | Modernizare drumuri de interes local |  | Com. Schitu | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf |  | 4,24 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. nr. 4.1.1.2.57. |  |  | 6529,00 mii lei |  |  |  | Propunere | Email Prim. Schitu din 28.07.2017 |
|  | Primăria Singureni | Reabilitare drumuri de interes local satul Stejaru, com. Singureni, jud. Giurgiu |  | Sat Stejaru | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf |  | 4,7 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. nr. 4.1.1.2.72. | 6896,934 mii lei | 218,881 mii lei | 6678,053 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Singureni nr. 3277/28.07.2017 În elaborare |
|  | Primăria Slobozia | Modernizare drumuri de interes local |  | Com. Slobozia | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 2330 loc | 10 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. nr. 4.1.1.2.72. | 10835,368 mii lei | 549 Mii lei | 10835,368 mii lei |  |  |  | Propunere | Email. Prim Slobozia din 21.06.2017 Depus pt. Finanţare la MDRAP Decizia etapei de încadrare nr. 7484/18.11.2016 |
|  | Primăria Stoenești | Modernizare drumuri de interes local |  | Com. Stoenești, sate Stoenești, Mirău și Ianculești | Protecția calității aerului împotriva poluării cu particule de praf | 2526 loc | 6,53 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act nr.. 4.1.1..61 | 6324 mii lei |  | 260 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Stoeneşti nr. 2259/19.07.2017 |
|  | Primăria Toporu | Asfaltare străzi interioare în satele Toporu și Tomulești, județul Giurgiu |  | Com. Toporu, satele Toporu și Tomuleșt | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 2000 | 6,331 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act nr. 4.1.1.2.64. | 5794,4 mii lei | 233,67 mii lei | 5560,73 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Toporu 2938/26.07.2017 |
|  | Primăria Ulmi | Modernizare străzi de interes local în comuna Ulmi |  | Com. Ulmi | Protecția calității aerului prin modernizarea drumurilor comunale | 7600 loc | 20,611 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act nr.. 4.1.1.2.66. | 897,408 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | E-mail Prim. Ulmi. din 30.01.2017 |
|  | Primăria Vărăști | Modernizare drumuri publice de interes | 2017-2020 | Sate Vărăști și Dobreni | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 6088 loc | 13,8 km |  |  | PLAM rev (4), act nr.. 4.1.1.2.69. | 11000 mii lei | 275 mii lei | 10725 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr.Prim. Vărăști nr. 3315/24.10.2016 Decizia etapei de încadrare nr. 1328/14.03.2016 |
|  | Primăria Vânătorii Mici | Modernizare drumuri de interes local in comuna Vânătorii Mici, judetul Giurgiu-rest lucrari de executat" |  | DC 162 Com. Vânătorii Mici | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf |  | 2,32 km |  |  | PLAM rev (4), act. nr. 4.1.1.2.72. |  |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Vânătorii Mici nr. 5616/13.07.2017 Decizia etapei de incadrare nr. 9243/19.02.2016 |
|  | Primăria Vânătorii Mici | Modernizare străzi de interes local in comuna Vânătorii Mici |  | Com. Vânătorii Mici Sate Cupele, Vânătorii Mari și Izvoru | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf |  | 11,79273 km |  |  | PLAM rev (4), act. nr. 4.1.1.2.72. |  |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Vânătorii Mici nr. 5616/13.07.2017 Decizia etapei de incadrare nr. 1598/04.05.2016 |
|  | Primăria Vedea | Modernizare drumuri comunale și stradale în comuna Vedea |  | Com. Vedea, Străzile Daciei, Toamnei, Balacciului, Primăverii, Rozelor, Basarabiei, dispensarului, Independenței, Izlazului | Protecţia calităţii aerului prin reducerea poluării cu particule de praf | 2500 loc | 12 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act nr 4.1.1.2.72. | 10000 mii lei |  | 10000 mii lei |  |  |  | Propunere | Email Prim Vedea din 26.01.2017 Decizia etapei de încadrare nr. 5645/22.08.2016 |
| PROTECȚIA CALITĂȚII APEI |
| ALIMENTĂRI ȘI CANALIZĂRI |
|  | SC APA SERVICE SA Giurgiu | Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Giurgiu | 2019 | 18 comune și 3 localități urbane | Asigurarea alimentării continue cu apă potabilă de calitate și colectarea apelor reziduale în mediul urban |  |  |  |  | PLAM rev (4), act. nr. 1.1.1.1.5 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. SC APA SERVICE SA 890/26.01.2017 S-a inițiat procedura de atribuire a contractelor de asistență tehnică pentru pregătirea aplicației la finanțare și a documentației de atribuire pentru PT |
|  | SC APA SERVICE SA Giurgiu | Reabilitare şi înlocuire reţele de alimentare cu apă şi extindere reţele de canalizare menajeră (canalizare menajeră : Pasarele Benzinăria Mol, Pasarela Kaufland; alimentare cu apă: Str. oltului, str. Miron Costin, Fdt. Frăsinet, Șos. Sloboziei, zona Agromec) |  | canalizare menajeră : Pasarele Benzinăria Mol, Pasarela Kaufland; alimentare cu apă: Str. oltului, str. Miron Costin, Fdt. Frăsinet, Șos. Sloboziei, zona Agromec Mun. Giurgiu | Reabiltarea reţelei publice de apă și extinderea reţelelor de canalizare menajeră |  | Rețea de apă L=1,045 km D=110 mm D=90 mm, D= 63 mm, D=50 mm, Rețea de canalizare L=0, 55 km; D=250 mm |  | Surse proprii | PLAM rev (4), act. Nr. 2.2.1.1.43 | 768,976 mii lei (fără TVA) | 768,976 mii lei |  |  |  |  | Propunere | Email SC APA SERVICE din 17.07.2017 |
|  | Primăria Bolintin Vale | Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în orașul Bolintin Vale, jud. Giurgiu |  | Oraș Bolintin Vale, jud. Giurgiu | Asigurarea alimentării continue cu apă potabilă de calitate și colectarea apelor reziduale | 8334 | Alimentare cu apă 12,036 km Canalizare 11,855 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act 2.2.1.1.44 | 15828,467 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Bolintin Vale nr. 8215/02.08.2017 |
|  | Primăria Bolintin Vale | Înființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în localitatea Crivina, oraș Bolintin Vale | 2017-2018 | Localitatea Crivina, oraș Bolintin Vale | Asigurarea alimentării continue cu apă potabilă de calitate și colectarea apelor reziduale | 872 loc | Alimentare cu apă 7,031 km Canalizare 4,1 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act 2.2.1.1.44 | 17186,813 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Bolintin Vale nr. 8215/02.08.2017 |
|  | Primăria Cosoba | Infiintare retea alimentare cu apa si retea canalizare | 2016-2020 | Com. Cosoba | Reducerea poluării | 2642 | 8,37 km |  | PNDL 2 | PLAM rev (4), act. Nr. 2.2.1.1.44 | 13800 mii lei | 575 mii lei |  | 13225 mii lei |  |  | Propunere | Adr. prim Cosoba nr. 2358/28.06.2017 În derulare elaborare documentatie proiect 40% |
|  | Primăria Răsuceni | Înființare rețea publică de apă cu stație de pompare și înființare rețea publică de canalizare cu stație de epurare în com. Răsuceni |  | Com. Răsuceni | Asigurarea alimentării continue cu apă potabilă de calitate și colectarea apelor reziduale | 2250 loc |  |  |  | PLAM rev (4) , act nr. 2.2.1.1.44 | 10009,325 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr Prim Răsuceni nr. 1440/11.07.2017 |
| ALIMENTĂRI CU APĂ |
|  | Primăria Adunaţii Copăceni | Extindere rețea de alimentare cu apă în com. Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu | 2015-2016 | Com Adunaţii Copăceni | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 178 loc | 10,14 km rețea |  |  | PLAM rev (4), act. nr. 2.2.1.1.3 | 4407,226 mii lei, inclusiv TVA |  |  |  |  |  | Propunere | SF Adr. Prim. Adunații Copăceni nr. 2288/30.03.2015 și email din 09.07.20152015 și 24 oct . 2016 |
|  | Primăria Călugăreni | Alimentarea cu apă în satele Călugăreni și Brăniștari în com. Călugăreni | 2019 | satele Călugăreni și Brăniștari în com. Călugăreni | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 2200 loc | 38 km |  |  | PLAM rev (4) , act nr. 2.2.1.1.8 | 13522 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr.Prim. Călugăreni: nr. 5010/2017 |
|  | Primăria Crevedia Mare | Extindere rețea apă potabilă satele Crevedia Mare Și Crevedia Mică, Comuna Crevedia Mare, județul Giurgiu |  | Com Crevedia Mare sate Crevedia Mare și Crevedia Mică | Asigurarea necesarului de apă potabilă | 1370 loc | 12,31 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr. 2.2.1.1.15 | 5360 mii lei | 342,00 mii lei | 5018,00 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr Prim Crevedia Mare nr. 2234/14.07.2017 |
|  | Primăria Colibași | Stație de tratare apă în comuna Colibași, județul Giurgiu |  | Comuna Colibași | Îmbunătățirea calității apei potabile |  | Instalație de clorinare, rezervor de înmagazinare, instalație de tratare cu filtre |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. nr. 2.2.1.1.11 | 441.838 | - | 441.838 | - | - | - | Propunere | Adr. Prim Colibaşi nr. 7600/24.07.2017 |
|  | Primăria Comana | Extindere alimentare cu apă și canalizare în sistem centralizat , sat Vlad Țepeș, comuna Comana, județul Giurgiu |  | Sat Vlad Țepeș, com. .Comana | Asigurarea necesarului de apă potabilă și protecția apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea apelor uzate menajere în comuna Comana | 1970 loc | 10 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. nr. 2.2.1.1.13 | 4.070, 720 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr . Prim . Comana nr. 4984/07.07.2017 |
|  | Primăria Herăști | Prima înființare a sistemului de alimentare cu apă potabilă | 24 luni | Com Herăști | Satisfacerea necesarului de apă potabilă | 2400 loc 800 gosp. | 2 puțuri forate Stație de pompare Stație de tratare a apei Rezervor de înmagazinare Rețea de distribuție Subtraversări drum județean | Pregătire și elaborare proiect Realizare lucrări Gestionare și monitorizare proiect | PNDR 2014-2020 | PLAM rev (4) , act nr 2.2.1.1.23 | 3000 mii lei |  | 3000 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Herăști nr. 1843/05.07.2017 |
|  | Primăria Letca Nouă | Sistem de alimentare cu apă în satul Letca Veche |  | Sat Letca Veche | Satisfacerea necesarului de apă potabilă |  | 12 km |  |  | PLAM rev (4), act. Nr 2.2.1.1.44 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. .Prim. Letca Nouă nr. 5505/04.07.2017 |
|  | Primăria Roata de Jos | Construire sistem de alimentare cu apă în satele Roata de Jos, Sadina și Roata Mică |  |  | Satisfacerea necesarului de apă potabilă | 4400 loc | Rețea de aducțiune 380 m 5,951 km rețea distribuție apă potabilă, gospodărie de apă, 3 foraje, 1 rezervor 10 hidranți, 2+1 electropompe |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr 2.2.1.1.44 | 10412,89 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Roata de Jos nr. nr. 16382/14.07.2017 Investiţia se va realiza pe mai puţine străzi decât cele precizate în actul de reglementare emis de APM Giurgiu |
|  | Primăria Roata de Jos | Extindere rețea de apă sat Cartojani, com. Roata de Jos |  | Sat Cartojani | Satisfacerea necesarului de apă potabilă | 3900 loc | 9,118 km |  |  | PLAM rev (4), act nr 2.2.1.1.32 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Roata de Jos nr. 9131/27.01.2017 |
|  | Primăria Săbăreni | Alimentare cu apă potabilă în com. Săbăreni | 2013-2016 | Com . Săbăreni | Satisfacerea necesarului de apă potabilă | 2594 loc | Puțuri forate la mare adâncime 15 km rețele |  |  | PLAM rev (4), act. Nr 2.2.1.1.44 | 1000 mii euro |  |  |  |  |  | Propunere | E mail Prim. Săbăreni din 29.06.2017 În elaborare Master Plan- ADI- sănătate asigurată prin apă curată |
|  | Primăria Schitu | Sistem alimentare cu apă în satul Vlaşin, comuna Schitu, judeţul Giurgiu |  | Sat Vlaşin, com. Schitu | Satisfacerea necesarului de apă potabilă |  | 8,72 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr. 2.2.1.1.33 |  | 52,00 mii lei | 3751,00 mii lei |  |  |  | În derulare 55% | Email Prim. Schitu din 28.07.2017 |
|  | Primăria Schitu | Sistem centralizat de alimentare cu apă în satele Bila și Cămineasca com. Schitu | 2016-2018 | satele Bila și Cămineasca com. Schitu | Satisfacerea necesarului de apă potabilă | 835 loc | 6,25 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) act. nr. 2.2.1.1.34 |  |  | 8370,00 Mii lei |  |  |  | Propunere | Email Prim. Schitu din 28.07.2017 |
|  | Primăria Singureni | Sistem centralizat de alimentare cu apă în satul Crînguri, com. Singureni, jud. Giurgiu | 2021 | Com. Singureni, sat Crînguri | Satisfacerea necesarului de apă potabilă | 852 | 5,118 km |  | OUG 28/2013 | Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Singureni; Master Planul pentru apa/apa uzata al judetului Giurgiu, PLAM rev (4) act. nr. 2.2.1.1.35 | 4125,103 mii lei | 252,163 mii lei, din care 22,47248 mii lei | 3872,94 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Singureni nr 3277/28.07.2017 |
|  | Primăria Stoenești | Extindere sistem de alimentare cu apă |  | Com. Stoenești, sate Stoenești, Mirău și Ianculești | Asigurarea necesarului cu apă potabilă | 2526 loc | 23,8 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) act. nr. 2.2.1.1.37 | 9182 mii lei |  | 244 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Stoeneşti nr. 2259/19.07.2017 |
|  | Primăria Vânătorii Mici | Alimentare cu apă în satele Corbeanca, Vîcelele, Zădăriciu |  | Satele Corbeanca, Vîcelele, Zădăriciu | Satisfacerea necesarului de apă potabilă | 751 | 5,7 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (3) , act nr. 2.2.1.1.42 | 4018 mii lei |  | 4018 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Vânătorii Mici nr. 5616/13.07.2017 |
| CANALIZAREA ȘI TRATAREA APELOR UZATE MENAJERE |
|  | Primăria Adunații Copăceni | Înființarea rețelei publice de apă uzată în comuna Adunații Copăceni | 2015-2018 | Adunații Copăceni, sat Dărăşti Vlaşca jud. Giurgiu | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 7000 loc | 8,690 km rețea canalizare, staţie de epurare – mecano - biologică, compactă, supraterană; apa epurată va fi evacuată în emisar – pârâul Crividon; pe reţelele de canalizare sunt prevăzute cămine de vizitare şi curăţire |  |  | PLAM rev (4), act. nr. 1.2.1.1.2 | 27627,52 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Email Prim Adunații Copăceni din 24.10.2016 |
|  | Primăria Buturugeni | Înființarea rețelei publice de apă uzată (canalizare și stație epurare) în comuna Buturugeni | 2014 | Com. Buturugeni | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 3981 loc | 26 km |  |  | PLAM rev (4), act nr.. 1.2.1.1.4. | 11159,163 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Buturugeni nr. 2840/26.06.2017 |
|  | Primăria Colibași | Sistem centralizat de canalizare și stație de epurare în comuna Colibași |  | Com. Colibași | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 3426 loc | 28,177 km rețele, 8 stații de pompare |  | OUG 28/2013 | PNAPM, cod GL2AR3P113 PLAM rev (4), act. Nr. 1.2.1.1.6 | 25.345.360 | 5.000 | 25.340.360 | - | - | - | Propunere | Adr. Prim Colibaşi nr. 7600/24.07.2017 |
|  | Primăria Comana | Rețele de canalizare și stație de epurare în satele Grădiștea și Falaștoaca, com. Comana, jud. Giurgiu |  | sate Grădiștea și Falaștoaca, com. Comana | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 2432 loc | 20 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act. Nr. 1.2.1.1.8 | 11.710,375 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr . Prim . Comana nr. 4984/07.07.2017 |
|  | Primăria Daia | Prima rețea publică de canalizare (colectoare și stație de epurare satele Daia și Plopșoru) în comuna Daia județul Giurgiu și înființare drum comunal în satul Plopșoru, comuna Daia, jud. Giurgiu pentru facilitarea accesului la DN 41 | 2013-2015 | Com. Daia | Protecția apelor subterane și de suprafață, respectiv a solului, prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere, precum și protecția calității aerului prin reducerea noxelor și a particulelor de praf | 2770 loc | 30 km Stație de epurare |  | Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală | PLAM rev (4) , act nr 1.2.1.1.9 | 8938,670 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | SF Adr. Prim. Daia nr. 5665/01.11.2016 |
|  | Primăria Gogoșari | Canalizare menajeră în comuna Gogoșari | 2014-2015 | Sate Izvoru și Gogoșari com. Gogoșari | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 1700 loc | 8,5 km 1 stație de epurare | 8,5 km 1 stație de epurare | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) , act nr 1.2.1.1.13 | 9699,881 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr Prim. Gogoşari nr. 5107/25.10.2016 |
|  | Primăria Gostinarii | Înfiinţarea rețelei publice de apă uzată | 2014 | Com Gostinarii | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere |  | 7 km reţea Staţie de epurare |  |  | PLAM rev (4) , act nr 1.2.1.1.29 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Solicitare la MDRT pentru includerea în PNDL |
|  | Primăria Herăști | Prima înființare a sistemului de canalizare apă uzată menajeră | 36 luni | Com Herăști | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 2400 loc 800 gosp. | 1 stație de epurare biologică 2 stații pompare ape uzate Rețea principală și secundară de colectare Cămine de vizitare Subtraversări de drumuri | Pregătire și elaborare proiect Realizare lucrări Gestionare și monitorizare proiect | PNDR 2014-2020 | PLAM rev (4) , act nr 1.2.1.1.17 | 6000 mii lei |  | 2000 mii lei | 4000 mii lei |  |  | Propunere | Adr. Prim. Herăști nr. 1843/05.07.2017 |
|  | Primăria Izvoarele | Canalizare și stație de epurare în satul Valea Bujorului |  | Sat Valea Bujorului | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 524 loc | 7,496 km rețea |  |  | PLAM rev (4) , act nr 1.2.1.1.16 | 6601,715 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Izvoarele nr. 3922/28.06.2017 |
|  | Primăria Izvoarele | Canalizare și stație de epurare în satele Izvoarele și Chiriacu |  | Sate Izvoarele și Chiriacu | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 2677 loc | 11,654 km rețea |  |  | PLAM rev (4) , act nr 1.2.1.1.29 | 19360 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Izvoarele nr. 3922/28.06.2017 |
|  | Primăria Joița | Înființare rețea publică de apă uzată menajeră (rețea de canalizare, inclusiv stații de epurare)în localitățile Joița și Bâcu, sate aparținătoare comunei Joița, jud. Giurgiu | 2016-2018 | Comuna Joița, sate Joița și Bâcu | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 3810 loc | 40 km rețea |  | PNDL | PLAM rev (4) , act nr 1.2.1.1.18 | 100000 mii lei | 31000 mii lei |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Joița nr. 4056/11.07.2017 |
|  | Primăria Mîrșa | Sistem centralizat de canalizare |  | Com. Mîrşa | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 2992 loc | 40,4 km rețea, 500 mc/zi, cămine de vizitare,subtraversări, 920 branșamente refacere carosabil |  | PNDL | PLAM rev (4) act. nr. 1.2.1.1.19 | 24189,708 mii lei |  | 24189,708 mii lei |  |  |  | Propunere | Proiect ANULAT din PLAM rev (4) – Email Prim. Mîrşa din 17.07.2017 |
|  | Primăria Roata de Jos | Construcţie rețele canalizare satele Roata de Jos, Sadina și Roata Mică |  | satele Roata de Jos, Sadina și Roata Mică | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea și epurarea apelor uzate menajere | 4400 loc | 16,18 km Stație de pompare, Stație vacuum |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) act. nr. 1.2.1.1.29 | 13001,39 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Roata de Jos nr. nr. 16382/14.07.2017 |
|  | Primăria Săbăreni | Canalizare de ape menajere în com. Săbăreni, jud. Giurgiu | 2014-2020 | Com . Săbăreni | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea apelor uzate menajere | 2594 loc | 15 km |  |  | PLAM rev (4) act. nr. 1.2.1.1.22 | 1000 mii euro |  |  |  |  |  | Propunere | E mail Prim. Săbăreni din 29.06.2017 În elaborare Master Plan- ADI- sănătate asigurată prin apă curată |
|  | Primăria Săbăreni | Stație de epurare a apelor uzate menajere în com. Săbăreni | 2014-2020 | Com . Săbăreni | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin epurarea apelor uzate menajere | 2594 loc | 0,5 ha |  |  | PLAM rev (4) act. nr. 1.2.1.1.29 | 1000 mii euro |  |  |  |  |  | Propunere | E mail Prim. Săbăreni din 29.06.2017 În elaborare Master Plan- ADI- sănătate asigurată prin apă curată |
|  | Primăria Schitu | Sistem centralizat de canalizare menajeră în satele Bila și Cămineasca , com. Schitu | 2016-2018 | satele Bila și Cămineasca com. Schitu | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin colectarea apelor uzate menajere | 835 loc | 6,25 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4 ), act nr 1.2.1.1.23 |  |  | 8860,00 Mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim Schitu nr. 4404/01.11.2016 Decizia etapei de încadrare nr. 8086/04.03.2016 |
|  | Primăria Singureni | Sistem centralizat de canalizare menajeră, sat Crînguri, com. Singureni, Jud. Giurgiu | 2021 | Sat Crînguri, com. Singureni, | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin epurarea apelor uzate menajere | 852 loc | 5,739 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4 ), act nr 1.2.1.1.24 | 6465,112 mii lei | 345,031 mii lei | 6465,112 mii lei | 6120,081 mii lei |  |  | Propunere | Adr. Prim. Singureni nr 3277/28.07.2017 |
|  | Primăria Stoenești | Sistem centralizat de canalizare |  | Com. Stoenești | Protecția calității apelor subterane și de suprafață și a solului prin epurarea apelor uzate menajere | 2526 loc | 13,2 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4) act. nr. 1.2.1.1.29 | 11333 mii lei |  | 337 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Stoeneşti nr. 2259/19.07.2017 |
|  | Primăria Toporu | Sistem centralizat de canalizare menajeră în satul Toporu, comuna Toporu, judeţul Giurgiu | 2016-2019 | Sat Toporu, com. Toporu | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 2000 loc | 7,175 km |  | PNDR | PLAM rev (4), act nr.. 1.2.1.1.25 | 6309,695 mii lei | 1796,864 mii lei | 4512,83 mii lei |  |  |  | In derulare | Adr. Prim Toporu 2938/26.07.2017 Decizia etapei de încadrare nr. 7814/15.01.2016 Proiectul fusese încadrat greșit de către Prim. Toporu ca fiind în derulare, prin Email. din 5.10.2016 |
|  | Primăria Ulmi | Canalizare și tratare ape reziduale | 7600 | Comuna Ulmi | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 7600 loc | 47,41 km |  |  | PLAM rev (4), act nr.. 1.2.1.1.26 | 46787,597 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | E-mail Prim. Ulmi. din 30.01.2017 |
|  | Primăria Vânătorii Mici | Colectare și epurare ape uzate menajere în satele Izvoru și Vânătorii Mici | 2015 | Sate Izvoru și Vânătorii Mici, com. Vânătorii Mici | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 1714 loc | 12,7 km reţea 2 staţii de epurare |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act nr.. 1.2.1.1.29 | 3500 mii lei |  | 3500 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Vânătorii Mici nr. 5616/13.07.2017 |
|  | Primăria Vânătorii Mici | Canalizare menajeră în satele Corbeanca, Vîlcelele, Zădăriciu |  | satele Corbeanca, Vîcelele, Zădăriciu | Protecția apelor subterane și a solului împotriva poluării cu ape uzate menajere | 751 loc | 5,3 km |  | OUG 28/2013 | PLAM rev (4), act nr.. 1.2.1.1.27 | 5820 mii lei |  | 5820 mii lei |  |  |  | Propunere | Adr. Prim. Vânătorii Mici nr. 5616/13.07.2017 |
| PROTECȚIA SOLULUI |
| ÎMPĂDURIRI DE TERENURI DEGRADATE |
|  | Direcția Silvică Giurgiu | Perdea forestiera Autostrada A1 km 18+000-19+0000 | 2017-2018 | Joita -Gr | -Prevenira producerii inzapezirilor a portiunii de autostrada expusa acestui fenomen in iernile cu viscol si a altor calamitati datorate extremelor climatice -Imbunatatire aspectului peisagistic -Ameliorarea conditiilor de viata ( purificarea aerului, atenuarea estremelor climatice- vant, temperaturi, etc.) |  | Suprafata ; 2.82 ha; Lungime autostrada protejata 1000 m | Crearea de perdele forestiere prin impadurire | Bugetul de stat – fondul de ameliorare legea 282/2002 modificata | PLAM rev (4) act. nr 3.1.1.1.2 Programul national al perdelelor forestiere de protectie | 471,00 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Dir. Silvice Giurgiu nr. 11189/12.07.2017 |
|  | Direcția Silvică Giurgiu | Perdea forestiera Autostrada A1 km 48+000 - 49+0000 | 2017-2018 | Vanatorii Mici -Gr | -Prevenira producerii inzapezirilor a portiunii de autostrada expusa acestui fenomen in iernile cu viscol si a altor calamitati datorate extremelor climatice -Imbunatatire aspectului peisagistic -Ameliorarea conditiilor de viata ( purificarea aerului, atenuarea estremelor climatice- vant, temperaturi, etc.) |  | Suprafata ; 2.715 ha; Lungime autostrada protejata 1000 m | Crearea de perdele forestiere prin impadurire | Bugetul de stat – fondul de ameliorare Legea 282/2002 modificata | PLAM rev (4) act. nr 3.1.1.1.2 Programul national al perdelelor forestiere de protectie | 456,00 Mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. Dir. Silvice Giurgiu nr. 11189/12.07.2017 |
| PROTECŢIA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI ISTORIC |
|  | Consiliul Județean Giurgiu | Infrastructură turistică și management durabil al patrimoniului cultural din Regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse (TOURISM) |  | Centrul socio-cultural ”Radu Șerban-Voievod” | Protejarea patrimoniului cultural și istoric național |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. CJ Giurgiu nr 4979/27.06.2017 Proiect propus pentru cooperare cu Municipalityatea Tenovo |
|  | Direcția Județeană pentru Cultură Giurgiu | Restaurare și valorificare durabilă a bisericii ”Sf. Treime”, satul Popești, oraș Mihăilești, jud. Giurgiu |  | satul Popești, oraș Mihăilești, jud. Giurgiu | Protecția patrimoniului cultural al județului Giurgiu |  |  | Consolidarea, conservarea și restaurarea bisericii parohiale Împrejmuire teren, construcție anexa cu centrala termică, lumânărar, amenajări exterioare biserică și incintă cimitir Restaurare componente artistice la interior, pictură murală, iconostas, obiecte de patrimoniu Construcție complex muzeal, modernizare căi de acces |  | PLAM rev (4) act. nr. 9.1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Adr. direcția jud. pentru Cultură Giurgiu nr. 1590/04.10.2016 |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din Euroregiunea Ruse-Giurgiu (Obiectiv: Valorificarea zonei adiacente a Cetății Giurgiu și integrarea acesteia în circuit turistic) | 2017-2019 | Mun. Giurgiu, Şoseaua Portului | Protejarea patrimoniului cultural și istoric național | 62000 loc | 37550 m2 | ● realizarea unor spaţii pentru administraţie şi personal, construcţii uşoare; ● se vor crea zone de relaxare, definite prin trasee pietonale; ● includerea Cetăţii Giurgiu în cadrul unor trasee turistice; ● legislaţia din România prevede în mod clar integrarea persoanelor cu dizabilităţi în societate sub orice aspect, astfel că una dintre condiţiile temei de proiectare este ca zona studiată să fie pe cât posibil adaptată persoanelor cu dizabilităţi; ● amenajarea spaţiilor publice propuse cu mobilier urban, pavaje, instalaţie de iluminat; ● amenajarea peisageră ● desfiinţarea vegetaţiei dezvoltate spontan şi fără valoare, în scopul evidenţierii sitului; ● realizarea unui sistem de iluminat corespunzător acolo unde este necesar; ● Inserarea şi reintegrarea unor elemente specifice de mobilier urban: panouri de informare şi orientare, bănci, pubele, stâlpi iluminat. | Programul Interreg V A Romania-Bulgaria 2014-2020 AP 2-O regiune verde | PLAM Giurgiu rev (4) act nr 9.1.1.1.5 | 2.250.000,00 lei | 45.000,00 lei | 292.500,00 lei | 1.912.500,00 lei | - | - | Propunere | Adr, PMG nr. 25129/14.07.2017 Proiectul este redepus în parteneriat cu Primăria Ruse, care este lider de proiect Se află în prima etapă de redepunere, cea a Scrisorii de intenție, în care se argumentează de ce este necesar proiectul în context transfrontalier și din punct de vedere al indicatorilor programului. Dacă va fi selectat, proiectul va trece în a doua etapă de redepunere, aceea a Cererii de finanțare complete, ce cuprinde inclusiv documentația tehnică |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Valorificarea moștenirii intangibile comune locale și europene prin muzee interactive (Obiectiv: Amenajarea și dotarea spațiului situat în Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, bl. 92 parter, în scopul promovării patrimoniului cultural intangibil (EURΩPEIΩ ON)) | 2017-2019 | Mun. Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, Bl. 92 Parter | Conservarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului cultural intangibil al zonei de frontieră - Galeriile de artă | 62000 loc | 24380 m2 | Amenajarea şi dotarea spaţiului situat în Giurgiu str. Mircea cel Bătrân, Bl. 92 Parter: - amenajarea/reabilitarea, interior și exterior, a spațiului pentru activități interactive /multimedia/expoziții; - amenajare cameră/spatiu personal de deservire; - amenajare sală depozitare echipamente multimedia; - asigurare/reabilitare utilități clădire: curent electric, alimentare apă, canalizare, energie termică - conexiune la internet – broadband. Dotări /achiziții: - mobilier corespunzator spatiu interactiv/ multimedia; - echipamente multimedia (touchscreen, videoproiecție, etc), fixe si mobile, necesare spațiului interactiv; - echipamente hardware necesare funcționării; - software specializat | Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 | PLAM Giurgiu rev (4) act nr 9.1.1.1.6 | 1.800.000,00 lei Alocați municipiului Giurgiu | 36.000,00 lei | 234.000,00 lei | 1.530.000,00 lei | - | - | Propunere | Adr, PMG nr. 25129/14.07.2017 Proiectul este redepus în parteneriat cu Primăria Ruse, care este lider de proiect.Se află în prima etapă de redepunere, cea a Scrisorii de intenție, în care se argumentează de ce este necesar proiectul în context transfrontalier și din punct de vedere al indicatorilor programului. Dacă va fi selectat, proiectul va trece în a doua etapă de redepunere, aceea a Cererii de finanțare complete, ce cuprinde inclusiv documentația tehnică. |
| PROTECŢIA ÎMPOTRIVA CALAMITĂȚILOR NATURALE |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Amenajare râu Argeş pe sectorul Bj. Ogrezeni - Bj Mihăilești pentru stabilizare talveg și reabilitare Argeș – Ilfovăț, jud. Giurgiu | 48 de luni de la încheierea contractului de execuție | Ogrezeni, Mihăilești | Apărare împotriva inundațiilor | Bol. Vale – 11953 loc, Ogrezeni 4958 loc Grădinari 3354 loc Buturugeni 4005 loc | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” Amenajare albie 11 praguri transversale de corecție a talvegului 6,2 km consolidări de mal | Lucrări de: Consolidare maluri Praguri de fund Reabilitare priză |  |  | 49665 mii lei |  |  |  |  |  | Propunere | Email SGA din 14.07.2017 Anulat din PLAM rev 3, act. nr. 7.1.1.1.7 din lipsă de fonduri Urmează aplicație la finanțare pe POIM |
|  | AN Apele Române ABAAV –jud. Giurgiu | Regularizare râu Glavacioc și râu Milcovăț în zona loc. Letca Nouă și Ghimpați - jud. Giurgiu | 48 de luni de la încheierea contractului de execuție | Com. Letca Nouă și Ghimpați | Apărare împotriva inundațiilor | Cca 6000 loc. | Suprafețe domeniu public aflate în administr. AN “Apele Romane” 10,6 km apărări de mal | Lucrări de: Apărări de mal Îndiguiri |  | PLAM rev, act. nr. 7.1.1.1.5 |  |  |  |  |  |  | Propunere | Email SGA din 14.07.2017 |
|  | Primăria mun. Giurgiu | Crearea unui centru comun și a unei baze de date pentru managementul riscului în zona dunăreană (obiectiv Centru comun de reacție la situații de risc în zona transfrontalieră) | 2017-2018 | Mun. Giurgiu | Îmbunătățirea managementului comun al riscului în zona transfrontalieră | 62000 loc. | Stotal=1747 m2 Sc=1023 m2 din care suprafața construcție amenajată 190 m2 | Amenajarea și dotarea corespunzătoare a acestei clădiri | Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria 2014-2020 AP 3-O regiune sigură | PLAM Giurgiu rev (4) act nr 7.2.1.1.1 | 5.767.151,66 lei | 115.343,05 lei | 749.729,70 lei | 4.902.078,91 lei | - | - | Propunere | Adr, PMG nr. 25129/14.07.2017 Proiect depus în luna sept. 2015 și respins la evaluare Stagnat din cauza reducerii bugetului alocat proiectelor aferente Axei Prioritare 3 |
| PROTECȚIA NATURII ȘI A BIODIVERSITĂȚII |
|  | SC Chemical LTD | Turn observator ornitologic, propus a se realiza în com. Comana, sat Comana NC 32069, jud. Giurgiu. |  | Pe teritoriul Parcului Natural Comana, în extravilanul comunei Comana, sat Comana, judet Giurgiu | Observare ornitologică, monitorizare specii, colonii și număr de indivizi, cuibărit, comportament, în special specii periclitate de păsări |  | 7.948 mp înălțime turn: 12,87 m 215 specii păsări monitorizate, din care 78 specii ocrotite prin convenții internaționale | Construcție observator |  | PLAM Giurgiu rev (4) act nr 8.2.1.1.2 | 400.000 lei | 400.000 lei |  |  |  |  | Propunere | Email. Chemical LTD nr. 25.07.2017 Decizia etapa de încadrare nr. 700/17.02.2016 |
|  | Administrația Parcului Natural Comana | Conservarea naturii și a economiei locale în regiunea Dunării | 30 luni | Ariile protejate din Coridorul Dunării implicate în proiect | Consolidarea abordărilor comune și integrate și a politicilor pentru conservarea și utilizare durabilă a zonelor protejate, în special siturile natura 2000 de-a lungul Dunării și a afluenților săi | 25000 |  | Promovare locală și conștientizare publică | Programul Transnațional Dunărea (DTP) | PLAM Giurgiu rev (4) act nr 8.2.1.1.1 | 83.000 euro | 1660 euro | 10790 euro | 70550 euro | 0 | 0 | Propunere | Depus spre aprobare Adr APNC nr. 12190/06.10.2016 |

DIRECTOR EXECUTIV,

Jur. Ioana POPESCU                                                                                                               ȘEF SERVICIU CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU,

Ec. Daniela NEAGU

Întocmit, Consilier DDPP,

Ing. Niculina LUNGU

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GIURGIU

SERVICIUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

DOMENIUL PROGRAME, PROIECTE

Nr.________/SCFM_______________

CENTRALIZATOR PROIECTE DE MEDIU JUD. GIURGIU

30 iunie 2017

| Domeniul de mediu | Sub-domeniu | Realizate in sem I 2017 | In derulare la 30.06.2017 | Propuneri | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROTECTIA AERULUI | 11 | 60 | 78 | 149 |
|  | Protectia aerului prin EFICIENTIZARE TERMICĂ si utilizarea surselor de ENERGIE REGENERABILA | 0 | 2 | 14 | 16 |
|  | Protectia aerului prin inlocuirea combustibililor solizi si lichizi cu GAZE NATURALE | 0 | 2 | 3 | 5 |
|  | Protectia aerului prin modernizare de DRUMURI | 11 | 56 | 58 | 125 |
|  | Protectia aerului prin infiintarea si extinderea de SPATII VERZI | 0 | 0 | 3 | 3 |
| PROTECTIA APELOR | 6 | 46 | 44 | 96 |
|  | Protectia apelor impotriva POLUARII INDUSTRIALE | 0 | 3 | 0 | 3 |
|  | Protectia apelor prin proiecte integrate ALIMENTARI -CANALIZARI | 1 | 5 | 6 | 12 |
|  | Protectia apelor prin ALIMENTARI CU APA POTABILA | 4 | 29 | 15 | 48 |
|  | Protectia apelor prin CANALIZAREA si TRATAREA APELOR UZATE | 1 | 10 | 22 | 33 |
| PROTECTIA SOLULUI | 0 | 4 | 2 | 6 |
|  | Protectia impotriva poluarii cu DESEURI | 0 | 2 | 0 | 2 |
|  | IMPADURIRI DE TERENURI | 0 | 2 | 2 | 4 |
| PROTECTIA NATURII SI A BIODIVERSITATII | 0 | 1 | 2 | 3 |
| PROTECŢIA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI ISTORIC | 1 | 2 | 4 | 7 |
| PROTECŢIA ÎMPOTRIVA CALAMITĂȚILOR NATURALE, SITUAȚII DE URGENȚĂ | 0 | 5 | 3 | 8 |
| EDUCAȚIE ECOLOGICĂ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 18 | 120 | 132 | 270 |

DIRECTOR EXECUTIV,

Ioana POPESCU

ȘEF SERVICIU CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU,

Ec. Daniela NEAGU

Întocmit, Consilier DDPP,

Ing. Niculina LUNGU